Załącznik

do Uchwały Nr XXXVI.375.2017

Rady Gminy Złotów

z dnia 30 listopada 2017 r.

Gmina Złotów

Program Rewitalizacji dla obszarów zdegradowanych w Gminie Złotów na lata 2017-2023

przygotowany przez

ul. Petera Mansfelda 4	NIP: 781-179-27-48

60-855 Poznań	REGON: 300464078

tel. +48 61 665 78 00		KRS: 0000270485

fax +48 61 665 78 09		Kapitał zakładowy: 6.330.010,20 zł

remedis@remedis.eu

1	WSTĘP	6

1.1	WPROWADZENIE	7

1.2	PODSTAWOWE POJĘCIA ZWIĄZANE Z REWITALIZACJĄ	9

2	ANALIZA STANU AKTUALNEGO	12

2.1	INFORMACJE OGÓLNE	13

2.2	DEMOGRAFIA	13

2.3	BEZROBOCIE	17

2.4	POMOC SPOŁECZNA	19

2.5	BEZPIECZEŃSTWO	20

2.6	EDUKACJA	20

2.7	GOSPODARKA	22

2.8	TRANSPORT	24

2.9	OPIEKA ZDROWOTNA	24

2.10	KULTURA I ZABYTKI	25

2.11	SPORT	26

2.12	TURYSTYKA, REKREACJA I WALORY PRZYRODNICZE	27

2.13	INFRASTRUKTURA TECHNICZNA	28

2.14	STAN ŚRODOWISKA	30

3	DIAGNOZA CZYNNIKÓW I ZJAWISK KRYZYSOWYCH	33

3.1	METODYKA	34

3.1.1	CEL DIAGNOZY	34

3.1.2	PRZYJĘTA METODYKA DIAGNOZY	34

3.2	SFERA SPOŁECZNA	38

3.3	IDENTYFIKACJA OBSZARÓW W STANIE KRYZYSOWYM W SFERZE SPOŁECZNEJ	51

3.4	ZASIĘGI PRZESTRZENNE OBSZARÓW REWITALIZACJI	55

3.4.1	SFERA GOSPODARCZA	56

3.4.2	SFERA ŚRODOWISKOWA	59

3.4.3	SFERA PRZESTRZENNO-FUNKCJONALNA	62

3.4.4	SFERA TECHNICZNA	65

3.5	DELIMITACJA OBSZARÓW ZDEGRADOWANYCH	67

3.6	OBSZARY REWITALIZACJI	70

3.7	POGŁĘBIONA DIAGNOZA OBSZARU REWITALIZACJI	77

4	WIZJA I CELE PROGRAMU REWITALIZACJI	81

4.1	WIZJA STANU OBSZARU PO PRZEPROWADZENIU REWITALIZACJI	82

4.2	CELE PROGRAMU REWITALIZACJI I WYZNACZONE KIERUNKI DZIAŁAŃ	83

5	PRZEDSIĘWZIĘCIA	87

5.1	LISTA PLANOWANYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ SŁUŻĄCYCH REALIZACJI CELÓW REWITALIZACJI	88

6	MECHANIZMY ZAPEWNIENIA KOMPLEMENTARNOŚCI DZIAŁAŃ REWITALIZACYJNYCH	100

6.1	MECHANIZMY ZAPEWNIENIA KOMPLEMENTARNOŚCI MIĘDZY POSZCZEGÓLNYMI PROJEKTAMI REWITALIZACYJNYMI ORAZ POMIĘDZY DZIAŁANIAMI RÓŻNYCH PODMIOTÓW I FUNDUSZY NA OBSZARZE OBJĘTYM PROGRAMEM REWITALIZACJI	101

6.1.1	KOMPLEMENTARNOŚĆ PRZESTRZENNA	101

6.1.2	KOMPLEMENTARNOŚĆ PROBLEMOWA	105

6.1.3	KOMPLEMENTARNOŚĆ PROCEDURALNO-INSTYTUCJONALNA	107

6.1.4	KOMPLEMENTARTNOŚĆ MIĘDZYOKRESOWA	108

6.1.5	KOMPLEMENTARNOŚĆ ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA	112

7	INDYKATYWNE RAMY FINANSOWE	113

7.1	RAMY FINANSOWE	114

8	OPIS POWIĄZAŃ PROGRAMU REWITALIZACJI Z DOKUMENTAMI STRATEGICZNYMI	116

8.1	OPIS POWIĄZAŃ PROGRAMU Z DOKUMENTAMI STRATEGICZNYMI I PLANISTYCZNYMI W TYM DOKUMENTAMI GMINY	117

8.1.1	POWIĄZANIA Z DOKUMENTAMI KRAJOWYMI	117

8.1.2	POWIĄZANIA Z DOKUMENTAMI WOJEWÓDZKIMI I POWIATOWYMI	120

8.1.3	POWIĄZANIA Z DOKUMENTAMI GMINY ZŁOTÓW	122

9	MECHANIZMY WŁĄCZENIA INTERESARIUSZY W PROCES REWITALIZACJI	127

9.1	MECHANIZMY WŁĄCZENIA INTERESARIUSZY W PROCES REWITALIZACJI	128

9.1.1	PARTYCYPACJA SPOŁECZNA NA ETAPIE DIAGNOZOWANIA I WYZNACZANIA OBSZARU ZDEGRADOWANEGO I REWITALIZACJI ORAZ WYZNACZANIA CELÓW REWITALIZACJI	130

9.1.2	PARTYCYPACJA SPOŁECZNA NA ETAPIE KONSULTACJI PROJEKTU LOKALNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI	141

9.1.3	PARTYCYPACJA SPOŁECZNA NA ETAPIE WDRAŻANIA I MONITOROWANIA	141

10	SYSTEM REALIZACJI, W TYM MONITORING I OCENA SKUTECZNOŚCI DZIAŁAŃ ORAZ SPOSOBY MODYFIKACJI PR	144

10.1	SYSTEM ZARZĄDZANIA REALIZACJĄ PROGRAMU REWITALIZACJI	145

10.1.1	STRUKTURA ZARZĄDZANIA	145

10.1.2	HARMONOGRAM REALIZACJI PROGRAMU REWITALIZACJI	147

10.2	SYSTEM MONITORINGU I OCENY SKUTECZNOŚCI DZIAŁAŃ	148

10.3	SYSTEM WPROWADZANIA ZMIAN	154

11	PODSUMOWANIE STRATEGICZNEJ OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO	156

11.1	OCENA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO	157

12	ZAŁĄCZNIKI	158

13	SPISY TABEL, WYKRESÓW I RYSUNKÓW	170

# WSTĘP

## WPROWADZENIE

Gmina Złotów zdecydowała się opracować Program Rewitalizacji dla obszarów zdegradowanych w Gminie Złotów na lata 2017-2023 zwany także w dalszej części niniejszego opracowanie Programem Rewitalizacji Gminy Złotów, Programem Rewitalizacji, Programem lub PR.

Na mocy Wytycznych w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020 przygotowanie, koordynowanie i tworzenie warunków do wdrożenia i prowadzenia procesu rewitalizacji stanowią zadania własne gminy. Gmina Złotów przystępując do przeprowadzenia rewitalizacji, zgodnie z wytycznymi, zobowiązana jest do wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji. Proces wskazania tych terytoriów, jest obwarowany konkretnymi, opisanymi poniżej wymogami.

Obszar może zostać wskazany jako obszar zdegradowany, jeśli znajduje się w stanie kryzysowym z powodu koncentracji negatywnych zjawisk społecznych, w szczególności bezrobocia, ubóstwa, przestępczości, niskiego poziomu edukacji lub kapitału społecznego, także niewystarczającego poziomu uczestnictwa w życiu publicznym i kulturalnym oraz gdy występuje na nim co najmniej jedno z następujących negatywnych zjawisk:

- gospodarczych (w szczególności niski stopień przedsiębiorczości, słaba kondycja lokalnych przedsiębiorstw),

- środowiskowych (w szczególności przekroczenie standardów jakości środowiska, obecność odpadów stwarzających zagrożenie dla życia, zdrowia ludzi lub stanu środowiska),

- przestrzenno-funkcjonalnych (w szczególności niewystarczające wyposażenie w infrastrukturę techniczną i społeczną lub jej zły stan techniczny, brak dostępu do podstawowych usług lub ich niska jakość, niedostosowanie rozwiązań urbanistycznych do zmieniających się funkcji obszaru, niski poziomu obsługi komunikacyjnej, niedobór lub niska jakość terenów publicznych),

- technicznych (w szczególności degradacja stanu technicznego obiektów budowlanych, w tym o przeznaczeniu mieszkaniowym, oraz niefunkcjonowanie rozwiązań technicznych umożliwiających efektywne korzystanie z obiektów budowlanych, w szczególności w zakresie energooszczędności i ochrony środowiska).

Obszar cechujący się szczególną koncentracją wyżej wymienionych zjawisk, na którym Gmina zamierza prowadzić rewitalizację z uwagi na istotne znaczenie dla rozwoju lokalnego, wyznacza się jako obszar rewitalizacji. Może on obejmować całość lub część obszaru zdegradowanego, ale nie może być większy niż 20 % powierzchni Gminy ani zamieszkały przez więcej niż 30 % liczby jej mieszkańców. Zarówno obszar zdegradowany, jak i obszar rewitalizacji mogą być podzielone na podobszary, które nie muszą posiadać wspólnych granic, pod warunkiem stwierdzenia na każdym z nich występowania koncentracji opisanych wyżej negatywnych zjawisk. Tak obszar zdegradowany, jak i rewitalizacji mogą stanowić to samo terytorium.

Rewitalizacja stanowi proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych. Z tego też powodu powinna być prowadzona w sposób kompleksowy poprzez zintegrowane działania na rzecz lokalnej społeczności, przestrzeni i gospodarki. Rewitalizacja powinna być prowadzona na rzecz interesariuszy rewitalizacji na podstawie programu rewitalizacji. Są to w szczególności mieszkańcy rewitalizowanych terenów czy też podmioty gospodarcze prowadzące działalność na danych obszarach.

Program Rewitalizacji Gminy Złotów jest wieloletnim programem działań w sferze społecznej i gospodarczej. Jego celem jest wyprowadzenie wyznaczonego obszaru rewitalizacji ze stanu kryzysowego oraz stworzenie warunków do jego rozwoju. Ponadto Program stanowi narzędzie planowania i koordynowania różnorodnych aktywności w ramach rewitalizacji.

Program rewitalizacji skupia się na zdiagnozowaniu obszarów gminy znajdujących się w sytuacji kryzysowej o najbardziej zdegradowanej strukturze, w tym społecznej, gospodarczej, przestrzenno-funkcjonalnej, technicznej i środowiskowej oraz określeniu działań służących poprawie sytuacji tych obszarów, głównie w sferze społecznej, ale i w pozostałych sferach wyżej wymienionych. Program został opracowany przy współudziale mieszkańców, środowisk społecznych i gospodarczych oraz szeroko prowadzonych konsultacji społecznych. Skuteczność Programu, w dużej mierze zależy od partycypacji społecznej stąd wyżej wymienione działania.

Przygotowanie dokumentu poprzedzono badaniami dotyczącymi rewitalizacji. W trakcie prac prowadzono moderowane warsztaty, dokonano diagnozy w oparciu o dostępne dane. Ponadto dokument był poddany procesowi konsultacji społecznych.

Dla zwiększenia obiektywności poszczególne działania badawcze wykonywano we współpracy z różnymi specjalistami zewnętrznymi, natomiast nad powstaniem całości dokumentu czuwał zespół pracowników Urzędu Gminy Złotów.

Wszystkie dane, które uzyskano w poniższych analizach, zgodnie z zaleceniami Urzędu Marszałkowskiego, zostały zebrane przy pomocy Urzędu Gminy w Złotowie, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złotowie, szkół z terenu Gminy oraz strony internetowej Głównego Urzędu Statystycznego. Można zatem uznać, że analizowane dane są mierzalne, wiarygodne i możliwe do pozyskania w przyszłości, podczas monitoringu i oceny Programu Rewitalizacji Gminy Złotów.

## PODSTAWOWE POJĘCIA ZWIĄZANE Z REWITALIZACJĄ

W niniejszym dokumencie pojawia się wiele specjalistycznych terminów, które wymagają zdefiniowania:

- Bezrobocie faktyczne – zjawisko społeczne polegające na tym, że część ludzi zdolnych do pracy i pragnących ją podjąć nie znajduje zatrudnienia,

- Bezrobocie rejestrowane – pod tym pojęciem, zgodnie z definicją prezentowaną przez Główny Urząd Statystyczny, kryją się osoby, które nie są zatrudnione i nie wykonują innej pracy zarobkowej, jednocześnie zdolne do podjęcia zatrudnienia w pełnym wymiarze godzin (gotowość do ½ etatu dotyczy osób niepełnosprawnych). Bezrobotny zarejestrowany nie uczęszcza do szkoły, jest w wieku od 18 do 60 r. życia (kobiety) lub 65 r. życia (w przypadku mężczyzn), nie ma emerytury ani renty, nie jest posiadaczem nieruchomości rolnej (powyżej 2 ha), a także nie prowadzi firmy. Jest to formalny stan wpisania kogoś do rejestru prowadzonego przez Powiatowy Urząd Pracy. Bezrobocie rejestrowane nie oddaje w pełni rzeczywistego poziomu bezrobocia w danym regionie, ponieważ uzyskane wyniki nieco go zaniżają (wynika to m.in. z tego, że nie wszystkie osoby bezrobotne rejestrują to w odpowiednim urzędzie lub w ogóle się nie rejestrują).

- Delimitacja – wyznaczenie granic obszarów, dla których będzie prowadzona analiza,

- Kapitał społeczny – mianem kapitału społecznego określa się wartość, na którą składają się wzajemne relacje społeczne oraz zaufanie jednostek, przy pomocy których możliwe jest pomnażanie osiąganych korzyści. Jest to termin wynikający z nauk socjologicznych oraz ekonomicznych. Składają się na niego między innymi jakość stosunków panujących między członkami społeczności, ich wzajemne relacje, stosunki oraz efekty synergii.

- Obszar zdegradowany – obszar gminy znajdujący się w stanie kryzysowym z powodu koncentracji negatywnych zjawisk społecznych, w szczególności bezrobocia, ubóstwa, przestępczości, niskiego poziomu edukacji lub kapitału społecznego, a także niewystarczającego poziomu uczestnictwa w życiu publicznym i kulturalnym, w przypadku występowania na nim ponadto co najmniej jednego z następujących negatywnych zjawisk: gospodarczych, środowiskowych, przestrzenno-funkcjonalnych, technicznych,

- Obszar rewitalizacji – obszar obejmujący całość lub część obszaru zdegradowanego, cechujący się szczególną koncentracją negatywnych zjawisk, o których mowa w rozdziale 3 Wytycznych, na którym z uwagi na istotne znaczenie dla rozwoju lokalnego gmina zamierza prowadzić rewitalizację. Nie może być większy niż 20% powierzchni gminy oraz zamieszkały przez nie więcej niż 30% liczby mieszkańców gminy. Obszar rewitalizacji może być podzielony na podobszary, w tym podobszary nieposiadające ze sobą wspólnych granic,

- Rewitalizacja – to proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych, prowadzony w sposób kompleksowy, poprzez zintegrowane działania na rzecz lokalnej społeczności, przestrzeni i gospodarki, skoncentrowane terytorialnie, prowadzone na podstawie Lokalnego Programu Rewitalizacji,

- Ubóstwo – zjawisko społeczne polegające na braku dostatecznych środków materialnych do zaspokajania potrzeb życiowych jednostki lub rodziny, jest to stan doznawania przez kogoś przynajmniej jednego z dwóch problemów:

- głęboki niedostatek – jego dochody ekwiwalentne na członka rodziny są niższe niż 60% mediany takich dochodów w danym kraju (kryterium dochodowe),

- głęboka deprywacja materialna – brak środków na wydatki związane z realizacją podstawowych, uzasadnionych potrzeb: opłacenia bieżących rachunków za czynsz i energię, ogrzania domu, pokrycia niespodziewanych wydatków, zjedzenia przynajmniej raz na dwa dni posiłku z odpowiednią ilością białka, spędzenia tygodnia urlopu rocznie poza miejscem zamieszkania, posiadania podstawowych udogodnień technicznych standardowych dla danego społeczeństwa (kryterium wydatkowe).

- Wykluczenie społeczne – wykluczenie z udziału w życiu społecznym jednostek, grup społecznych w stosunku do ich otoczenia społecznego. Jest rozumiane jako niemożliwość bycia uczestnikiem ważnych społecznie aspektów życia społecznego, jak gospodarcze, polityczne czy kulturowe. Wykluczona społecznie jest jednostka lub grupa, która w sensie formalnym należy do danego społeczeństwa i chce uczestniczyć w jego życiu czynnie, lecz nie może z powodów będących poza jej kontrolą.

- Interesariusze rewitalizacji – to w szczególności: mieszkańcy obszaru rewitalizacji, właściciele, użytkownicy wieczyści nieruchomości i podmioty zarządzające nieruchomościami znajdującymi się na tym obszarze; podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze gminy działalność gospodarczą, społeczną, jednostki samorządu terytorialnego, organy władzy publicznej.

- Stan kryzysowy – stan spowodowany koncentracją negatywnych zjawisk społecznych (w szczególności bezrobocia, ubóstwa, przestępczości, niskiego poziomu edukacji lub kapitału społecznego, niewystarczającego poziomu uczestnictwa w życiu publicznym i kulturalnym), współwystępujących z negatywnymi zjawiskami w co najmniej jednej z następujących sfer: gospodarczej, środowiskowej, przestrzenno-funkcjonalnej, technicznej.

# ANALIZA STANU AKTUALNEGO

## INFORMACJE OGÓLNE

Gmina Złotów jest gminą wiejską położoną w północnej części województwa wielkopolskiego, w powiecie złotowskim. Sąsiaduje z 8 gminami: od północy z gminą Okonek, od północnego wschodu z gminą Lipka, od wschodu z gminą Zakrzewo, od południa z gminami Łobżenica, Wysoka i Krajenka, od zachodu z gminami Jastrowie i Tarnówka oraz centralnie z gminą miejską Złotów. Miasto Złotów jest siedzibą gminy i powiatu, jest ośrodkiem administracyjno -usługowym dla całego powiatu złotowskiego. Jest to gmina obejmująca obszary wiejskie okalające miasto Złotów. Miasto Złotów (gmina miejska) położone jest centralnie w obszarze gminy. Gminę tworzy 36 miejscowości, w tym 28 wsi sołeckich położonych na obszarze prawie 292,28 km2.

Rysunek 1 Gmina Złotów na tle powiatu złotowskiego

(źródło: https://www.osp.org.pl/hosting/katalog.php?id_w=16&id_p=337&id_g)

Gmina Złotów zajmuje powierzchnię 293 km2 (29.228 ha) co stanowi 17,65% powierzchni powiatu i 0,98% powierzchni województwa. W 2016 roku zamieszkana była przez 9.416 osób.

## DEMOGRAFIA

Według danych Urzędu Gminy w Złotowie obszar sołectw w 2016 roku zamieszkiwało 9.416 osób. W ostatnich latach zaobserwować można istotny wzrost ogólnej liczby ludności. Jest to tendencja odwrotna do charakterystyki dla całego kraju. Analizując lata 2010-2016 w przypadku Polski spadek ten wyniósł 0,24%, natomiast w Gminie Złotów nastąpił wzrost o 3,5%. Gęstość zaludnienia w Gminie Złotów wynosi 34 os./km2.

Systematyczny wzrost liczby mieszkańców może być spowodowany wzrostem chęci osiedlania się zwłaszcza młodych ludzi wraz z rodzinami na terenach wiejskich w cichej i spokojnej okolicy.

Struktura ludności według wieku jest bardzo nierównomierna z uwagi na kolejne niże i wyże demograficzne. W ostatnich latach można zauważyć, że liczba zgonów i urodzeń utrzymuje się na podobnym poziomie (z niewielkim wahaniami). Odnotowana liczba urodzeń żywych na terenie Gminy w roku 2016 to 127, natomiast zgonów zanotowano 84.

Wykres 1 Urodzenia i zgony na terenie Gminy Złotów w latach 2010-2016

(źródło: Bank Danych Lokalnych, wgląd czerwiec 2017 r.)

Zwiększanie się liczby mieszkańców może być również spowodowane dodatnim przyrostem naturalnym. W 2016 roku wynosił +43. Dane te prezentują się bardzo korzystnie na tle całego kraju (-25.613), województwa wielkopolskiego (+5.910) i powiatu złotowskiego (+133).

Wykres 2 Przyrost naturalny w gminie Złotów

(źródło: Bank Danych Lokalnych, wgląd czerwiec 2017 r.)

Na wykresie 3 doskonale widać, że w ostatnich latach w Gminie, utrzymuje się nadwyżka zameldowań w stosunku do liczby wymeldowań. W 2016 roku saldo migracji wynosiło +35.

Wykres 3 Migracje mieszkańców gminy Złotów

(źródło: Bank Danych Lokalnych, wgląd czerwiec 2017 r.)

Prezentowane dane niestety nie oddają całego rozmiaru zjawiska, ponieważ dotyczą wyłącznie osób, które zgłosiły się do urzędu i dopełniły formalności związanych z procedurą – najpierw – wymeldowania się z dotychczasowego miejsca pobytu, a później – zameldowania w nowym. Stąd to zjawisko jest trudne do oszacowania.

Według Banku Danych Lokalnych w 2016 roku 80 osób wymeldowało się z Gminy Złotów do miast. Taki stan rzeczy spowodowany może być dobrym połączeniem komunikacyjnym i bliskością dużych ośrodków miejskich (Złotów, Piła, Bydgoszcz), będących miejscem zatrudnienia i nauki mieszkańców gminy. Odpływ ludności nastąpił również do innych miejscowości wiejskich (29 osób). Z miast w tym czasie odnotowano 90 zameldowań na teren gminy oraz 44 z innych obszarów wiejskich.

W ostatnich latach w Gminie Złotów charakterystyczna jest regresywna struktura wieku ludności tego obszaru, cechująca się dużym udziałem osób starszych i małym udziałem dzieci i młodzieży, przy jednoczesnym utrzymaniu się udziału ludności w wieku produkcyjnym na podobnym poziomie.

Niż demograficzny związany jest z podwyższeniem średniego wieku kobiet rodzących pierwsze dziecko. Obserwowane zmiany są często efektem wyboru, jakiego dokonują ludzie młodzi decydując się najpierw na osiągnięcie określonego poziomu wykształcenia oraz stabilizacji ekonomicznej, w drugiej zaś kolejności (około 30 roku życia) na założenie rodziny oraz jej powiększanie. W strukturze wiekowej ludności gminy wyraźnie widoczny jest wyż demograficzny osób w wieku od 65 lat i więcej.

Udział procentowy oraz trend wzrostu/spadku liczby osób dla poszczególnych grup jest odzwierciedleniem sytuacji, jaka zachodzi na terenie całego województwa i kraju. Wydłużające się przeciętne trwanie życia oraz spadek liczby narodzin wpływa na funkcjonalne i trwałe zmiany struktury społecznej. Zjawisko to jest potencjalnym zagrożeniem, gdyż w dłuższej perspektywie doprowadzi ono do postępującego i pogłębiającego się starzenia społeczeństwa.

Wszystkie powyższe ustalenia stanowią przesłankę do działań o charakterze prorodzinnym oraz do inwestycji w infrastrukturę oraz usługi przeznaczone dla osób w starszym wieku. Jest to również zapowiedź rozwoju rynku produktów i usług skierowanych do osób starszych, jako docelowej grupy konsumenckiej. W przyszłości należy spodziewać się również skutków finansowych wynikających z prognozowanych zmian liczby ludności.

Wykres 4 Ludność gminy Złotów wg ekonomicznych grup wieku w latach 2010-2016

(źródło: Bank Danych Lokalnych, wgląd czerwiec 2017 r.)

## BEZROBOCIE

Bezrobocie czyli zjawisko społeczne polegające na tym, że część ludzi zdolnych do pracy i deklarujących chęć jej podjęcia nie znajduje faktycznego zatrudnienia z różnych powodów stale towarzyszy gospodarce rynkowej. Na koniec 2016 roku w Gminie Złotów pozostawało zarejestrowanych 422 bezrobotnych. Wśród bezrobotnych większą liczebnie grupą były kobiety (254). Należy dodać, że poziom bezrobocia odnotowany w statystykach instytucji rynku pracy może być różny od rzeczywistej liczby informującej o osobach pozostających bez pracy.

Tabela 1 Struktura i bilans bezrobotnych w gminie Złotów

| BEZROBOTNI ZAREJESTROWANI W GMINIE ZŁOTÓW | LICZBA OSÓB |  |
| --- | --- | --- |
|  | 31.12.2015 r. | 31.12.2016 r. |
| LICZBA OSÓB BEZROBOTNYCH | 517 | 422 |
| W TYM KOBIETY | 312 | 254 |
| BEZROBOTNI Z PRAWEM DO ZASIŁKU | 63 | 43 |
| BEZROBOTNI DO 30 ROKU ŻYCIA | 171 | 128 |
| BEZROBOTNI DO 25 ROKU ŻYCIA | 98 | 72 |
| BEZROBOTNI POWYŻEJ 50 ROKU ŻYCIA | 141 | 116 |
| DŁUGOTRWALE BEZROBOTNI | 268 | 223 |
| POSIADAJĄCY CO NAJMNIEJ JEDNO DZIECKO DO 6 ROKU ŻYCIA | 94 | 90 |
| NIEPEŁNOSPRAWNI | 26 | 23 |

Źródło: Powiatowy Urząd Pracy w Złotowie

Rok 2016 przyniósł poprawę sytuacji zarówno na krajowym, wojewódzkim, jak i lokalnym rynku pracy. Z analizy danych Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że zapoczątkowany jesienią 2008 roku trend wzrostowy bezrobocia rejestrowanego zakończył się w roku 2013. Natomiast w trzech ostatnich latach widoczny był już trend malejący. Stopa bezrobocia w kraju spadła z 13,4% (2013) do 8,3% (2016), w województwie wielkopolskim z 9,8% (2013) do 5,0% (2016), a w powiecie złotowskim z 16,7% (2013) do 10,1% (2016). Powyższa tendencja jest potwierdzeniem ogólnej poprawy koniunktury w Polsce, tj. wzrostu liczby pracujących, wzrostu PKB, a także efektem wprowadzonych zmian w zakresie aktywnej polityki rynku pracy. Ożywienie gospodarcze sprzyjało wzrostowi konsumpcji, a dobra pogoda jesienią – pracom budowlanym oraz drogowym. Przyczyną spadku bezrobocia były również czynniki demograficzne. Na rynek pracy weszły roczniki niżu demograficznego. Znalazło to odzwierciedlenie w rejestrowanym bezrobociu osób do 25 roku życia w powiecie złotowskim (jak i samej gminie Złotów). Na rynku pracy duże znaczenie mają kwalifikacje zawodowe i wykształcenie przyszłych pracowników. Umiejętności zawodowe oraz czynniki osobowościowe są głównym kryterium stosowanym przy rekrutacji. Na terenie Gminy Złotów największy odsetek osób bezrobotnych na koniec 2016 roku stanowili mieszkańcy posiadający wykształcenie zasadnicze zawodowe, gimnazjalne i niższe oraz policealne i średnie zawodowe. Najmniejszy odsetek osób bezrobotnych stanowili mieszkańcy posiadający wykształcenie wyższe oraz średnie ogólnokształcące.

Wykres 5 pokazuje, że liczba osób bezrobotnych w ostatnim czasie systematycznie maleje.

Wykres 5 Bezrobotni w gminie Złotów w latach 2010-2016

(źródło: Bank Danych Lokalnych, wgląd czerwiec 2017 r.)

Stan ten potwierdza również analiza udziału osób bezrobotnych, względem liczby mieszkańców w wieku produkcyjnym, która dla gminy Złotów w 2016 wyniosła 6,7% (10,8% w 2010 r.).

Wykres 6 Udział bezrobotnych zarejestrowanych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym w gminie Złotów w latach 2010-2016

(źródło: Bank Danych Lokalnych, wgląd czerwiec 2017 r.)

## POMOC SPOŁECZNA

W ostatnich latach w Gminie Złotów obserwuje się powolny spadek liczby gospodarstw domowych korzystających z pomocy społecznej. Pomimo tego liczba korzystających z pomocy społecznej jest wysoka. Najwięcej rodzin korzystało z pomocy społecznej w 2010 r.

Wykres 7 Liczba rodzin korzystających ze środowiskowej pomocy społecznej w gminie Złotów w latach 2010-2016 (źródło: Bank Danych Lokalnych, wgląd czerwiec 2017 r., Urząd Gminy w Złotowie)

Zadania z zakresu pomocy społecznej polegające na udzielaniu świadczeń pieniężnych, pomocy rzeczowej, pomocy usługowej, pracy socjalnej i wsparcia środowiskowego realizuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Złotowie, który jest jednostką organizacyjną Gminy. W 2016 roku 1.040 osób korzystało z pomocy GOPS-u w Złotowie. Spośród rodzin korzystających z pomocy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złotowie najwięcej było tych, u których występowało:

- ubóstwo,

- bezrobocie,

- niepełnosprawność,

- długotrwała choroba,

- bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego,

- przemoc w rodzinie,

- alkoholizm.

## BEZPIECZEŃSTWO

Analizując stan bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Gminy Złotów należy stwierdzić, iż należy on do grupy stosunkowo bezpiecznych. Według danych z Komendy Powiatowej Policji w Złotowie na terenie gminy w 2016 r. stwierdzono w sumie 21 przestępstw i 327 interwencji policji. Wskaźnik wykrywalności przestępstw stwierdzonych przez Policję ogółem dla powiatu złotowskiego w 2016 r. wynosił 77,9%.

Jedną z form przestępczości jest przemoc w rodzinie. W gminie Złotów w roku 2016 zostało założonych łącznie 14 Niebieskich Kart (GOPS odmówił podania lokalizacji NK z dokładnością do sołectwa), czyli procedury wszczynane w sytuacji, gdy zachodzi prawdopodobieństwo stosowania przemocy wobec członków rodziny lub w wyniku zgłoszenia dokonanego przez członka rodziny lub przez osobę będącą świadkiem przemocy w rodzinie.

## EDUKACJA

Gmina jako jednostka samorządu terytorialnego odpowiada za utrzymanie i rozwój bazy materialnej szkół i placówek oświatowych. Odpowiedzialność ta dotyczy wymiaru ekonomicznego oraz rozciąga się również na sferę zobowiązań wobec społeczności Gminy w zakresie tworzenia systemu edukacyjnego, który młodzieży stworzy szanse osobistego rozwoju, a środowisku zapewni cywilizacyjny awans. Gmina Złotów dąży do tworzenia takich warunków funkcjonowania szkół i placówek oświatowo-wychowawczych, które zapewniają powszechność, celowość oraz wysoką jakość systemu edukacyjnego. Aktualnie funkcjonująca sieć szkół i przedszkoli zapewnia optymalne warunki do realizacji zadań oświatowych w Gminie. Obiekty oświatowe, ich wyposażenie (pracownie komputerowe, sale gimnastyczne), a także odpowiednie kwalifikacje nauczycieli są przedmiotem dokładnej analizy władz Gminy. Wyraźnie widać także podejmowane działania wychowawcze, ukierunkowane na kształtowanie pożądanych społecznie postaw i właściwy rozwój osobowości młodego pokolenia. Strategia rozwoju systemu edukacji oparta została na próbie budowania ładu w środowisku lokalnym poprzez dialog rodziców, nauczycieli i władz Gminy, podejmowanie prawidłowych decyzji dotyczących bazy materialnej, służącej kształceniu, opiece i wychowaniu oraz racjonalnego wykorzystania środków finansowych przeznaczonych na ten cel.

Samorządowe placówki oświatowe znajdujące się na terenie Gminy:

- Szkoła Podstawowa im. Tony’ego Halika w Górznej z oddziałem przedszkolnym;

- Szkoła Podstawowa im. Marii Kilar w Kleszczynie z oddziałami przedszkolnymi;

- Szkoła Podstawowa w Sławianowie z oddziałem przedszkolnym;

- Zespół Szkół nr 1 w Radawnicy w skład, którego wchodzą Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy z oddziałem przedszkolnym w Radawnicy i Gimnazjum Publiczne nr 1           im. Mikołaja Kopernika w Radawnicy;

- Zespół Szkół nr 2 w Świętej w skład, którego wchodzą Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej z oddziałem przedszkolnym w Świętej i Gimnazjum Publiczne nr 2           im. Jana Pawła II w Świętej.

Z opieki przedszkolnej w gminie Złotów w 2015 r. korzystało łącznie 253 dzieci w wieku 3-5 lat, odsetek dzieci w wieku przedszkolnym wyniósł 70,3%. Dynamika zmian w gminie wykazuje pozytywny, rosnący trend. Jest to jednak gorszy wynik niż dla powiatu złotowskiego dla którego odsetek dzieci w wieku 3-5 lat wyniósł 82,1%.

Wykres 8 Odsetek dzieci w wieku 3-5 lat objętych wychowaniem przedszkolnym w gminie Złotów w latach 2010-2015

(źródło: Bank Danych Lokalnych, wgląd czerwiec 2017 r.)

Liczba uczniów szkół podstawowych w gminie Złotów w ciągu 3 ostatnich lat sukcesywnie rośnie. Liczba uczniów gimnazjów natomiast waha się. Sytuacja ta jest ściśle związana z trendami demograficznymi. Jest to o tyle istotne, że dzisiejsi uczniowie za kilkanaście lat stanowić będą o obliczu i możliwościach rozwojowych gminy Złotów.

Wykres 9 Liczba uczniów szkół podstawowych i gimnazjów w gminie Złotów w latach 2010-2015

(źródło: Bank Danych Lokalnych, wgląd czerwiec 2017 r.)

## GOSPODARKA

Dochody gminy Złotów w przeliczeniu na 1 mieszkańca średnio w ostatnich sześciu latach wyniosły 3.187 zł. Analizując dochody i wydatki na 1 mieszkańca zauważamy tendencję wzrostową.

Wykres 10 Dochody i wydatki gminy Złotów w przeliczeniu na 1 mieszkańca w latach 2010-2015

(źródło: Bank Danych Lokalnych, wgląd czerwiec 2017 r.)

Aby poprawnie ocenić aktualny stan gospodarki danego obszaru kluczowa jest analiza poziomu przedsiębiorczości. Dobrze rozwinięta sfera działalności gospodarczej zależy najczęściej od kapitału ludzkiego w zakresie działalności indywidualnej, ale także od warunków danego regionu oraz od wsparcia władz gminy w sferze rozwoju lokalnej przedsiębiorczości.

W Gminie Złotów liczba funkcjonujących podmiotów gospodarczych, na przestrzeni ostatnich lat, systematycznie wzrasta i w 2016 roku wynosiła 518. Działają one głównie w takich sekcjach, jak: handel i usługi w zakresie napraw (114), budownictwo (91), przetwórstwo przemysłowe (49) oraz rolnictwo (47).

Tabela 2 Podmioty gospodarcze w gminie Złotów w poszczególnych sekcjach polskiej klasyfikacji działalności (PKD) w 2015 i 2016 roku

|  | 2015 |  | 2016 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | SEKTOR PUBLICZNY | SEKTOR PRYWATNY | SEKTOR PUBLICZNY | SEKTOR PRYWATNY |
| Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo (A) | 0 | 46 | 0 | 47 |
| Górnictwo i wydobywanie(B) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Przetwórstwo przemysłowe (C) | 0 | 48 | 0 | 49 |
| Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych (D) | 0 | 3 | 0 | 3 |
| Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją (E) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Budownictwo (F) | 0 | 93 | 0 | 91 |
| Handel hurtowy i detaliczny: naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (G) | 0 | 116 | 0 | 114 |
| Transport i gospodarka magazynowa (H) | 0 | 27 | 0 | 27 |
| Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi (I) | 0 | 14 | 0 | 14 |
| Informacja i komunikacja (J) | 0 | 7 | 0 | 5 |
| Działalność finansowa i ubezpieczeniowa (K) | 0 | 12 | 0 | 12 |
| Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości (L) | 1 | 18 | 1 | 21 |
| Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (M) | 0 | 17 | 0 | 20 |
| Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca (N) | 0 | 15 | 0 | 14 |
| Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne (O) | 0 | 9 | 0 | 9 |
| Edukacja (P) | 9 | 11 | 9 | 9 |
| Opieka zdrowotna i pomoc społeczna (Q) | 0 | 24 | 0 | 26 |
| Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją (R) | 1 | 6 | 1 | 5 |
| Pozostała działalność usługowa i gospodarstwa domowe zatrudniające pracowników; gospodarstwa domowe produkujące wyroby i świadczące usługi na własne potrzeby (S,T) | 0 | 41 | 0 | 41 |

Źródło: Bank Danych Lokalnych (wgląd czerwiec 2017 r.)

W Gminie Złotów wskaźnik podmiotów wpisanych do rejestru w roku 2016 wyniósł 53 podmiotów/1.000 ludności i wzrósł o 32,5% względem roku 2010. Wskaźnik przedsiębiorczości odbiega od wartości dla powiatu złotowskiego (74 podmioty wpisane do rejestru na 1.000 ludności) i dla województwa wielkopolskiego, który wynosi 119 podmiotów wpisanych do rejestru na 1.000 ludności.

## TRANSPORT

System transportowy gminy tworzy układ transportu kolejowego i drogowego. Na obszarze gminy Złotów, za pośrednictwem miasta Złotów funkcjonuje pasażerska komunikacja PKP. Przez obszar gminy przebiegają drogi wojewódzkie: nr 188 Piła – Chojnice, nr 189 Jastrowie – Więcbork oraz linia kolejowa Piła – Gdańsk stanowiące podstawową arterię komunikacji i zaopatrzenia gminy. Pozostałe drogi mają charakter lokalny. Zgodnie z posiadanymi przez Urząd Gminy Złotów rejestrami, długość dróg gminnych wynosi 700 km łącznie z drogami gruntowymi. Łączna długość dróg powiatowych przebiegających przez teren gminy, to 90,3 km, dróg wojewódzkich 18,3 km. Nie wszystkie drogi w miejscowościach posiadają kompletny system oświetlenia. Istniejące połączenia autobusowe umożliwiają komunikację z miastami takimi jak, Piła, Jastrowie, Bydgoszcz, Koszalin, Łobżenica, Poznań, Warszawa, Wrocław, Wyrzysk, Wysoka. Komunikację tę wspomaga sieć połączeń obsługiwanych przez prywatne podmioty realizujące dowozy osób. W Gminie Złotów funkcjonuje odpowiednia infrastruktura umożliwiająca komunikację autobusową. Praktycznie w każdej miejscowości zlokalizowane są wiaty przystankowe. Mała infrastruktura powiązana z funkcjonowaniem transportu zbiorowego usytuowana jest wzdłuż dróg powiatowych.

## OPIEKA ZDROWOTNA

Na terenie gminy Złotów funkcjonują 2 zakłady opieki zdrowotnej w Kleszczynie i Radawnicy oraz apteka w Radawnicy. Mieszkańcy gminy Złotów mogą również korzystać ze specjalistycznej opieki zdrowotnej w Szpitalu Powiatowym w Złotowie, dysponującym oddziałami (wewnętrzny, chirurgiczny, dziecięcy, położniczo-ginekologiczny z pododdziałem noworodków, anestezjologii i intensywnej terapii, psychiatryczny, dzienny psychiatryczny, oddział leczenia alkoholowych zespołów abstynencyjnych (detoksykacyjny), oddział terapii uzależnień od alkoholu, oddział medycyny paliatywnej, zakład opiekuńczo-leczniczy, szpitalny oddział ratunkowy, zespoły wyjazdowe - specjalistyczny w Złotowie, podstawowe w Jastrowiu i Okonku), poradniami specjalistycznymi (Poradnia Kardiologiczna, Poradnia Urazowo-Ortopedyczna, Poradnia Chirurgiczna, Poradnia Chirurgii Onkologicznej, Poradnia Reumatologiczna, Poradnia Ginekologiczno-Położnicza, Poradnia Otolaryngologiczna, Poradnia Endokrynologiczna, Poradnia Zdrowia Psychicznego) oraz pracowniami diagnostycznymi (laboratorium analityki medycznej z pracownią mikrobiologii i pracownią serologii, pracownia diagnostyki sonograficznej i endoskopowej, pracownia RTG, pracownia tomografii komputerowej) oraz Działem rehabilitacji i fizykoterapii.

Tabela 3 Porady lekarskie na terenie gminy Złotów w latach 2010-2016

| Rok | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Liczba porad lekarskich ogółem [szt.] | 14.812 | 17.923 | 16.929 | 17.485 | 17.473 | 18.343 | 16.512 |

Źródło: Bank Danych Lokalnych (wgląd czerwiec 2017 r.)

## KULTURA I ZABYTKI

Krzewieniem kultury w gminie Złotów zajmuje się samorządowa instytucja kultury o nazwie Biblioteka Publiczna Gminy Złotów im. Bolesława Domańskiego z siedzibą w Radawnicy. Działalność kulturalna prowadzona jest przy współpracy ze szkołami, OSP, stowarzyszeniami, Kołami Gospodyń Wiejskich, czy Radami Sołeckimi.

Urząd Gminy wychodzi z licznymi inicjatywami kulturalnymi m.in. organizacją dożynek gminnych, wspieraniem inicjatyw lokalnych w sołectwach oraz dofinansowuje działalność organizacji pozarządowych.

Do najważniejszych zabytków dziedzictwa kulturalnego gminy Złotów należy zaliczyć zlokalizowane w poniższych miejscowościach:

- we wsi Bługowo, 7 km na zachód od Łobżenicy, nad południowo-wschodnim brzegiem jeziora Sławianowskiego znajduje się kościół Św. Jakuba z przełomu XVIII/XIX wieku,

- we wsi Blękwit wchodzącej w skład dóbr złotowskich, w XVI wieku zbudowano młyn wodny na Głomii, a do chwili obecnej zachowało się wiele chałup z XIX wieku,

- na terenie wsi Radawnica zachowało się wiele chałup z XIX wieku łącznie z kościołem św. Barbary z 1888 r. oraz kompleksem pałacowo-parkowym,

- wśród zabudowy wsi Święta zachowało się kilka chałup z XIX w., często z bogato zdobionymi drzwiami,

- we wsi Buntowo znajduje się wiele chałup z XIX w.,

- we wsi Sławianowo znajduje się kościół św. Jakuba z 1806 roku i drewniana dzwonnica z 1858 r.,

- w XIX wiecznym kościele Chrystusa Króla w Kleszczynie znajduje się ciekawe pod względem artystycznym i historycznym wyposażenie z XVII i XVIII wieku.

W gminie działają świetlice środowiskowe: socjoterapeutyczna w Górznej i trzy świetlice opiekuńczo-wychowawcze w Kleszczynie, Radawnicy i w Sławianowie. Większość sołectw organizuje imprezy i wydarzenia kulturalne takie jak otwarcie lata, dożynki, pożegnanie lata, zabawy andrzejkowe, zabawy karnawałowe, itp. Na terenie gminy funkcjonują stowarzyszenia, które w aktywny sposób integrują lokalną społeczność i dbają o kultywowanie tradycji regionu. Są to między innymi:

- Stowarzyszenie LGD Krajna Złotowska;

- Stowarzyszenie - Wspólnie Możemy Więcej;

- Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Wsi Skic;

- Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Sołectwa Krzywa Wieś;

- Stowarzyszenie dla Rozwoju Wsi Stawnica;

- Stowarzyszenie "Służymy Innym" Mieszkańców Wsi Pieczynek;

- Stowarzyszenie Miłośników Przyrody „Winniczek” – Nowiny;

- Stowarzyszenie Gospodarstw Agroturystycznych Północnej Wielkopolski KRAJNA.

Ponadto na terenie gminy Złotów działa 8 jednostek ochotniczych straży pożarnych: OSP Radawnica, OSP Stawnica, OSP Zalesie, OSP Blękwit, OSP Święta, OSP Kleszczyna, OSP Sławianowo, OSP Rudna, z których Święta, Radawnica i Blękwit funkcjonują w strukturach KSRG.

## SPORT

Krzewienie sportu odbywa się głównie za pośrednictwem Ludowych Zespołów Sportowych (Tacconi Górzna, Piast Skic, Piast Zalesie, Orzeł Stawnica, Gwda Kamień, Płomień Radawnica, Victoria Józefowo, Huragan Nowa Święta). Baza sportowa jest stosunkowo dobrze rozwinięta i uzupełniona przez powszechnie dostępne siłownie napowietrzne w Stawnicy, Krzywej Wsi, Nowinach, Pieczynku. Do rozwoju sportu i rekreacji przyczyniło się również powstanie w roku 2009 we wsi Blękwit Kompleksu Boisk Sportowych ORLIK 2012.

Jednakże na terenie gminy Złotów liczba członków klubów sportowych i osób ćwiczących w ostatnich latach stale spada. Wskazane jest organizowanie imprez sportowych połączonych z działaniami informacyjno-promocyjnymi w celu promocji aktywności fizycznej.

## TURYSTYKA, REKREACJA I WALORY PRZYRODNICZE

Wielkim atutem gminy Złotów jest bardzo dobry stan środowiska naturalnego. Jej całe terytorium znajduje się w dorzeczu Noteci, a pośrednio Warty. Lasy zajmują ok. 70 km2 co stanowi 24% powierzchni gminy. Przez gminę przepływają: Głomia Łobżonka i Kocunia oraz graniczna Gwda. Główną rzeką jest Głomia. Wspaniałe tereny do wypoczynku i rekreacji decydują o rozwijającej się w zadowalającym tempie agroturystyce. Jeziora z czystą wodą, lasy, rezerwaty przyrody – Czarci Staw (1990) z roślinnością torfową i rzadkimi gatunkami turzyc oraz Uroczysko Jary (1998) z bogatą florą i fauną – stanowią wymarzone miejsce dla turystów i miłośników przyrody.

Na terenie gminy Złotów znajduje się 10 jezior, z których największymi są: jezioro Sławianowskie Wielkie (277,6 ha) oraz jezioro Zaleskie (186,13 ha). Duża liczba czystych i zasobnych w ryby jezior sprzyja rozwojowi turystki oraz czynnemu wypoczynkowi. Jeziorność gminy wynosi 2%. Gmina graniczy z jeziorem Śmiardówka w okolicy miejscowości Nowa Święta oraz od pn.-wsch. strony z Zalewem Jastrowskim i Zalewem Grudniańskim.

Na terenie południowej części gminy, w okolicy miejscowości Rudna znajduje się obszar przyrodniczy chroniony prawnie - Natura 2000 PLH300040 „Dolina Łobżonki”.

Na terenie gminy zlokalizowano dwa obszary chronionego krajobrazu: Obszar Chronionego Krajobrazu „Pojezierze Wałeckie i Dolina Gwdy”, który obejmuje dolinę Gwdy i położony jest w północno-zachodniej części gminy oraz Obszar Chronionego Krajobrazu „Dolina Łobżonki i Bory Kujańskie”, który obejmuje południowy obszar gminy. Na terenie gminy Złotów znajduje się 7 pomników przyrody: 12 drzew na 7 stanowiskach. Gmina może pochwalić się atrakcyjnymi szlakami turystycznymi oraz dobrze oznakowanymi trasami rowerowymi, które sprzyjają rozwojowi turystyki rowerowej i pieszej oraz zachęcają do aktywnego wypoczynku. Pierwszą grupą z wyznaczonych szlaków jest składająca się z Szlaku żółtego Złotów-Kujan, szlaku niebieskiego Złotów-Blękwit, szlaku czarnego Radawnica-Kiełpin, szlaku czerwonego Krajenka-Wąsosz-Święta-Złotów-Zalesie-Radawnica-Brzuchowa Góra-Krzywa Wieś o łącznej długość 86 km. Kolejna jest grupa wyznaczonych ścieżek: Greenway Naszyjnik Północy, ścieżka Nowiny-Złotów, ścieżka Sławianowo-Buntowo, ścieżka Stawnica-Złotów, ścieżka Złotów-Święta o łącznej długość 34 km. W 28 miejscowościach gminy zlokalizowano place zabaw, co poprawia jakość życia najmłodszych mieszkańców gminy. Do istotnych składników bazy noclegowej jaką może zaoferować gmina należy zaliczyć funkcjonujący w Stawnicy Ośrodek Centrum Hipoterapii „Zabajka” oraz w Nowym Dworze Ośrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy „Henrykowo”. Na terenie gminy funkcjonuje kilkanaście gospodarstw agroturystycznych.

Walory turystyczne gminy podnoszą obiekty zabytkowe:

- zespół kościelny p.w. św. Małgorzaty w Kamieniu,

- Kościół filialny p.w. Chrystusa Króla w Kleszczynie,

- Kościół parafialny p.w. św. Jakuba Apostoła w Sławianowie,

- Kościół parafialny p.w. św. Jakuba Apostoła w Bługowie,

- Kościół parafialny p.w. św. Barbary w Radawnicy,

- Kościół pomocniczy p.w. św. Stanisława Kostki w Radawnicy,

- Zespół dworsko-parkowy w Grodnie,

- Zespół pałacowo-parkowy w Radawnicy,

- Chałupa podcieniowa w Świętej nr 98,

- Wiatrak typu „holender” w Dzierzążenku oraz w Świętej,

- Park dworski w Buntowie,

- Park dworski w Nowym Dworze,

- Park dworski w Sławianowie,

- Park dworski w Skicu,

- Park dworski w Stawnicy.

## INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

Analizując stan infrastruktury technicznej Gminy Złotów należy stwierdzić, że na przestrzeni ostatnich lat uległa ona systematycznej poprawie. Wskaźniki zwodociągowania i skanalizowania gminy stale wzrastają. Łączna długość czynnej sieci wodociągowej wynosi 164,3 km, a sieci kanalizacyjnej 95,0 km, a gazowej 0,638 km.

Wykres 11 Długość czynnej sieci wodociągowej, kanalizacyjnej i gazowej w gminie Złotów w latach 2010-2016 Źródło: Bank Danych Lokalnych (wgląd czerwiec 2017 r.)

Szczegóły przedstawia poniższa tabela.

Tabela 4 Charakterystyka sieci wodociągowej, kanalizacyjnej i gazowej w gminie Złotów

|  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Długość czynnej wodociągowej [km] | 114,2 | 145,6 | 157,2 | 158,9 | 162 | 162,2 | 164,3 |
| Ludność korzystająca z sieci wodociągowej | 7.754 | 7.888 | 7.937 | 8.042 | 8.890 | 8.939 | b.d. |
| Zużycie wody na 1 mieszkańca [dam3] | 28,3 | 28,4 | 29,1 | 29,8 | 32,5 | 32,6 | 33,8 |
| Długość sieci kanalizacyjnej [km] | 41,7 | 55,3 | 58,6 | 61 | 62 | 62 | 95 |
| Ścieki odprowadzone [dam3] | 131 | 127 | 122 | 116 | 127 | 123 | b.d. |
| Ludność korzystająca z sieci kanalizacyjnej | 4 414 | 4 572 | 4 772 | 4 941 | 5 489 | 5 527 | b.d. |
| Długość czynnej sieci gazowej [km] | 0,182 | 0,182 | 0,638 | 0,638 | 0,638 | 0,638 | b.d. |

Źródło: Bank Danych Lokalnych (wgląd czerwiec 2017 r.)

Stacje i sieci wodociągowe na terenie gminy są administrowane przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji Gminy Złotów Sp. z o.o. Na terenie gminy eksploatowanych jest pięć stacji wodociągowych zaopatrujących w wodę mieszkańców poszczególnych miejscowości. Wszystkie stacje uzdatniania wody wyposażone są w zbiorniki wodociągowe nadziemne lub podziemne.

Na obszarze gminy zorganizowany system odprowadzania ścieków występuje w miejscowościach skoncentrowanych w pobliżu trzech oczyszczalni ścieków zlokalizowanych na terenie gminy (Radawnica, Kaczochy, Pieczynek). W miejscowościach tych ścieki odprowadzane są kanałami grawitacyjnymi do lokalnych piętnastu przepompowni ścieków, a następnie transportowane do poszczególnych oczyszczalni ścieków w Radawnicy, Pieczynku oraz Kaczochach. Ponadto w miejscowości Blękwit zlokalizowana jest miejska oczyszczalnia ścieków, do której trafiają również ścieki ze wsi Święta.

System odprowadzania ścieków bytowych na terenie Gminy Złotów wymaga dalszej rozbudowy. Obecnie ok. 52% ogółu mieszkańców gminy korzysta ze zbiorczej kanalizacji sanitarnej, co jest wynikiem nadal niezadowalającym, biorąc po uwagę m.in. stopień zwodociągowania gminy, a także ochronę gruntu i wód podziemnych przed zanieczyszczeniami.

Obecnie na ternie Gminy Złotów z gazu ziemnego korzysta tylko Zakład Ogrodniczy Święta oraz Spółdzielnia Mieszkaniowa Ogrodnictwo Święta.

Na terenie Gminy, w 2016 roku, znajdowało się 2.358 mieszkań, składające się na 1.655 budynków mieszkalnych. Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania w 2016 roku wynosiła 83,6 m2.

Tabela 5 Struktura mieszkań w gminie Złotów w latach 2010-2016

|  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Liczba budynków mieszkalnych | 1.453 | 1.512 | 1.527 | 1.555 | 1.588 | 1.614 | 1.655 |
| Liczba mieszkań | 2.358 | 2.378 | 2.394 | 2.422 | 2.457 | 2.485 | 2.358 |
| Liczba izb | 9.884 | 9.995 | 10.079 | 10.244 | 10.432 | 10.584 | 9.884 |
| Powierzchnia użytkowa mieszkań [m2] | 197.079 | 200.137 | 202.571 | 207.402 | 212.886 | 216.864 | 197.079 |
| Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania [m2] | 83,6 | 84,2 | 84,6 | 85,6 | 86,6 | 87,3 | 83,6 |
| Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę [m2] | 20,8 | 21,0 | 21,3 | 21,6 | 22,0 | 22,3 | 20,8 |

Źródło: Bank Danych Lokalnych (wgląd czerwiec 2017 r.)

Pozytywnym trendem jest wzrost wskaźnika liczby mieszkań na 1.000 mieszkańców, który w 2016 r. wynosił 256 mieszkań/1.000 mieszkańców (2010 r. 249 mieszkań/1.000 mieszkańców).

## STAN ŚRODOWISKA

Niska emisja zanieczyszczeń na terenie Gminy Złotów związana jest z indywidualnymi środkami ciepłowniczymi w gospodarstwach domowych, które w przeważającej ilości wykorzystują jako źródło energii węgiel kamienny. Spala się w nich także różnego rodzaju materiały odpadowe, w tym odpady komunalne, które mogą być źródłem emisji dioksyn, ponieważ proces spalania jest niepełny i zachodzi w niższych temperaturach. Głównymi zanieczyszczeniami powietrza są dwutlenek siarki, dwutlenek azotu, tlenek węgla i pył.

Źródło emisji zanieczyszczeń do powietrza stanowi działalność przemysłowa zakładów produkcyjnych i usługowych funkcjonujących na terenie gminy Złotów. Za emisję zanieczyszczeń z tego źródła odpowiedzialne są głównie podmioty gospodarcze działające na terenie gminy takie jak: firma Klon w Nowej Świętej czy Centrum Hipoterapii i Rehabilitacji "Zabajka" w Stawnicy. Zgodnie z informacją udzieloną przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego na terenie Gminy Złotów nie ma instalacji wymagających zezwolenia na emisję gazów cieplarnianych.

Kolejnym czynnikiem decydującym o stanie jakości powietrza jest emisja komunikacyjna. Zanieczyszczenia komunikacyjne (tlenek i dwutlenek węgla, tlenki azotu, węglowodory, pyły z metalami ciężkimi) pogarszają jakość powietrza atmosferycznego oraz wpływają na wzrost stężenia ozonu w troposferze. Ponadto mniejsze znaczenie ma również zapylenie powstające na skutek zużywania się podzespołów pojazdów np. ścierania się opon czy klocków hamulcowych oraz zużywania się nawierzchni dróg. Na terenie gminy największe zagrożenie dla jakości powietrza stanowią dwie drogi wojewódzkie. Długość pierwszej z nich nr 188 relacji Człuchów – Debrzno – Złotów – Piła na terenie gminy to nieco ponad 8 km, a średniodobowy ruch samochodowy w roku 2010 na tym odcinku wyniósł 7562. Średniodobowy ruch samochodowy na odcinku drogi nr 189, relacji Jastrowie – Złotów – Więcbork na terenie Gminy (ok. 13 km długości) wyniósł 7407. Przez teren gminy Złotów przebiega jedna czynna linia kolejowa nr 203 relacji Kostrzyn – Krzyż – Piła – Złotów – Chojnice – Tczew.

Do oceny jakości powietrza w powiecie złotowskim pod kątem ochrony zdrowia wykorzystano pomiary wykonywane na terenie powiatu, klasyfikację na zasadzie analogii – pomiary substancji wykonane na innych stanowiskach pomiarowych w strefie wielkopolskiej oraz wyniki modelowania matematycznego. Wartości otrzymane w roku 2014 w odniesieniu do poziomów dopuszczalnych, poziomów docelowych i poziomu celu długoterminowego pozwoliły na zakwalifikowanie powiatu do poniższych klas:

- do klasy A – dla dwutlenku siarki, dwutlenku azotu, tlenku węgla, benzenu, pyłu PM2,5 oraz metali oznaczanych w pyle PM10 i ozonu,

- do klasy C – ze względu na wynik oceny pyłu PM10 i benzo(a)pirenu oznaczanego w pyle PM10.

Wartości otrzymane w roku 2014 w odniesieniu do poziomów dopuszczalnych, poziomów docelowych i poziomu celu długoterminowego pod kątem ochrony roślin pozwoliły na zaklasyfikowanie powiatu do klasy A zarówno pod względem dwutlenku siarki, i tlenków azotu, jaki i ze względu na wynik oceny ozonu.

# DIAGNOZA CZYNNIKÓW I ZJAWISK KRYZYSOWYCH

## METODYKA

### CEL DIAGNOZY

Zgodnie z Wytycznymi w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020 (zwanych dalej Wytycznymi) diagnoza rozpoczyna proces przygotowania i uchwalenia Programu Rewitalizacji Gminy Złotów. Etapy, które się na niego składają to:

- Etap I – wyznaczenie obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji:

- Diagnoza przestrzennego rozkładu negatywnych zjawisk społecznych obejmująca teren całej gminy,

- Diagnoza przestrzennego rozkładu negatywnych zjawisk gospodarczych, środowiskowych, funkcjonalno-przestrzennych i technicznych obejmująca tereny wskazane jako obszary kryzysowe,

- Wyznaczenie, na podstawie diagnozy, obszaru zdegradowanego, a następnie na jego części lub całości obszaru rewitalizacji (obszaru szczególnego natężenia kryzysu – o kluczowym znaczeniu dla przezwyciężenia kryzysu).

- Etap II – sporządzenie Programu Rewitalizacji Gminy Złotów dla wyznaczonego obszaru rewitalizacji.

Celem diagnozy jest zatem przeanalizowanie występujących negatywnych zjawisk wskazanych na terenie Gminy Złotów oraz określenie ich rozkładu przestrzennego. Dzięki tym informacjom będzie można zidentyfikować obszar zdegradowany, a w jego ramach wyznaczyć obszar rewitalizacji.

### PRZYJĘTA METODYKA DIAGNOZY

Diagnoza zjawisk kryzysowych ma na celu wyznaczenie obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji. Metodyka została opracowana zgodnie z Wytycznymi w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020 z dnia 2 sierpnia 2016 r. (MR/H 2014-2020/20(2)08/2016) oraz zasadami weryfikacji programów rewitalizacji i prowadzenia wykazu programów rewitalizacji gmin województwa wielkopolskiego, który określa między innymi warunki wpisu do Wykazu programów rewitalizacji.

Wytyczne nie wskazują konkretnej metody diagnostycznej, wobec tego metody takie należało przyjąć na podstawie przesłanek ogólnych, kierując się kryterium zobiektywizowania wyników. W szczególności należało rozstrzygnąć kwestię delimitacji obszaru (wyznaczenie granic obszarów na mapie) do analizy oraz warunków granicznych dla wytyczenia obszaru.

Kluczowym elementem diagnozy było wyodrębnienie jednostek pomocniczych, do analizowania problemów w obrębie Gminy Złotów. Obszar Gminy Złotów podzielono na 28 obszarów pomocniczych, dla których wykonano analizy. Ustalono, że każde sołectwo jest jednym obszarem. W podziale obszaru gminy wzorowano się na podziale geograficznym, który najlepiej odzwierciedla zabudowę gminy, uwarunkowania przestrzenne oraz jej podział. Z analizy wyłączono część obszaru sołectwa Radawnica, którą zajmuje las. Jest to obszar o powierzchni 27 km2.

Tabela 6 Podział Gminy Złotów na jednostki pomocnicze i przyjęte do Diagnozy obszary (stan na 31.12.2016 r.)

| LP. | SOŁECTWO (OBSZAR) | LUDNOŚĆ | POWIERZCHNIA [km2] |
| --- | --- | --- | --- |
| GMINA ZŁOTÓW |  |  |  |
| 1 | Bielawa | 94 | 4,17 |
| 2 | Blękwit | 343 | 7,07 |
| 3 | Bługowo | 271 | 9,64 |
| 4 | Buntowo | 307 | 10,76 |
| 5 | Dzierzążenko | 358 | 14,72 |
| 6 | Franciszkowo | 179 | 6,32 |
| 7 | Górzna | 638 | 19,85 |
| 8 | Józefowo | 482 | 6,88 |
| 9 | Kamień | 265 | 9,04 |
| 10 | Kleszczyna | 470 | 7,93 |
| 11 | Klukowo | 225 | 5,39 |
| 12 | Krzywa Wieś | 213 | 12,5 |
| 13 | Międzybłocie | 296 | 7,28 |
| 14 | Nowa Święta | 387 | 10,11 |
| 15 | Nowiny | 288 | 7,31 |
| 16 | Nowy Dwór | 241 | 10,08 |
| 17 | Pieczynek | 296 | 5,04 |
| 18 | Płosków | 73 | 1,14 |
| 19 | Radawnica | 595 | 16,55 |
| 20 | Rudna | 326 | 8,87 |
| 21 | Skic | 493 | 16,86 |
| 22 | Sławianowo | 411 | 10,69 |
| 23 | Stare Dzierzążno | 104 | 7,18 |
| 24 | Stawnica | 596 | 14,84 |
| 25 | Święta | 821 | 16,80 |
| 26 | Święta I | 180 | 0,6 |
| 27 | Wąsosz | 138 | 10,28 |
| 28 | Zalesie | 326 | 7,72 |
|  | SUMA | 9.416 | 265,62 |

Źródło: Urząd Gminy w Złotowie

Podział Gminy Złotów na obręby analityczne przedstawia poniższa mapa.

Rysunek 2 Mapa gminy Złotów z podziałem na przyjęte do diagnozy obszary

(źródło: Urząd Gminy Złotów)

Oceny stanu gminy w każdej ze sfer (społecznej, gospodarczej, środowiskowej, przestrzenno-funkcjonalnej i technicznej) dokonano na podstawie analizy wskaźnikowej. Ponieważ napotkano na trudności z wyznaczeniem wskaźników dla niektórych czynników, przyjmuje się za wiążące dane przedstawione w sposób opisowy w diagnozie.

Tabela 7 Zestawienie wykorzystanych wskaźników

| LP. | WSKAŹNIK | SFERA |
| --- | --- | --- |
| W1 | Liczba osób w wieku poprodukcyjnym w przeliczeniu na 100 osób w wieku produkcyjnym wyznaczonych obszarów | społeczna |
| W2 | Liczba osób w wieku przedprodukcyjnym na 100 mieszkańców wyznaczonych obszarów | społeczna |
| W3 | Liczba osób bezrobotnych na 100 mieszkańców w wieku produkcyjnym wyznaczonych obszarów | społeczna |
| W4 | Liczba osób długotrwale bezrobotnych na 100 mieszkańców w wieku produkcyjnym wyznaczonych obszarów | społeczna |
| W5 | Liczba osób długotrwale bezrobotnych w ogólnej liczbie bezrobotnych | społeczna |
| W6 | Liczba osób korzystających ze środowiskowej pomocy społecznej na 100 mieszkańców wyznaczonych obszarów | społeczna |
| W7 | Liczba osób korzystających ze środowiskowej pomocy społecznej z powodu ubóstwa na 100 mieszkańców wyznaczonych obszarów | społeczna |
| W8 | Liczba osób korzystających z środowiskowej pomocy społecznej z powodu długotrwałej lub ciężkiej choroby na 100 mieszkańców wyznaczonych obszarów | społeczna |
| W9 | Liczba przestępstw na 100 mieszkańców wyznaczonych obszarów | społeczna |
| W10 | Liczba interwencji na 100 mieszkańców wyznaczonych obszarów | społeczna |
| W11 | Średnie wyniki sprawdzianów szóstoklasisty na tle wyników w powiecie w roku szkolnym 2015/2016 | społeczna |
| W12 | Liczba podmiotów gospodarczych na 100 mieszkańców w wieku produkcyjnym wyznaczonych obszarów | gospodarcza |
| W13 | Liczba wyrejestrowanych podmiotów gospodarczych na 100 mieszkańców w wieku produkcyjnym wyznaczonych obszarów | gospodarcza |
| W14 | Wskaźnik jakościowy opisujący sferę środowiskową na podstawie konsultacji społecznych, a także spotkań roboczych Zespołu ds. rewitalizacji, przeprowadzonych wizji lokalnych oraz dostępnych danych statystycznych | środowiskowa |
| W15 | Liczba placówek oświatowych, gminnych obiektów kulturalnych i sportowych w wyznaczonych obszarach w przeliczeniu na 100 mieszkańców | przestrzenno-funkcjonalna |
| W16 | Wskaźnik jakościowy opisujący sferę przestrzenno-funkcjonalną na podstawie konsultacji społecznych, a także spotkań roboczych Zespołu ds. rewitalizacji, przeprowadzonych wizji lokalnych oraz dostępnych danych statystycznych | przestrzenno-funkcjonalna |
| W17 | Wskaźnik jakościowy opisujący sferę techniczną na podstawie konsultacji społecznych, a także spotkań roboczych Zespołu ds. rewitalizacji, przeprowadzonych wizji lokalnych oraz dostępnych danych statystycznych | techniczna |

Źródło: opracowanie własne

Do każdego obszaru zostały przypisane wartości poszczególnych wskaźników, które były porównywane z wartością referencyjną dla gminy, za którą uznano wartość średnią dla gminy (ew. powiatu).

W zależności od charakteru badanego zjawiska, wskaźniki mogą być stymulantami lub destymulantami stanu kryzysowego, w związku z czym inaczej należy interpretować otrzymane ich wartości. Stymulanta to zmienna, której rosnąca wartość jest oceniana jako potwierdzenie występowania stanu kryzysowego, np. wysoki odsetek osób korzystających z pomocy społecznej oznaczać będzie duże natężenie negatywnego zjawiska. Destymulanta to z kolei zmienna, której wysokie wartości zaprzeczają występowaniu stanu kryzysowego, przykładem jest np. liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarczych przeliczona na 100 mieszkańców.

Przeprowadzona analiza wskaźnikowa natężenia negatywnych zjawisk przebiegała w następujących etapach:

- Zebranie danych w odniesieniu do poszczególnych jednostek analitycznych – sołectw.

- Obliczenie wartości wskaźników sfery społecznej dla wyznaczonych obszarów oraz średniej dla gminy i interpretacja wyników.

- Wyznaczenie obszarów w stanie kryzysowym w sferze społecznej.

- Określenie zasięgów przestrzennych – obliczenie wartości wskaźników dla pozostałych sfer dla wyznaczonych obszarów oraz średniej dla gminy, w przypadku braku możliwości wyznaczenia wskaźnika – opis sytuacji na podstawie konsultacji społecznych, a także spotkań roboczych Zespołu ds. rewitalizacji, przeprowadzonych wizji lokalnych oraz dostępnych danych statystycznych.

- Wyznaczenie obszaru zdegradowanego.

- Wyznaczenie obszaru rewitalizacji.

Spośród wytypowanych obszarów zdegradowanych dokonano wyboru obszaru rewitalizacji. Proces ten został wsparty procesem partycypacji społecznej, tj. ankietyzacji wśród wszystkich zainteresowanych interesariuszy, a także wnioskami ze spotkań z mieszkańcami i wywiadami z przedstawicielami lokalnych organizacji, a także spacerów badawczych. Celem prowadzonego badania było zgromadzenie informacji i pozyskanie opinii zainteresowanych stron odnośnie do obszarów gminy szczególnie wymagających podjęcia działań rewitalizacyjnych.

## SFERA SPOŁECZNA

W1 – LICZBA OSÓB W WIEKU POPRODUKCYJNYM W PRZELICZENIU NA 100 OSÓB W WIEKU PRODUKCYJNYM WYZNACZONYCH OBSZARÓW

Na tzw. zjawisko starzenia się ludności wpływa pośrednio szereg czynników, jak np. poziom zamożności społeczeństwa, promowany model rodziny, aktywność zawodowa kobiet, poziom opieki społecznej i ochrony zdrowia, wykształcenie ludności oraz polityka społeczna państwa.

Wzrastająca liczba ludności w wieku poprodukcyjnym z jednoczesnym spadkiem liczby młodych osób na przestrzeni kilku lat ewidentnie świadczy o postępującym zjawisku starzenia się lokalnej społeczności. Jeśli taki stan będzie się utrzymywał w dłuższej perspektywie czasowej to w przyszłości doprowadzi do zbyt dużego obciążenia demograficznego i zatrzymania rozwoju gospodarczego obszaru.

W Gminie Złotów na 100 osób w wieku produkcyjnym przypada średnio 20,05 osób w wieku poprodukcyjnym. Jednostkami, w których opisywany wskaźnik przyjmuje najwyższe wartości są: Bługowo, Buntowo, Józefowo, Nowiny, Płosków, Radawnica, Skic, Sławianowo, Stare Dzierzążno i Stawnica.

Tabela 8 Liczba osób w wieku poprodukcyjnym w przeliczeniu na 100 osób w wieku produkcyjnym wyznaczonych obszarów w 2016 r.

| LP. | SOŁECTWO (OBSZAR) | LICZBA OSÓB W WIEKU POPRODUKCYJNYM W PRZELICZENIU NA 100 OSÓB W WIEKU PRODUKCYJNYM |
| --- | --- | --- |
| 1 | Bielawa | 12,12 |
| 2 | Blękwit | 18,26 |
| 3 | Bługowo | 27,16 |
| 4 | Buntowo | 23,08 |
| 5 | Dzierzążenko | 14,53 |
| 6 | Franciszkowo | 18,92 |
| 7 | Górzna | 17,76 |
| 8 | Józefowo | 21,25 |
| 9 | Kamień | 15,76 |
| 10 | Kleszczyna | 18,45 |
| 11 | Klukowo | 15,75 |
| 12 | Krzywa Wieś | 18,18 |
| 13 | Międzybłocie | 14,65 |
| 14 | Nowa Święta | 19,52 |
| 15 | Nowiny | 21,69 |
| 16 | Nowy Dwór | 16,13 |
| 17 | Pieczynek | 17,68 |
| 18 | Płosków | 20,93 |
| 19 | Radawnica | 23,53 |
| 20 | Rudna | 18,75 |
| 21 | Skic | 24,22 |
| 22 | Sławianowo | 33,20 |
| 23 | Stare Dzierzążno | 28,13 |
| 24 | Stawnica | 25,00 |
| 25 | Święta | 17,57 |
| 26 | Święta I | 13,33 |
| 27 | Wąsosz | 14,14 |
| 28 | Zalesie | 19,34 |
|  | ŚREDNIA DLA GMINY | 20,05 |

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Gminy w Złotowie

W2 – LICZBA OSÓB W WIEKU PRZEDPOPRODUKCYJNYM W PRZELICZENIU NA 100 OSÓB WYZNACZONYCH OBSZARÓW

Badania demograficzne pokazują, że największy wpływ na dynamikę i poziom starzenia się społeczeństwa ma natężenie urodzeń. Duży udział liczby urodzeń przyczynia się do wzrostu udziału dzieci w strukturze populacji, a co za tym idzie – do „odmładzania się” społeczeństwa.

Najmniejszym udziałem mieszkańców w wieku przedprodukcyjnym cechują się sołectwa: Bielawa, Blękwit, Buntowo, Józefowo, Kamień, Nowiny, Nowy Dwór, Pieczynek, Radawnica, Skic, Sławianowo, Stare Dzierzążno, Stawnica, Święta I i Wąsosz.

Tabela 9 Liczba osób w wieku przedprodukcyjnym w przeliczeniu na 100 mieszkańców wyznaczonych obszarów w 2016 r.

| LP. | SOŁECTWO (OBSZAR) | LICZBA OSÓB W WIEKU PRZEDPOPRODUKCYJNYM W PRZELICZENIU NA 100 OSÓB |
| --- | --- | --- |
| 1 | Bielawa | 20,21 |
| 2 | Blękwit | 18,37 |
| 3 | Bługowo | 26,94 |
| 4 | Buntowo | 20,91 |
| 5 | Dzierzążenko | 24,30 |
| 6 | Franciszkowo | 25,14 |
| 7 | Górzna | 23,51 |
| 8 | Józefowo | 19,09 |
| 9 | Kamień | 18,87 |
| 10 | Kleszczyna | 21,70 |
| 11 | Klukowo | 24,00 |
| 12 | Krzywa Wieś | 24,88 |
| 13 | Międzybłocie | 22,64 |
| 14 | Nowa Święta | 21,96 |
| 15 | Nowiny | 19,44 |
| 16 | Nowy Dwór | 20,47 |
| 17 | Pieczynek | 20,27 |
| 18 | Płosków | 26,03 |
| 19 | Radawnica | 18,49 |
| 20 | Rudna | 23,62 |
| 21 | Skic | 18,05 |
| 22 | Sławianowo | 17,03 |
| 23 | Stare Dzierzążno | 19,23 |
| 24 | Stawnica | 17,45 |
| 25 | Święta | 23,14 |
| 26 | Święta I | 13,89 |
| 27 | Wąsosz | 16,67 |
| 28 | Zalesie | 21,78 |
|  | ŚREDNIA DLA GMINY | 21,01 |

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Gminy w Złotowie

W3 – LICZBA OSÓB BEZROBOTNYCH NA 100 MIESZKAŃCÓW W WIEKU PRODUKCYJNYM WYZNACZONYCH OBSZARÓW

Brak zatrudnienia albo wykonywania pracy zarobkowej, zwłaszcza w perspektywie długoterminowej może być przyczyną problemów na płaszczyźnie ekonomicznej, ale także prowadzić do szeregu negatywnych zjawisk prowadzących do degradacji społecznej. Do tego rodzaju zjawisk można zaliczyć utrwalanie niekorzystnych wzorców postaw społecznych, tj. bierność, bezczynność czy bezradność i dziedziczenie ich przez kolejne pokolenia. Brak pracy może także prowadzić do wzrostu przestępczości na danym terenie albo rodzić innego rodzaju negatywne czy patologiczne zachowania, tj. niewywiązywanie się z obowiązków rodzicielskich, zaniedbanie kwestii edukacji dzieci i młodzieży. W statystyce urzędów pracy osobą bezrobotną jest osoba niezatrudniona i niewykonująca innej pracy zarobkowej, zdolna i gotowa do podjęcia zatrudnienia, zarejestrowana we właściwym dla miejsca zameldowania stałego lub czasowego powiatowym urzędzie pracy oraz poszukująca zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej. Najwyższe wartości wskaźnik ten przyjął w jednostkach Bielawa, Buntowo, Franciszkowo, Górzna, Józefowo, Kamień, Klukowo, Krzywa Wieś, Nowy Dwór, Pieczynek, Płosków, Skic, Sławianowo i Stare Dzierzążno.

Tabela 10 Liczba osób bezrobotnych na 100 mieszkańców w wieku produkcyjnym wyznaczonych obszarów w 2016 r.

| LP. | SOŁECTWO (OBSZAR) | LICZBA OSÓB BEZROBOTNYCH NA 100 MIESZKAŃCÓW W WIEKU PRODUKCYJNYM WYZNACZONYCH OBSZARÓW |
| --- | --- | --- |
| 1 | Bielawa | 12,12 |
| 2 | Blękwit | 2,61 |
| 3 | Bługowo | 4,94 |
| 4 | Buntowo | 7,18 |
| 5 | Dzierzążenko | 5,56 |
| 6 | Franciszkowo | 7,21 |
| 7 | Górzna | 9,73 |
| 8 | Józefowo | 9,38 |
| 9 | Kamień | 10,87 |
| 10 | Kleszczyna | 5,83 |
| 11 | Klukowo | 10,27 |
| 12 | Krzywa Wieś | 8,33 |
| 13 | Międzybłocie | 4,04 |
| 14 | Nowa Święta | 3,59 |
| 15 | Nowiny | 4,23 |
| 16 | Nowy Dwór | 7,10 |
| 17 | Pieczynek | 9,09 |
| 18 | Płosków | 6,98 |
| 19 | Radawnica | 5,88 |
| 20 | Rudna | 5,77 |
| 21 | Skic | 6,52 |
| 22 | Sławianowo | 9,49 |
| 23 | Stare Dzierzążno | 17,19 |
| 24 | Stawnica | 4,08 |
| 25 | Święta | 4,11 |
| 26 | Święta I | 3,70 |
| 27 | Wąsosz | 3,03 |
| 28 | Zalesie | 5,19 |
|  | ŚREDNIA DLA GMINY | 6,44 |

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Gminy w Złotowie

W4 – LICZBA OSÓB DŁUGOTRWALE BEZROBOTNYCH NA 100 MIESZKAŃCÓW W WIEKU PRODUKCYJNYM WYZNACZONYCH OBSZARÓW

Bezrobocie to jeden z najpoważniejszych problemów, który dotyczy zarówno sytuacji gospodarczej, jak i społecznej i ma ogromny wpływ na codzienne życie wielu osób. Ponieważ bezrobocie jest spowodowane przez bardzo wiele czynników, bardzo trudno z nim walczyć w skuteczny sposób, który przynosi odczuwalne efekty. Szczególnie dużym problemem jest długotrwałe bezrobocie.  Istnieje bardzo długa lista czynników, które wpływają na utrzymywanie się dużego poziomu bezrobocia. Należą do nich np. wysokie koszty pracy, niejasne i niekorzystne przepisy prawa pracy, stosunkowo niski stopień wykształcenia części społeczeństwa, zbyt wolne tempo wzrostu gospodarczego, słaby rozwój gospodarczy niektórych regionów czy zmiany w stosowanej technologii. Zjawisko bezrobocia związane jest także z postawą osób poszukujących pracy, która niestety jest bardzo często bierna.

Za długotrwale bezrobotnych uznaje się osoby, które pozostają bez zatrudnienia przez ponad 12 miesięcy.

Najwyższe wartości wskaźnik ten przyjął w jednostkach Bielawa, Franciszkowo, Górzna, Józefowo, Kamień, Klukowo, Krzywa Wieś, Nowy Dwór, Pieczynek, Rudna, Skic, Sławianowo i Stare Dzierzążno.

Tabela 11 Liczba osób długotrwale bezrobotnych w przeliczeniu na 100 mieszkańców w wieku produkcyjnym wyznaczonych obszarów w 2016 r.

| LP. | SOŁECTWO (OBSZAR) | LICZBA OSÓB DŁUGOTRWALE BEZROBOTNYCH W PRZELICZENIU NA 100 MIESZKAŃCÓW W WIEKU PRODUKCYJNYM |
| --- | --- | --- |
| 1 | Bielawa | 6,06 |
| 2 | Blękwit | 1,30 |
| 3 | Bługowo | 3,09 |
| 4 | Buntowo | 2,05 |
| 5 | Dzierzążenko | 2,56 |
| 6 | Franciszkowo | 4,50 |
| 7 | Górzna | 5,60 |
| 8 | Józefowo | 6,56 |
| 9 | Kamień | 8,70 |
| 10 | Kleszczyna | 3,24 |
| 11 | Klukowo | 6,16 |
| 12 | Krzywa Wieś | 6,06 |
| 13 | Międzybłocie | 1,01 |
| 14 | Nowa Święta | 2,39 |
| 15 | Nowiny | 1,59 |
| 16 | Nowy Dwór | 5,16 |
| 17 | Pieczynek | 6,57 |
| 18 | Płosków | 2,33 |
| 19 | Radawnica | 3,84 |
| 20 | Rudna | 3,81 |
| 21 | Skic | 4,66 |
| 22 | Sławianowo | 5,14 |
| 23 | Stare Dzierzążno | 10,94 |
| 24 | Stawnica | 2,30 |
| 25 | Święta | 3,18 |
| 26 | Święta I | 1,48 |
| 27 | Wąsosz | 2,02 |
| 28 | Zalesie | 1,89 |
|  | ŚREDNIA DLA GMINY | 3,92 |

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Gminy w Złotowie

W5 – LICZBA OSÓB DŁUGOTRWALE BEZROBOTNYCH W OGÓLNEJ LICZBIE BEZROBOTNYCH

Znalezienie się w gronie długotrwale bezrobotnych bądź nie, ma swoje dalekosiężne skutki. Z perspektywy osoby szukającej pracy, paradoksalnie, często lepiej zostać zaliczonym do grupy osób bezrobotnych od dłuższego czasu, wtedy bowiem wachlarz propozycji pomocy jest znacznie większy. Za długotrwale bezrobotnego uznaje się osobę, która w okresie ostatnich dwóch lat pozostawała w rejestrze powiatowego urzędu pracy przez minimum 12 miesięcy. Do okresu tego nie liczy się czas odbywania stażu i przygotowania zawodowego. Niestety, długotrwale bezrobotni stanowią w wielu urzędach pracy około połowy wszystkich zarejestrowanych. To jednocześnie grupa, którą najtrudniej zaktywizować i jednocześnie trzeba ponieść największe koszty tej aktywizacji. Aktywizacja osób długotrwale bezrobotnych wymaga podjęcia szeregu działań i jest przedsięwzięciem bardzo skomplikowanym, gdyż brak doświadczenia zawodowego jest istotnym czynnikiem utrudniającym znalezienie zatrudnienia bądź podjęcia pracy zarobkowej.

Tabela 12 Liczba osób długotrwale bezrobotnych w ogólnej liczbie bezrobotnych wyznaczonych obszarów w 2016 r.

| LP. | SOŁECTWO (OBSZAR) | LICZBA OSÓB DŁUGOTRWALE BEZROBOTNYCH W OGÓLNEJ LICZBIE BEZROBOTNYCH MIESZKAŃCÓW |
| --- | --- | --- |
| 1 | Bielawa | 50,00 |
| 2 | Blękwit | 50,00 |
| 3 | Bługowo | 62,50 |
| 4 | Buntowo | 28,57 |
| 5 | Dzierzążenko | 46,15 |
| 6 | Franciszkowo | 62,50 |
| 7 | Górzna | 57,50 |
| 8 | Józefowo | 70,00 |
| 9 | Kamień | 80,00 |
| 10 | Kleszczyna | 55,56 |
| 11 | Klukowo | 60,00 |
| 12 | Krzywa Wieś | 72,73 |
| 13 | Międzybłocie | 25,00 |
| 14 | Nowa Święta | 66,67 |
| 15 | Nowiny | 37,50 |
| 16 | Nowy Dwór | 72,73 |
| 17 | Pieczynek | 72,22 |
| 18 | Płosków | 33,33 |
| 19 | Radawnica | 65,22 |
| 20 | Rudna | 83,33 |
| 21 | Skic | 71,43 |
| 22 | Sławianowo | 54,17 |
| 23 | Stare Dzierzążno | 63,64 |
| 24 | Stawnica | 56,25 |
| 25 | Święta | 77,27 |
| 26 | Święta I | 40,00 |
| 27 | Wąsosz | 66,67 |
| 28 | Zalesie | 36,36 |
|  | ŚREDNIA DLA GMINY | 60,86 |

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Gminy w Złotowie

Jednostkami, w których udział osób długotrwale bezrobotnych w ogólnej liczbie bezrobotnych jest największy są: Bługowo, Franciszkowo, Józefowo, Kamień, Krzywa Wieś, Nowa Święta, Nowy Dwór, Pieczynek, Radawnica, Rudna, Skic, Stare Dzierzążno, Święta, Wąsosz.

W6 – LICZBA OSÓB KORZYSTAJĄCYCH ZE ŚRODOWISKOWEJ POMOCY SPOŁECZNEJ NA 100 MIESZKAŃCÓW WYZNACZONYCH OBSZARÓW

Coraz więcej osób korzysta z pomocy społecznej. Liczba ta byłaby zapewne większa, gdyby nie stygmatyzacja społeczna, która powoduje, że część osób wstydzi się ubiegać o wsparcie. Społeczne napiętnowanie polegające na przyklejaniu zasiłkobiorcom rozmaitych łatek takich, jak np. „patologia” sprawia, że po pomoc często nie zgłaszają się osoby, które powinny zostać objęte choćby czasowym wsparciem.

Tabela 13 Liczba osób korzystających ze środowiskowej pomocy społecznej na 100 mieszkańców wyznaczonych obszarów w 2016 r.

| LP. | SOŁECTWO (OBSZAR) | LICZBA OSÓB KORZYSTAJĄCYCH ZE ŚRODOWISKOWEJ POMOCY SPOŁECZNEJ NA 100 MIESZKAŃCÓW |
| --- | --- | --- |
| 1 | Bielawa | 19,15 |
| 2 | Blękwit | 2,92 |
| 3 | Bługowo | 4,06 |
| 4 | Buntowo | 13,36 |
| 5 | Dzierzążenko | 5,87 |
| 6 | Franciszkowo | 21,79 |
| 7 | Górzna | 13,95 |
| 8 | Józefowo | 28,42 |
| 9 | Kamień | 22,64 |
| 10 | Kleszczyna | 11,70 |
| 11 | Klukowo | 12,44 |
| 12 | Krzywa Wieś | 15,02 |
| 13 | Międzybłocie | 4,05 |
| 14 | Nowa Święta | 6,20 |
| 15 | Nowiny | 13,54 |
| 16 | Nowy Dwór | 7,47 |
| 17 | Pieczynek | 12,84 |
| 18 | Płosków | 9,59 |
| 19 | Radawnica | 10,76 |
| 20 | Rudna | 28,22 |
| 21 | Skic | 2,84 |
| 22 | Sławianowo | 3,89 |
| 23 | Stare Dzierzążno | 9,62 |
| 24 | Stawnica | 5,87 |
| 25 | Święta | 10,23 |
| 26 | Święta I | 1,67 |
| 27 | Wąsosz | 7,25 |
| 28 | Zalesie | 10,12 |
|  | ŚREDNIA DLA GMINY | 11,05 |

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Gminy w Złotowie

Wskaźnik osób korzystających ze środowiskowej pomocy społecznej na 100 mieszkańców wyznaczonych obszarów wartości większe od średniej dla całej gminy przyjmuje w sołectwach: Bielawa, Buntowo, Franciszkowo, Górzna, Józefowo, Kamień, Kleszczyna, Klukowo, Krzywa Wieś, Nowiny, Pieczynek i Rudna.

W7 – LICZBA OSÓB KORZYSTAJĄCYCH ZE ŚRODOWISKOWEJ POMOCY SPOŁECZNEJ Z POWODU UBÓSTWA NA 100 MIESZKAŃCÓW WYZNACZONYCH OBSZARÓW

Ubóstwo to pojęcie, które z jednej strony określa warunki życia jednostki, a z drugiej strony wskazuje na nierówności i sprzeczności występujące w społeczeństwie. Jest zjawiskiem wielowymiarowym, a dla polityki społecznej podstawowe znaczenie mają informacje dotyczące zasięgu ubóstwa ekonomicznego. Czynnikiem istotnie decydującym o sytuacji materialnej jednostki i jej rodziny, jest miejsce zajmowane na rynku pracy. Ubóstwem zagrożone są̨ przede wszystkim osoby bezrobotne i rodziny osób bezrobotnych. Zasięg ubóstwa jest zróżnicowany w zależności od grupy społeczno-ekonomicznej, określanej na podstawie przeważającego źródła dochodów. W najtrudniejszej sytuacji znajdowały się osoby żyjące w gospodarstwach domowych utrzymujących się z tzw. innych niezarobkowych źródeł, w tym przede wszystkim w gospodarstwach, których podstawę utrzymania stanowiły świadczenia społeczne inne niż renty i emerytury. Osoby starsze (często schorowane i niesamodzielne) są szczególnie zagrożone ubóstwem. Obniżaniu się stopy życiowej sprzyja także wykonywanie nisko płatnej pracy, a dotyczy to głównie osób o niskim poziomie wykształcenia, pracujących na stanowiskach robotniczych. Wykształcenie jest jednym z najważniejszych czynników różnicujących zagrożenie ubóstwem.

Tabela 14 Liczba osób korzystających ze środowiskowej pomocy społecznej z powodu ubóstwa na 100 mieszkańców wyznaczonych obszarów w 2016 r.

| LP. | SOŁECTWO (OBSZAR) | LICZBA OSÓB KORZYSTAJĄCYCH ZE ŚRODOWISKOWEJ POMOCY SPOŁECZNEJ Z POWODU UBÓSTWA NA 100 MIESZKAŃCÓW |
| --- | --- | --- |
| 1 | Bielawa | 7,45 |
| 2 | Blękwit | 2,92 |
| 3 | Bługowo | 1,48 |
| 4 | Buntowo | 12,05 |
| 5 | Dzierzążenko | 3,07 |
| 6 | Franciszkowo | 7,26 |
| 7 | Górzna | 12,54 |
| 8 | Józefowo | 21,99 |
| 9 | Kamień | 5,66 |
| 10 | Kleszczyna | 7,45 |
| 11 | Klukowo | 7,56 |
| 12 | Krzywa Wieś | 2,82 |
| 13 | Międzybłocie | 4,05 |
| 14 | Nowa Święta | 5,94 |
| 15 | Nowiny | 9,03 |
| 16 | Nowy Dwór | 1,66 |
| 17 | Pieczynek | 9,80 |
| 18 | Płosków | 6,85 |
| 19 | Radawnica | 2,86 |
| 20 | Rudna | 22,09 |
| 21 | Skic | 1,42 |
| 22 | Sławianowo | 3,89 |
| 23 | Stare Dzierzążno | 6,73 |
| 24 | Stawnica | 4,36 |
| 25 | Święta | 8,28 |
| 26 | Święta I | 1,67 |
| 27 | Wąsosz | 6,52 |
| 28 | Zalesie | 7,36 |
|  | ŚREDNIA DLA GMINY | 7,32 |

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Gminy w Złotowie

7,32% mieszkańców Gminy Złotów korzysta z pomocy społecznej z powodu ubóstwa. Wskaźnik przyjął najwyższe wartości w sołectwach: Bielawa, Buntowo, Górzna, Józefowo, Kleszczyna, Klukowo, Nowiny, Pieczynek, Rudna, Święta i Zalesie.

W8 – LICZBA OSÓB KORZYSTAJĄCYCH ZE ŚRODOWISKOWEJ POMOCY SPOŁECZNEJ Z POWODU DŁUGOTRWAŁEJ LUB CIĘŻKIEJ CHOROBY NA 100 MIESZKAŃCÓW WYZNACZONYCH OBSZARÓW

Pomoc społeczna z powodu długotrwałej lub ciężkiej choroby jest blisko powiązana z ubóstwem. Z tej formy pomocy często korzystają osoby starsze – często schorowane i niesamodzielne. Również osoby niepełnosprawne są narażone na ubóstwo oraz wykluczenie społeczne i często korzystają z tej formy pomocy.

Tabela 15 Liczba osób korzystających ze środowiskowej pomocy społecznej z powodu długotrwałej lub ciężkiej choroby na 100 mieszkańców wyznaczonych obszarów w 2016 r.

| LP. | SOŁECTWO (OBSZAR) | LICZBA OSÓB KORZYSTAJĄCYCH ZE ŚRODOWISKOWEJ POMOCY SPOŁECZNEJ Z POWODU DŁUGOTRWAŁEJ LUB CIĘŻKIEJ CHOROBY NA 100 MIESZKAŃCÓW |
| --- | --- | --- |
| 1 | Bielawa | 4,26 |
| 2 | Blękwit | 0,87 |
| 3 | Bługowo | 0,37 |
| 4 | Buntowo | 4,56 |
| 5 | Dzierzążenko | 2,79 |
| 6 | Franciszkowo | 4,47 |
| 7 | Górzna | 5,02 |
| 8 | Józefowo | 4,36 |
| 9 | Kamień | 2,26 |
| 10 | Kleszczyna | 2,77 |
| 11 | Klukowo | 0,44 |
| 12 | Krzywa Wieś | 1,41 |
| 13 | Międzybłocie | 2,03 |
| 14 | Nowa Święta | 1,81 |
| 15 | Nowiny | 10,42 |
| 16 | Nowy Dwór | 1,24 |
| 17 | Pieczynek | 6,76 |
| 18 | Płosków | 2,74 |
| 19 | Radawnica | 1,34 |
| 20 | Rudna | 10,74 |
| 21 | Skic | 1,22 |
| 22 | Sławianowo | 1,46 |
| 23 | Stare Dzierzążno | 5,77 |
| 24 | Stawnica | 2,85 |
| 25 | Święta | 5,12 |
| 26 | Święta I | 0,56 |
| 27 | Wąsosz | 5,07 |
| 28 | Zalesie | 2,15 |
|  | ŚREDNIA DLA GMINY | 3,39 |

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Gminy w Złotowie

3,39% mieszkańców Gminy Złotów korzysta z pomocy społecznej z powodu długotrwałej lub ciężkiej choroby. Wskaźnik przyjął najwyższe wartości w sołectwach: Bielawa, Buntowo, Franciszkowo, Górzna, Józefowo, Nowiny, Pieczynek, Rudna, Stare Dzierzążno, Święta i Wąsosz.

W9 – LICZBA INTERWENCJI POLICJI NA 100 MIESZKAŃCÓW WYZNACZONYCH OBSZARÓW

Przestępczość jest to kolejne zjawisko umożliwiające zdefiniowanie obszaru w stanie kryzysowym. Często jest powiązana z innymi problemami społecznymi, tj. bezrobocie czy ubóstwo. Poniżej przedstawiono liczbę interwencji policji na terenie wyznaczonych obszarów w przeliczeniu na 100 mieszkańców. Interwencje policyjne charakteryzują się bezpośrednim oddziaływaniem na bardzo wrażliwą sferę publiczną, bowiem z jednej strony mają zapewnić przestrzeganie ładu i porządku publicznego, a z drugiej strony wiążą się z ingerencją w zagwarantowane konstytucyjnie prawa i wolności osobiste obywateli. Interwencja policyjna to szybkie przybycie policjantów na miejsce zdarzenia i doprowadzenie zastanej sytuacji do zgodnej z prawem, czy też przywrócenie stanu pożądanego.

Tabela 16 Liczba interwencji policji na 100 mieszkańców wyznaczonych obszarów w 2016 r.

| LP. | SOŁECTWO (OBSZAR) | LICZBA INTERWENCJI POLICJI NA 100 MIESZKAŃCÓW |
| --- | --- | --- |
| 1 | Bielawa | 0,00 |
| 2 | Blękwit | 3,79 |
| 3 | Bługowo | 3,69 |
| 4 | Buntowo | 3,26 |
| 5 | Dzierzążenko | 2,51 |
| 6 | Franciszkowo | 7,26 |
| 7 | Górzna | 4,08 |
| 8 | Józefowo | 2,90 |
| 9 | Kamień | 8,30 |
| 10 | Kleszczyna | 5,53 |
| 11 | Klukowo | 4,89 |
| 12 | Krzywa Wieś | 5,63 |
| 13 | Międzybłocie | 3,72 |
| 14 | Nowa Święta | 5,17 |
| 15 | Nowiny | 0,00 |
| 16 | Nowy Dwór | 3,73 |
| 17 | Pieczynek | 0,00 |
| 18 | Płosków | 9,59 |
| 19 | Radawnica | 4,37 |
| 20 | Rudna | 3,07 |
| 21 | Skic | 1,62 |
| 22 | Sławianowo | 1,70 |
| 23 | Stare Dzierzążno | 4,81 |
| 24 | Stawnica | 1,34 |
| 25 | Święta | 4,26 |
| 26 | Święta I | 0,00 |
| 27 | Wąsosz | 2,90 |
| 28 | Zalesie | 3,37 |
|  | ŚREDNIA DLA GMINY | 3,47 |

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Gminy w Złotowie

Według danych z Komisariatu Policji w Złotowie najwięcej interwencji zanotowano w sołectwie Święta (35) oraz Radawnica, Kleszczyna i Górzna (po 26). W przeliczeniu na 100 mieszkańców poszczególnych obszarów najwięcej interwencji policji notuje się w sołectwach: Blękwit, Bługowo, Franciszkowo, Górzna, Kamień, Kleszczyna, Klukowo, Krzywa Wieś, Międzybłocie, Nowa Święta, Nowy Dwór, Płosków, Radawnica, Stare Dzierzążno i Święta.

W10 – LICZBA POPEŁNIONYCH PRZESTĘPSTW NA 100 MIESZKAŃCÓW WYZNACZONYCH OBSZARÓW

Przestępczość jest wskaźnikiem społecznym, który nie tylko obrazuje poziom bezpieczeństwa na danym obszarze, ale również wskazuje na możliwości rozwoju i atrakcyjność danego obszaru.

Tabela 17 Liczba popełnionych przestępstw na 100 mieszkańców wyznaczonych obszarów w 2016 r.

| LP. | SOŁECTWO (OBSZAR) | LICZBA POPEŁNIONYCH PRZESTĘPSTW NA 100 MIESZKAŃCÓW |
| --- | --- | --- |
| 1 | Bielawa | 0,00 |
| 2 | Blękwit | 0,29 |
| 3 | Bługowo | 0,00 |
| 4 | Buntowo | 0,00 |
| 5 | Dzierzążenko | 0,00 |
| 6 | Franciszkowo | 0,00 |
| 7 | Górzna | 0,56 |
| 8 | Józefowo | 0,63 |
| 9 | Kamień | 0,00 |
| 10 | Kleszczyna | 0,38 |
| 11 | Klukowo | 0,21 |
| 12 | Krzywa Wieś | 0,44 |
| 13 | Międzybłocie | 0,47 |
| 14 | Nowa Święta | 0,34 |
| 15 | Nowiny | 0,26 |
| 16 | Nowy Dwór | 0,23 |
| 17 | Pieczynek | 0,83 |
| 18 | Płosków | 0,00 |
| 19 | Radawnica | 0,00 |
| 20 | Rudna | 0,00 |
| 21 | Skic | 0,31 |
| 22 | Sławianowo | 0,00 |
| 23 | Stare Dzierzążno | 0,00 |
| 24 | Stawnica | 1,92 |
| 25 | Święta | 0,17 |
| 26 | Święta I | 0,37 |
| 27 | Wąsosz | 0,00 |
| 28 | Zalesie | 0,00 |
|  | ŚREDNIA DLA GMINY | 0,22 |

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Gminy w Złotowie

Średnia liczba przestępstw popełnionych w gminie Złotów w przeliczeniu na 100 mieszkańców wynosi 0,22. Problem przestępczości przekraczającej gminną średnią odnotowano w sołectwach: Blękwit, Górzna, Józefowo, Kleszczyna, Krzywa Wieś, Międzybłocie, Nowa Święta, Nowiny, Pieczynek, Skic, Stawnica i Święta I.

W11 – ŚREDNIE WYNIKI SPRAWDZIANÓW SZÓSTOKLASISTY NA TLE WYNIKÓW W POWIECIE

Analizie poddano analizie edukację w szkołach podstawowych, ponieważ dla nich da się wyciągnąć wnioski przestrzenne. Obwody szkolne w gminie Złotów określa UCHWAŁA Nr XXXII/329/13 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 25 kwietnia 2013 r.:

§ 1. Ustala się następującą sieć publicznych szkół podstawowych i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz granice ich obwodów:

1. Szkoła Podstawowa w Sławianowie, 77-400 Złotów o strukturze organizacyjnej

klas I-VI z oddziałami przedszkolnymi z obwodem obejmującym następujące miejscowości: Sławianowo, Buntowo, Bługowo, Kaczochy i Sławianówko.

2. Szkoła Podstawowa im. Marii Kilar w Kleszczynie, 77-400 Złotów o strukturze organizacyjnej klas I-VI z oddziałami przedszkolnymi z obwodem obejmującym miejscowości: Kleszczyna, Skic i Rudna.

3. Szkoła Podstawowa im. Tony’ego Halika w Górznej, 77-400 Złotów o strukturze organizacyjnej klas I-VI z oddziałami przedszkolnymi z obwodem obejmującym miejscowości: Górzna, Pieczyn, Nowiny, Stawnica, Dzierzążenko, Stare Dzierzążno, Płosków, Wielatowo, Łopienko, Zalesie i Pieczynek

4. Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Świętej wchodząca w skład Zespołu Szkół nr 2 w Świętej, 77-400 Złotów z klasami I –VI i z oddziałami przedszkolnymi z obwodem obejmującym następujące miejscowości: Święta, Nowa Święta, Wąsosz, Rosochy, Klukowo, Blękwit i Międzybłocie.

5. Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Radawnicy wchodząca w skład Zespołu Szkół nr 1 w Radawnicy, ul. Złotowska 11B , 77-400 Złotów z klasami I-VI i z oddziałami przedszkolnymi z obwodem obejmującym następujące miejscowości: Radawnica, Józefowo, Grodno, Krzywa Wieś, Bielawa, Kamień, Franciszkowo i Nowy Dwór.

Tabela 18 Średnie wyniki sprawdzianów szóstoklasisty na tle wyników w powiecie w roku szkolnym 2015/2016

| LP. | SOŁECTWO (OBSZAR) | ŚREDNIE WYNIKI SPRAWDZIANÓW SZÓSTOKLASISTY NA TLE WYNIKÓW W POWIECIE |
| --- | --- | --- |
| 1 | Bielawa | 33,91 |
| 2 | Blękwit | 58,88 |
| 3 | Bługowo | 59,55 |
| 4 | Buntowo | 59,55 |
| 5 | Dzierzążenko | 58,00 |
| 6 | Franciszkowo | 33,91 |
| 7 | Górzna | 58,00 |
| 8 | Józefowo | 33,91 |
| 9 | Kamień | 33,91 |
| 10 | Kleszczyna | 53,29 |
| 11 | Klukowo | 58,88 |
| 12 | Krzywa Wieś | 33,91 |
| 13 | Międzybłocie | 58,88 |
| 14 | Nowa Święta | 58,88 |
| 15 | Nowiny | 58,00 |
| 16 | Nowy Dwór | 33,91 |
| 17 | Pieczynek | 58,00 |
| 18 | Płosków | 58,00 |
| 19 | Radawnica | 33,91 |
| 20 | Rudna | 53,29 |
| 21 | Skic | 53,29 |
| 22 | Sławianowo | 59,55 |
| 23 | Stare Dzierzążno | 58,00 |
| 24 | Stawnica | 58,00 |
| 25 | Święta | 58,88 |
| 26 | Święta I | 59,55 |
| 27 | Wąsosz | 58,88 |
| 28 | Zalesie | 58,00 |
|  | ŚREDNIA DLA POWIATU | 56,17 |

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Gminy w Złotowie

Wyniki poniżej średniej dla powiatu kształtują się w sołectwach Bielawa, Franciszkowo, Józefowo, Kamień, Kleszczyna, Krzywa Wieś, Nowy Dwór, Radawnica, Rudna i Skic. Mimo, że w pozostałych szkołach wyniki są wyższe od średniej dla powiatu to wydaję się, że i tak są stosunkowo niskie i wymagają poprawy.

## IDENTYFIKACJA OBSZARÓW W STANIE KRYZYSOWYM W SFERZE SPOŁECZNEJ

Jako obszar gminy znajdujący się w stanie kryzysowym można uznać taki, w którym nastąpiła koncentracja negatywnych zjawisk społecznych, w szczególności bezrobocia, ubóstwa, przestępczości. Do oceny sytuacji społecznej przyjęto wartości następujących 11 wskaźników:

- (W1) Liczba osób w wieku poprodukcyjnym w przeliczeniu na 100 osób w wieku produkcyjnym wyznaczonych obszarów w 2016 r.;

- (W2) Liczba osób w wieku przedprodukcyjnym w przeliczeniu na 100 mieszkańców wyznaczonych obszarów w 2016 r.;

- (W3) Liczba osób bezrobotnych na 100 mieszkańców w wieku produkcyjnym wyznaczonych obszarów w 2016 r.;

- (W4) Liczba osób długotrwale bezrobotnych na 100 mieszkańców w wieku produkcyjnym wyznaczonych obszarów w 2016 r.;

- (W5) Liczba osób długotrwale bezrobotnych w ogólnej liczbie bezrobotnych w 2016 r.

- (W6) Liczba osób korzystających ze środowiskowej pomocy społecznej na 100 mieszkańców wyznaczonych obszarów w 2016 r.;

- (W7) Liczba osób korzystających ze środowiskowej pomocy społecznej z powodu ubóstwa na 100 mieszkańców wyznaczonych obszarów w 2016 r.;

- (W8) Liczba osób korzystających ze środowiskowej pomocy społecznej z powodu długotrwałej lub ciężkiej choroby na 100 mieszkańców wyznaczonych obszarów w 2016 r.;

- (W9) Liczba interwencji policji na 100 mieszkańców wyznaczonych obszarów w 2016 r.;

- (W10) Liczba popełnionych przestępstw na 100 mieszkańców wyznaczonych obszarów w 2016 r.

- W(11) Średnie wyniki sprawdzianów szóstoklasisty na tle wyników w powiecie w roku szkolnym 2015/2016.

Poniżej zestawiono w tabeli wartości poszczególnych wskaźników. Kolorem niebieskim (podobnie jak w obliczeniach poprzednich podrozdziałów) zaznaczono wartości wskazujące na sytuacje kryzysową.

Tabela 19 Zestawienie wskaźników sfery społecznej

| SOŁECTWO/WSKAŹNIK | W1 | W2 | W3 | W4 | W5 | W6 | W7 | W8 | W9 | W10 | W11 | SUMA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bielawa | 12,12 | 20,21 | 12,12 | 6,06 | 50,00 | 19,15 | 7,45 | 4,26 | 0,00 | 0,00 | 33,91 | 7 |
| Blękwit | 18,26 | 18,37 | 2,61 | 1,30 | 50,00 | 2,92 | 2,92 | 0,87 | 3,79 | 0,29 | 58,88 | 3 |
| Bługowo | 27,16 | 26,94 | 4,94 | 3,09 | 62,50 | 4,06 | 1,48 | 0,37 | 3,69 | 0,00 | 59,55 | 3 |
| Buntowo | 23,08 | 20,91 | 7,18 | 2,05 | 28,57 | 13,36 | 12,05 | 4,56 | 3,26 | 0,00 | 59,55 | 6 |
| Dzierzążenko | 14,53 | 24,30 | 5,56 | 2,56 | 46,15 | 5,87 | 3,07 | 2,79 | 2,51 | 0,00 | 58,00 | 0 |
| Franciszkowo | 18,92 | 25,14 | 7,21 | 4,50 | 62,50 | 21,79 | 7,26 | 4,47 | 7,26 | 0,00 | 33,91 | 7 |
| Górzna | 17,76 | 23,51 | 9,73 | 5,60 | 57,50 | 13,95 | 12,54 | 5,02 | 4,08 | 0,56 | 58,00 | 7 |
| Józefowo | 21,25 | 19,09 | 9,38 | 6,56 | 70,00 | 28,42 | 21,99 | 4,36 | 2,90 | 0,63 | 33,91 | 10 |
| Kamień | 15,76 | 18,87 | 10,87 | 8,70 | 80,00 | 22,64 | 5,66 | 2,26 | 8,30 | 0,00 | 33,91 | 7 |
| Kleszczyna | 18,45 | 21,70 | 5,83 | 3,24 | 55,56 | 11,70 | 7,45 | 2,77 | 5,53 | 0,38 | 53,29 | 5 |
| Klukowo | 15,75 | 24,00 | 10,27 | 6,16 | 60,00 | 12,44 | 7,56 | 0,44 | 4,89 | 0,21 | 58,88 | 5 |
| Krzywa Wieś | 18,18 | 24,88 | 8,33 | 6,06 | 72,73 | 15,02 | 2,82 | 1,41 | 5,63 | 0,44 | 33,91 | 7 |
| Międzybłocie | 14,65 | 22,64 | 4,04 | 1,01 | 25,00 | 4,05 | 4,05 | 2,03 | 3,72 | 0,47 | 58,88 | 2 |
| Nowa Święta | 19,52 | 21,96 | 3,59 | 2,39 | 66,67 | 6,20 | 5,94 | 1,81 | 5,17 | 0,34 | 58,88 | 3 |
| Nowiny | 21,69 | 19,44 | 4,23 | 1,59 | 37,50 | 13,54 | 9,03 | 10,42 | 0,00 | 0,26 | 58,00 | 6 |
| Nowy Dwór | 16,13 | 20,47 | 7,10 | 5,16 | 72,73 | 7,47 | 1,66 | 1,24 | 3,73 | 0,23 | 33,91 | 7 |
| Pieczynek | 17,68 | 20,27 | 9,09 | 6,57 | 72,22 | 12,84 | 9,80 | 6,76 | 0,00 | 0,83 | 58,00 | 8 |
| Płosków | 20,93 | 26,03 | 6,98 | 2,33 | 33,33 | 9,59 | 6,85 | 2,74 | 9,59 | 0,00 | 58,00 | 3 |
| Radawnica | 23,53 | 18,49 | 5,88 | 3,84 | 65,22 | 10,76 | 2,86 | 1,34 | 4,37 | 0,00 | 33,91 | 5 |
| Rudna | 18,75 | 23,62 | 5,77 | 3,81 | 83,33 | 28,22 | 22,09 | 10,74 | 3,07 | 0,00 | 53,29 | 5 |
| Skic | 24,22 | 18,05 | 6,52 | 4,66 | 71,43 | 2,84 | 1,42 | 1,22 | 1,62 | 0,31 | 53,29 | 7 |
| Sławianowo | 33,20 | 17,03 | 9,49 | 5,14 | 54,17 | 3,89 | 3,89 | 1,46 | 1,70 | 0,00 | 59,55 | 4 |
| Stare Dzierzążno | 28,13 | 19,23 | 17,19 | 10,94 | 63,64 | 9,62 | 6,73 | 5,77 | 4,81 | 0,00 | 58,00 | 7 |
| Stawnica | 25,00 | 17,45 | 4,08 | 2,30 | 56,25 | 5,87 | 4,36 | 2,85 | 1,34 | 1,92 | 58,00 | 3 |
| Święta | 17,57 | 23,14 | 4,11 | 3,18 | 77,27 | 10,23 | 8,28 | 5,12 | 4,26 | 0,17 | 58,88 | 4 |
| Święta I | 13,33 | 13,89 | 3,70 | 1,48 | 40,00 | 1,67 | 1,67 | 0,56 | 0,00 | 0,37 | 59,55 | 2 |
| Wąsocz | 14,14 | 16,67 | 3,03 | 2,02 | 66,67 | 7,25 | 6,52 | 5,07 | 2,90 | 0,00 | 58,88 | 3 |
| Zalesie | 19,34 | 21,78 | 5,19 | 1,89 | 36,36 | 10,12 | 7,36 | 2,15 | 3,37 | 0,00 | 58,00 | 1 |

Źródło: opracowanie własne

Przeprowadzona analiza pozwoliła wyznaczyć obszary o największej koncentracji negatywnych zjawisk społecznych wg liczby wskaźników. Założono, że za obszar spełniający kryterium koncentracji problemów społecznych uznane zostaną te z wcześniej wyznaczonych obszarów, w których na 11 analizowanych wskaźników co najmniej 6 przekracza założone kryteria.

Na tej podstawie wyznaczono obszary znajdujące się w stanie kryzysowym w sferze społecznej. Są to sołectwa: Bielawa, Buntowo, Franciszkowo, Górzna, Józefowo, Kamień, Krzywa Wieś, Nowiny, Nowy Dwór, Pieczynek, Skic, Stare Dzierzążno. Na poniższej mapie zaznaczono je kolorem czerwonym.

Rysunek 3 Obszary w stanie kryzysowym na mapie gminy Złotów

(źródło: opracowanie własne)

Synteza sytuacji w sferze społecznej w Gminie Złotów.

Problemy demograficzne występujące w Gminie Złotów mają duży wpływ na rozwój gospodarczy Gminy. Zmiany w strukturze ludności powodują rozszerzanie problemów ekonomiczno-społecznych. Młodzi i wykształceni ludzie są niezbędni społeczności lokalnej, są oni gwarancją utrzymania i wzrostu popytu na usługi oraz gwarancją rozwoju gminy. Z pewnością Gmina stanie w nadchodzących latach przed problemem wzrostu liczby osób starszych, co z pewnością spowoduje ograniczenie dochodów gminy. Z analizy danych wynika, że największe problemy koncentrują się w sołectwach Bielawa, Buntowo, Franciszkowo, Górzna, Józefowo, Kamień, Krzywa Wieś, Nowiny, Nowy Dwór, Pieczynek, Skic i Stare Dzierzążno. W ramach diagnozy sfery społecznej i jej podsumowania wyróżniono grupy społeczne, które najbardziej potrzebują wsparcia. Są to na pewno osoby starsze, dzieci i młodzież, a także osoby zagrożone wykluczeniem społecznym z powodu ubóstwa, bezrobocia i występujących w rodzinach zjawiskach patologicznych. Kolejną grupą społeczną, która potrzebuje wsparcia są osoby bezrobotne a w szczególności osoby długotrwale bezrobotne. Należy stworzyć odpowiednie programy aktywizujące. Na podstawie konsultacji społecznych stwierdzono także, że problemem, który występuje w gminie jest niska integracja społeczna mieszkańców. Ich niskie zaangażowanie w sprawy gminy. Niezbędna jest zatem aktywizacja i integracja lokalnej społeczności poprzez stworzenie odpowiednich programów i działań. Kolejnym problemem, który można zauważyć w na zdiagnozowanych obszarach to niski poziom edukacji szczególnie w obwodach szkolnych szkół w Kleszczynie i Radawnicy. Siedziby szkół wprawdzie nie znajdują się w sołectwach wyznaczonych jako kryzysowe jednak sołectwa Bielawa, Franciszkowo, Józefowo, Kamień, Krzywa Wieś, Nowy Dwór i Skic znajdują się w ich obwodach szkolnych. W szkołach tych powinno zorganizować się dodatkowe zajęcia wyrównawcze, powinna zostać zapewniona specjalistyczna pomoc uczniom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, można m. in. doposażyć sale komputerowe w celu lepszego przygotowania uczniów do przyszłego wejścia na rynek pracy.

## ZASIĘGI PRZESTRZENNE OBSZARÓW REWITALIZACJI

Diagnoza stanu została przeprowadzona w trzech etapach. Pierwszym z nich była analiza wskaźnikowa zjawisk społecznych na terenie Gminy Złotów, prowadząca do wskazania obszarów gminy znajdujących się̨ w stanie kryzysowym. Celem prac w drugim etapie było wyznaczenie obszarów zdegradowanych. Przeprowadzono analizę wskaźnikową zjawisk gospodarczych, środowiskowych, przestrzenno-funkcjonalnych i technicznych, pozwalających na diagnozę stanu i delimitację obszarów zdegradowanych z wykorzystaniem metod statystycznych i prezentacji kartograficznej. W ostatnim etapie skoncentrowano się na wskazaniu obszaru rewitalizacji. Obszar zidentyfikowany w wyniku przeprowadzonej analizy stanowi najbardziej problemową część gminy, w granicach której podejmowane będą przedsięwzięcia rewitalizacyjne.

Obszar gminy znajdujący się w stanie kryzysowym można wyznaczyć jako obszar zdegradowany w przypadku wystąpienia na nim co najmniej jednego z następujących negatywnych zjawisk:

- gospodarczych – w szczególności niskiego stopnia przedsiębiorczości, słabej kondycji lokalnych przedsiębiorstw lub

- środowiskowych – w szczególności przekroczenia standardów jakości środowiska, obecności odpadów stwarzających zagrożenie dla życia, zdrowia ludzi lub stanu środowiska, lub

- przestrzenno-funkcjonalnych – w szczególności niewystarczającego wyposażenia w infrastrukturę techniczną i społeczną lub jej złego stanu technicznego, braku dostępu do podstawowych usług lub ich niskiej jakości, niedostosowania rozwiązań urbanistycznych do zmieniających się̨ funkcji obszaru, niskiego poziomu obsługi komunikacyjnej, niedoboru lub niskiej jakości terenów publicznych, lub

- technicznych – w szczególności degradacji stanu technicznego obiektów budowlanych, w tym o przeznaczeniu mieszkaniowym oraz niefunkcjonowaniu rozwiązań technicznych umożliwiających efektywne korzystanie z obiektów budowlanych, w szczególności w zakresie energooszczędności i ochrony środowiska.

Obszar zdegradowany może być podzielony na podobszary, w tym podobszary nieposiadające ze sobą̨ wspólnych granic, pod warunkiem stwierdzenia na każdym z podobszarów występowania koncentracji negatywnych zjawisk społecznych oraz przynajmniej jednego negatywnego zjawiska z obszaru gospodarczego, środowiskowego, przestrzenno-funkcjonalnego lub technicznego.

### SFERA GOSPODARCZA

W12 – LICZBA PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH NA 100 MIESZKAŃCÓW W WIEKU PRODUKCYJNYM WYZNACZONYCH OBSZARÓW

Dobrze rozwinięta sfera działalności gospodarczej jest uzależniona od potencjału kapitału ludzkiego, lokalizacji oraz wsparcia lokalnych władz. Analiza podmiotów gospodarczych została pokazana poprzez wskaźnik – Liczba podmiotów gospodarczych na 100 mieszkańców w wieku produkcyjnym wyznaczonych obszarów. Duża liczba aktywnych podmiotów gospodarczych zapewnia miejsca pracy oraz zwiększa atrakcyjność obszaru jako miejsca do życia. Aktywność gospodarcza jest kluczowym wskaźnikiem, gdyż ma wpływ na wiele wskaźników społecznych np. bezrobocie. Wskaźnik odzwierciedla, które jednostki są atrakcyjne pod względem prowadzenia działalności gospodarczej. Diagnoza stanu w odniesieniu do liczby podmiotów prowadzących działalność gospodarczą w przeliczeniu na liczbę mieszkańców w wieku produkcyjnym w jednostkach urbanistycznych, będących w stanie kryzysowym została przedstawiona w poniższej tabeli. Tylko w sołectwie Górzna wskaźnik nie pokazuje sytuacji kryzysowej.

Tabela 20 Liczba podmiotów gospodarczych na 100 mieszkańców w wieku produkcyjnym wyznaczonych obszarów w 2016 r.

| LP. | SOŁECTWO (OBSZAR) | LICZBA PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH NA 100 MIESZKAŃCÓW W WIEKU PRODUKCYJNYM WYZNACZONYCH OBSZARÓW |
| --- | --- | --- |
| 1 | Bielawa | 1,52 |
| 2 | Buntowo | 3,59 |
| 3 | Franciszkowo | 5,41 |
| 4 | Górzna | 8,52 |
| 5 | Józefowo | 5,31 |
| 6 | Kamień | 5,98 |
| 7 | Krzywa Wieś | 7,58 |
| 8 | Nowiny | 4,76 |
| 9 | Nowy Dwór | 8,39 |
| 10 | Pieczynek | 5,05 |
| 11 | Skic | 3,11 |
| 12 | Stare Dzierzążno | 7,81 |
|  | ŚREDNIA DLA GMINY | 8,46 |

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Gminy w Złotowie

W13 – LICZBA WYREJSTROWANYCH PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH NA 100 MIESZKAŃCÓW W WIEKU PRODUKCYJNYM WYZNACZONYCH OBSZARÓW W LATACH 2012-2016

Kolejnym wskaźnikiem, który wykorzystano, aby przeanalizować sytuację w sferze gospodarczej jest liczba wyrejestrowanych podmiotów gospodarczych na 100 mieszkańców w wieku produkcyjnym wyznaczonych obszarów. Analizie poddano lata 2012-2016. Z nich wyciągnięto średnią wyrejestrowywanych podmiotów dla każdego z obszarów wcześniej wyznaczonych jako kryzysowe i dopiero tę wartość użyto we wskaźniku.

Tabela 21 Liczba wyrejestrowanych podmiotów gospodarczych na 100 mieszkańców w wieku produkcyjnym wyznaczonych obszarów w latach 2012-2016 r.

| LP. | SOŁECTWO (OBSZAR) | LICZBA PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH NA 100 MIESZKAŃCÓW W WIEKU PRODUKCYJNYM WYZNACZONYCH OBSZARÓW |
| --- | --- | --- |
| 1 | Bielawa | 0,00 |
| 2 | Buntowo | 0,21 |
| 3 | Franciszkowo | 0,18 |
| 4 | Górzna | 0,24 |
| 5 | Józefowo | 0,19 |
| 6 | Kamień | 0,00 |
| 7 | Krzywa Wieś | 0,30 |
| 8 | Nowiny | 0,11 |
| 9 | Nowy Dwór | 0,39 |
| 10 | Pieczynek | 0,20 |
| 11 | Skic | 0,12 |
| 12 | Stare Dzierzążno | 1,25 |
|  | ŚREDNIA DLA GMINY | 0,24 |

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Gminy w Złotowie

Najgorzej sytuacja przedstawia się w sołectwach Górzna, Krzywa Wieś, Nowy Dwór i Stare Dzierzążno.

Założono, że za obszar spełniający kryterium koncentracji problemów w sferze gospodarczej uznane zostaną te z wcześniej wyznaczonych obszarów, w których na 2 analizowane wskaźniki co najmniej 1 przekracza założone kryteria.

Większość terenów wiejskich, jeśli chodzi o poziom przedsiębiorczości wypada poniżej średniej dla Gminy. Należy jednak zwrócić uwagę, że nie wzięto tu do obliczeń gospodarstw rolnych. Pośrednią przesłanką dla stwierdzenia niskiego poziomu przedsiębiorczości na danym obszarze mogą być w szczególności liczne oferty najmu lokali na działalność gospodarczą nie znajdujące przez długi czas najemców lub po prostu lokale-pustostany pozostające przez dłuższy czas bez użytkownika. Jedno i drugie zjawisko – szczególnie jeśli współwystępują oba na raz w znacznym nasileniu – to pośrednia przesłanka dla stwierdzenia niskiego poziomu przedsiębiorczości. Podobnie przedstawia się sytuacja z nieruchomościami i lokalami które na omawianym obszarze są pustostanami i pozostają nieużytkowane, jednak nie są wystawione do wynajmu, prawdopodobnie ze względu na bardzo zły stan techniczny. Dużą ilość takich obiektów na danym terenie można odczytywać jako brak gotowości rynku do poniesienia nakładów na ich remonty w celu uruchomienia w nich działalności gospodarczej. Obserwacja w terenie ujawnia, że znajdująca się w miejscowości Nowiny świetlica wiejska zajmuje stary, historyczny budynek, który świetnie nadaje się do pełnienia swojej funkcji centrum wsi, niemniej wymaga remontu i  dobrego zagospodarowania przestrzeni. Budynek ten odpowiednio zagospodarowany mógłby posłużyć mieszkańcom dając miejsca pracy oraz służyć jako miejsce, gdzie odbywają się różnego rodzaju warsztaty tematyczne, szkolenia zajęcia dla dzieci, młodzieży i seniorów czy też zajęcia aktywizujące mieszkańców.

Konieczne jest zwiększenie aktywności gospodarczej mieszkańców w celu wzrostu lokalnego rynku pracy. Najważniejsze problemy gospodarcze na wyznaczonych obszarach kryzysowych to:

- większość podmiotów to małe firmy, mikroprzedsiębiorstwa,

- brak zainteresowania gminą przez inwestorów strategicznych,

- brak pracy dla ludzi młodych i wykształconych,

- brak aktywności społecznej w kierunku otwierania własnych przedsiębiorstw,

- duża liczba wyrejestrowanych przedsiębiorstw szczególnie w Obszarze Nowy Dwór.

### SFERA ŚRODOWISKOWA

Ze względu na brak możliwości pozyskania danych, dzięki którym można wyznaczyć odpowiednie wskaźniki sferę środowiskową zdiagnozowano na podstawie spotkań z mieszkańcami, ich opinii oraz na podstawie dokumentów gminy Złotów. W ten sposób wyznaczono wskaźnik jakościowy.

W14 – WSKAŹNIK JAKOŚCIOWY OPISUJĄCY SFERĘ ŚRODOWISKOWĄ NA PODSTAWIE KONSULTACJI SPOŁECZNYCH, A TAKŻE SPOTKAŃ ROBOCZYCH ZESPOŁU DS. REWITALIZACJI, PRZEPROWADZONYCH WIZJI LOKALNYCH ORAZ DOSTĘPNYCH DANYCH STATYSTYCZNYCH

Stan środowiska naturalnego gminy Złotów jest bardzo dobry. Jej całe terytorium znajduje się w dorzeczu Noteci, a pośrednio Warty. Lasy zajmują ok. 70 km2 co stanowi 24% powierzchni gminy. Przez gminę przepływają: Głomia, Łobżonka i Kocunia oraz graniczna Gwda. Główną rzeką jest Głomia. Na terenie gminy Złotów znajduje się 10 jezior, z których największymi są: jezioro Sławianowskie Wielkie (277,6 ha) oraz jezioro Zaleskie (186,13 ha). Jeziorność gminy wynosi 2%. Gmina graniczy z jeziorem Śmiardówka w okolicy miejscowości Nowa Święta oraz od pn.-wsch. strony z Zalewem Jastrowskim i Zalewem Grudniańskim.

Niska emisja na terenie obszarów wyznaczonych jako kryzysowe związana jest z indywidualnymi środkami ciepłowniczymi w gospodarstwach domowych, które w przeważającej ilości wykorzystują jako źródło energii węgiel kamienny. Spala się w nich także różnego rodzaju materiały odpadowe, w tym odpady komunalne, które mogą być źródłem emisji dioksyn, ponieważ proces spalania jest niepełny i zachodzi w niższych temperaturach. Głównymi zanieczyszczeniami powietrza są dwutlenek siarki, dwutlenek azotu, tlenek węgla i pył.

Źródło emisji zanieczyszczeń do powietrza stanowi działalność przemysłowa zakładów produkcyjnych i usługowych funkcjonujących na terenie gminy Złotów. Na wyznaczonych obszarach nie znajdują się żadne podmioty gospodarcze odpowiedzialne za emisję zanieczyszczeń z tego. Zgodnie z informacją udzieloną przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego na terenie obszarów wyznaczonych jako kryzysowe nie ma instalacji wymagających zezwolenia na emisję gazów cieplarnianych.

Kolejnym czynnikiem decydującym o stanie jakości powietrza jest emisja komunikacyjna. Zanieczyszczenia komunikacyjne (tlenek i dwutlenek węgla, tlenki azotu, węglowodory, pyły z metalami ciężkimi) pogarszają jakość powietrza atmosferycznego oraz wpływają na wzrost stężenia ozonu w troposferze. Ponadto mniejsze znaczenie ma również zapylenie powstające na skutek zużywania się podzespołów pojazdów np. ścierania się opon czy klocków hamulcowych oraz zużywania się nawierzchni dróg. Średniodobowy ruch samochodowy na odcinku drogi nr 189, relacji Jastrowie – Złotów – Więcbork na terenie Gminy (ok. 13 km długości) wyniósł 7.407. Droga ta przebiega przez sołectwa Górzna, Nowy Dwór, Nowiny i Kamień.

W zakresie ograniczenia uciążliwości hałasu na terenie wyznaczonych obszarów konieczna jest rozbudowa i modernizacja infrastruktury komunikacyjnej. Działania w tym zakresie dotyczą zarówno poprawy stanu technicznego, jak i bezpieczeństwa transportu (stan techniczny i oznakowanie dróg), oświetlenia ulicznego, izolacji hałasu poprzez np. tworzenie pasów zieleni ochronnej wzdłuż szlaków komunikacyjnych, powstawanie infrastruktury około drogowej (parkingi, zatoki, ścieżki rowerowe itp.).

Do oceny jakości powietrza na wyznaczonych obszarach pod kątem ochrony zdrowia wykorzystano pomiary wykonywane na terenie powiatu, klasyfikację na zasadzie analogii – pomiary substancji wykonane na innych stanowiskach pomiarowych w strefie wielkopolskiej oraz wyniki modelowania matematycznego. Wartości otrzymane w roku 2014 w odniesieniu do poziomów dopuszczalnych, poziomów docelowych i poziomu celu długoterminowego pozwoliły na zakwalifikowanie powiatu do poniższych klas:

- do klasy A – dla dwutlenku siarki, dwutlenku azotu, tlenku węgla, benzenu, pyłu PM2,5 oraz metali oznaczanych w pyle PM10 i ozonu,

- do klasy C – ze względu na wynik oceny pyłu PM10 i benzo(a)pirenu oznaczanego w pyle PM10.

Wartości otrzymane w roku 2014 w odniesieniu do poziomów dopuszczalnych, poziomów docelowych i poziomu celu długoterminowego pod kątem ochrony roślin pozwoliły na zaklasyfikowanie powiatu do klasy A zarówno pod względem dwutlenku siarki, i tlenków azotu, jaki i ze względu na wynik oceny ozonu.

W zakresie gospodarki odpadami należy w dalszym ciągu podnosić świadomość ekologiczną mieszkańców poszczególnych obszarów wyznaczonych jako kryzysowe jak i całej Gminy w celu właściwego gospodarowania odpadami oraz podnoszenie skuteczności selektywnego zbierania odpadów poprzez rozwój selektywnej zbiórki odpadów w systemie pojemnikowym i workowym, ze szczególnym uwzględnieniem odpadów biodegradowalnych, wielkogabarytowych i niebezpiecznych.

Na terenach sołectw Nowy Dwór, Józefowo, Nowiny, Górzna, Stare Dzierzążno, Skic i Buntowo znajdują się sale wiejskie, które wymagają przede wszystkim remontu i termomodernizacji w celu zapewnienia efektywności energetycznej budynków. Mogą one potem służyć mieszkańców jako miejsca spotkań i integracji, mogą zostać wykorzystane do przeprowadzania zajęć warsztatowych dla dzieci, młodzieży i seniorów, mogą odbywać się w nich szkolenia i kursy aktywizujące lokalną społeczność.

Jako obszary w stanie kryzysowym w sferze środowiskowej wskazuje się sołectwa Nowy Dwór, Józefowo, Nowiny, Górzna, Stare Dzierzążno, Skic i Buntowo. Uznano po konsultacjach z zespołem ds. rewitalizacji, że właśnie te obszary wymagają największej liczby działań związanych z poprawą w sferze środowiskowej – głównie chodzi o termomodernizację sal wiejskich. Dzięki temu z pewnością poprawi się ich efektywność energetyczna, energia będzie wykorzystywana w sposób racjonalny, spadną koszty opłat eksploatacyjnych. Zespół uznał, że poprawa jakości użytkowania sal będzie korzystna także dla działań związanych z poprawą sytuacji w sferze społecznej i gospodarczej. Również budynki mieszkalne (nie tylko gminne) wymagają termomodernizacji a także wymiany źródeł ciepła. W tym celu można organizować różne edukujące, lokalną społeczność zajęcia, informujące mieszkańców np. o tym jak pozyskać środki finansowe na te ekologiczne działania.

### SFERA PRZESTRZENNO-FUNKCJONALNA

Sfera przestrzenno-funkcjonalna odgrywa istotną rolę w ocenie komfortu jakości życia mieszkańcom danego obszaru. W celu oceny sytuacji przestrzenno-funkcjonalnej i technicznej Gminy Złotów diagnozie poddano następujące obszary:

- gminna infrastruktura społeczna,

- stan techniczny obiektów budowlanych,

Ze względu na brak możliwość pozyskania większej ilości danych, dzięki którym można wyznaczyć większą liczbę odpowiednich wskaźników sferę przestrzenno-funkcjonalną zdiagnozowano na podstawie jednego wskaźnika ilościowego (dostępność placówek oświatowych i gminnych obiektów kulturalnych i sportowych w przeliczeniu na liczbę mieszkańców) i jednego wskaźnika jakościowego wyznaczonego na podstawie spotkań z mieszkańcami, ich opinii oraz na podstawie dokumentów strategicznych gminy Złotów.

W15 – LICZBA PLACÓWEK OŚWIATOWYCH, GMINNYCH OBIEKTÓW KULTURALNYCH I SPORTOWYCH W WYZNACZONYCH OBSZARACH W PRZELICZENIU NA 100 MIESZKAŃCÓW

Ze względu na istotność kwestii zaspokojenia potrzeb mieszkańców w zakresie oświaty i kultury, na potrzeby diagnozy w odniesieniu do infrastruktury społecznej, przyjęto wskaźnik dostępności placówek oświatowych i gminnych obiektów kulturalnych i sportowych w przeliczeniu na liczbę mieszkańców danej jednostki urbanistycznej

Tabela 22 Liczba placówek oświatowych, gminnych obiektów kulturalnych i sportowych w wyznaczonych sołectwach w przeliczeniu na 100 mieszkańców

| LP. | SOŁECTWO (OBSZAR) | LICZBA PLACÓWEK OŚWIATOWYCH, GMINNYCH OBIEKTÓW KULTURALNYCH I SPORTOWYCH W WYZNACZONYCH OBSZARACH NA 100 MIESZKAŃCÓW |
| --- | --- | --- |
| 1 | Bielawa | 2,13 |
| 2 | Buntowo | 0,98 |
| 3 | Franciszkowo | 1,12 |
| 4 | Górzna | 1,10 |
| 5 | Józefowo | 0,62 |
| 6 | Kamień | 1,13 |
| 7 | Krzywa Wieś | 1,41 |
| 8 | Nowiny | 1,74 |
| 9 | Nowy Dwór | 0,83 |
| 10 | Pieczynek | 1,69 |
| 11 | Skic | 1,22 |
| 12 | Stare Dzierzążno | 2,88 |
|  | ŚREDNIA DLA GMINY | 1,04 |

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Gminy w Złotowie

Pod względem dostępności do obiektów oświatowych, kulturalnych i sportowych na obszarach kryzysowych sytuacja najgorzej prezentuje się w sołectwie Buntowo, Józefowo i Nowy Dwór.

W16 – WSKAŹNIK JAKOŚCIOWY OPISUJĄCY SFERĘ PRZESTRZENNO-FUNKCJONALNĄ NA PODSTAWIE KONSULTACJI SPOŁECZNYCH, A TAKŻE SPOTKAŃ ROBOCZYCH ZESPOŁU DS. REWITALIZACJI, PRZEPROWADZONYCH WIZJI LOKALNYCH ORAZ DOSTĘPNYCH DANYCH STATYSTYCZNYCH

Inną sprawą jest jednak stan techniczny wyżej wymienionych obiektów. Modernizacji wymagają przede wszystkim świetlice wiejskie w miejscowościach Nowy Dwór, Józefowo, Nowiny, Górzna, Stare Dzierzążno, Skic i Buntowo. W związku z powyższym istnieje znaczny potencjał zaoszczędzenia energii cieplnej w budownictwie poprzez zastosowanie rozwiązań technicznych umożliwiających efektywne korzystanie z obiektów budowlanych, w szczególności w zakresie energooszczędności i ochrony środowiska. Jednym z możliwych działań do podjęcia jest termomodernizacja, prowadząca do zwiększenia efektywności wykorzystania energii finalnej, a co za tym idzie do zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych. Przedsięwzięcia termomodernizacyjne obejmują: ulepszenia, w wyniku których następuje zmniejszenie zapotrzebowania na energię dostarczaną na potrzeby ogrzewania i podgrzewania wody użytkowej oraz ogrzewania do budynków, ulepszenia, w wyniku których następuje zmniejszenie strat energii pierwotnej w lokalnych sieciach ciepłowniczych oraz zasilających je lokalnych źródłach ciepła, wykonanie przyłącza technicznego do scentralizowanego źródła ciepła, w związku z likwidacją lokalnego źródła ciepła, w wyniku czego następuje zmniejszenie kosztów pozyskania ciepła dostarczanego do budynków, całkowita lub częściowa zamiana źródeł energii na źródła odnawialne lub zastosowanie wysokosprawnej kogeneracji.

Szczegółowy opis konsultacji, dzięki którym został wyznaczony m.in. ten wskaźnik znajduje się w rozdziale 9.

Rozwój gminy zależy także od umiejętności gospodarowania zasobami i od tego, jak władze gminy będą wykorzystywały swoje mocne strony w tym zakresie. Infrastruktura społeczna obejmuje zadania z zakresu oświaty, ochrony zdrowia, pomocy społecznej, kultury i sportu, niezbędne do funkcjonowania lokalnej społeczności.

W gminie funkcjonują:

- Szkoła Podstawowa im. Tony’ego Halika w Górznej z oddziałem przedszkolnym;

- Szkoła Podstawowa im. Marii Kilar w Kleszczynie z oddziałami przedszkolnymi;

- Szkoła Podstawowa w Sławianowie z oddziałem przedszkolnym;

- Zespół Szkół nr 1 w Radawnicy w skład, którego wchodzą Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy z oddziałem przedszkolnym w Radawnicy i Gimnazjum Publiczne nr 1           im. Mikołaja Kopernika w Radawnicy;

- Zespół Szkół nr 2 w Świętej w skład, którego wchodzą Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej z oddziałem przedszkolnym w Świętej i Gimnazjum Publiczne nr 2          im. Jana Pawła II w Świętej.

Na terenie gminy Złotów funkcjonują 2 zakłady opieki zdrowotnej w Kleszczynie i Radawnicy oraz apteka w Radawnicy. Mieszkańcy gminy Złotów mogą również korzystać ze specjalistycznej opieki zdrowotnej w Szpitalu Powiatowym w Złotowie.

Krzewieniem kultury w gminie Złotów zajmuje się samorządowa instytucja kultury o nazwie Biblioteka Publiczna Gminy Złotów im. Bolesława Domańskiego z siedzibą w Radawnicy. Działalność kulturalna prowadzona jest przy współpracy ze szkołami, OSP, stowarzyszeniami, Kołami Gospodyń Wiejskich, czy Radami Sołeckimi. Również Urząd Gminy wychodzi z licznymi inicjatywami kulturalnymi m.in. organizacją dożynek gminnych, wspieraniem inicjatyw lokalnych w sołectwach oraz dofinansowuje działalność organizacji pozarządowych.

Na terenach sołectw Nowy Dwór, Józefowo, Nowiny, Górzna, Stare Dzierzążno, Skic i Buntowo znajdują się sale wiejskie, które wymagają przede wszystkim remontu. Ich stan techniczny wymaga zdecydowanych działań modernizacyjnych, aby sale mogły służyć mieszkańcom.

W Gminie Złotów za teren zdegradowany pod względem przestrzennym można uznać właśnie wyżej wymienione sołectwa, gdzie konieczne jest przeprowadzenie działań naprawczych – rewitalizacyjnych. Dysfunkcje te dotyczą:

- braku przestrzeni ogólnodostępnych dla mieszkańców,

- niedostosowania obiektów (świetlice) w miejscach trudno dostępnych komunikacyjnie i gdzie występują bariery architektoniczne i komunikacyjne,

- stanu technicznego budynków oraz ich niskiej efektywności energetycznej.

W efekcie sołectwa te są mało funkcjonalne i przyjazne dla mieszkańców. Zauważane są problemy generowane przede wszystkim przez niedostatki infrastrukturalne, których genezy należy upatrywać w niezapewnieniu poszczególnym obszarom właściwych i koniecznych elementów.

Mieszkańcy wskazali w ankietach (potwierdził to także zespół ds. rewitalizacji), że w gminie brakuje mieszkań socjalnych. Istnieją potencjały w kierunku poprawy sytuacji. W sołectwie Święta I znajduje się znajduje się budynek biurowy gospodarstwa ogrodniczego, który może zostać przerobiony na mieszkania socjalne, których jest w gminie deficyt. Sołectwa Święta I nie uznano za sołectwo znajdujące się w kryzysie w sferze społecznej. Jednak wykorzystanie znajdującego się tam budynku do budowy mieszkań socjalnych z pewnością poprawi sytuację w innych uznanych za kryzysowe obszarach gminy.

Mieszkańcy wskazują także na zniszczone i zaniedbane miejsca (szczególnie w sołectwach Bielawa, Buntowo, Górzna, Józefowo, Nowiny, Nowy Dwór, Skic, Stare Dzierzążno), które można wykorzystać pod budowę miejsc rekreacji (takich jak siłownie zewnętrzne, nowe ławki w alejkach czy też zadbanie o zieleń).

Założono, że za obszar spełniający kryterium koncentracji problemów w sferze przestrzenn-funkcjonalnej uznane zostaną te z wcześniej wyznaczonych obszarów, w których na 2 analizowane wskaźniki co najmniej 1 przekracza założone kryteria.

Po powyższej analizie uznano, że sołectwa Bielawa, Nowy Dwór, Józefowo, Nowiny, Górzna, Stare Dzierzążno, Skic i Buntowo znajdują się w stanie kryzysowym w sferze przestrzenno-funkcjonalnej.

### SFERA TECHNICZNA

Ze względu na brak możliwość pozyskania danych, dzięki którym można wyznaczyć odpowiednie wskaźniki sferę techniczną zdiagnozowano na podstawie spotkań z mieszkańcami, ich opinii oraz na podstawie dokumentów strategicznych gminy Złotów.

W17 – WSKAŹNIK JAKOŚCIOWY OPISUJĄCY SFERĘ TECHNICZĄ NA PODSTAWIE KONSULTACJI SPOŁECZNYCH, A TAKŻE SPOTKAŃ ROBOCZYCH ZESPOŁU DS. REWITALIZACJI, PRZEPROWADZONYCH WIZJI LOKALNYCH ORAZ DOSTĘPNYCH DANYCH STATYSTYCZNYCH

W Gminie Złotów dominującą formą zabudowy jest zabudowa mieszkaniowa. Obok niej funkcjonują obiekty handlowe, usługowe, budynki administracji publicznej oraz inne obiekty użyteczności publicznej, obiekty sakralne, zabudowa przemysłowa. Na obszarach wiejskich gminy osadnictwo cechuje się znacznym stopniem rozproszenia. Zabudowa mieszkaniowa zagrodowa i jednorodzinna ukształtowała się w oparciu o dostępność komunikacyjną oraz wartości naturalne środowiska przyrodniczego, głównie w postaci zwykłych siedlisk przydrożnych. Zabudowa zagrodowa, jednorodzinna grupuje się tworząc wsie – ulice. Dominuje tu budownictwo niskie, charakterystyczne dla osadnictwa wiejskiego zarówno pod względem formy, jak i funkcji, tj. budynek mieszkalny jednorodzinny wraz z towarzyszącą zabudową związaną z działalnością gospodarczą mieszkańców (zabudowa zagrodowa). Do wielu miejscowości w tym do sołectw z obszarów kryzysowych prowadzą drogi, które są w bardzo złym stanie technicznym i wymagają modernizacji wraz z całą infrastrukturą okołodrogową. Z kolei w miejscowości Święta I znajduje się budynek biurowy gospodarstwa ogrodniczego, który może zostać przerobiony na mieszkania socjalne, których jest w gminie deficyt. Sołectwo to wprawdzie znajduje się poza obszarem kryzysowym w sferze społecznej, ale budowa tam mieszkań socjalnych mogłaby pomóc rozwiązać problemy mieszkaniowe innych sołectw (w tym tych znajdujących się w stanie kryzysowym w sferze społecznej). W sołectwach Bielawa, Buntowo, Górzna, Józefowo i Nowiny bardzo duża liczba osób korzysta ze środowiskowej pomocy społecznej z powodu ubóstwa. Można uznać, że część z tych osób mogłaby skorzystać z nowych mieszkań socjalnych w sołectwie Święta I. To z pewnością poprawiłoby ich sytuację i liczba osób korzystających z pomocy GOPS mogłaby ulec zmniejszeniu. W miejscowościach Bielawa, Buntowo, Górzna, Józefowo, Nowiny, Nowy Dwór, Skic, Stare Dzierzążno istnieją tereny przeznaczone do rekreacji. Jednak ich aktualny stan (zniszczone ławki, zaniedbane alejki i zieleń) nie zachęcają do ich użytkowania.

Szczegółowy opis konsultacji, dzięki którym został wyznaczony m.in. ten wskaźnik znajduje się w rozdziale 9.

Po powyższej analizie uznano, że sołectwa Bielawa, Buntowo, Górzna, Józefowo, Nowiny, Nowy Dwór, Skic, Stare Dzierzążno znajdują się w kryzysie w sferze technicznej.

## DELIMITACJA OBSZARÓW ZDEGRADOWANYCH

Obszar gminy znajdujący się w stanie kryzysowym pod względem występowania negatywnych zjawisk społecznych, można wyznaczyć jako obszar zdegradowany w przypadku występowania na nim ponadto co najmniej jednego z negatywnych zjawisk w sferze gospodarczej, środowiskowej, przestrzenno-funkcjonalnej lub technicznej. Do uznania obszaru gminy jako zdegradowanego konieczna jest diagnoza stanu w zakresie sytuacji gospodarczej, środowiskowej, przestrzenno-funkcjonalnej i technicznej. Przyjęto następujące wskaźniki delimitacyjne:

Tabela 23 Wskaźniki użyte do oceny sfery środowiskowej, gospodarczej, przestrzenno-funkcjonalnej i technicznej

| WSKAŹNIK |  | SFERA |
| --- | --- | --- |
| Liczba podmiotów gospodarczych na 100 mieszkańców w wieku produkcyjnym wyznaczonych obszarów | W12 | gospodarcza |
| Liczba wyrejestrowanych podmiotów gospodarczych na 100 mieszkańców w wieku produkcyjnym wyznaczonych obszarów | W13 | gospodarcza |
| Wskaźnik jakościowy opisujący sferę środowiskową na podstawie konsultacji społecznych, a także spotkań roboczych Zespołu ds. rewitalizacji, przeprowadzonych wizji lokalnych oraz dostępnych danych statystycznych | W14 | środowiskowa |
| Liczba placówek oświatowych, gminnych obiektów kulturalnych i sportowych w jednostkach urbanistycznych w przeliczeniu na 100 mieszkańców | W15 | przestrzenno-funkcjonalna |
| Wskaźnik jakościowy opisujący sferę przestrzenno-funkcjonalną na podstawie konsultacji społecznych, a także spotkań roboczych Zespołu ds. rewitalizacji, przeprowadzonych wizji lokalnych oraz dostępnych danych statystycznych | W16 | przestrzenno-funkcjonalna |
| Wskaźnik jakościowy opisujący sferę techniczną na podstawie konsultacji społecznych, a także spotkań roboczych Zespołu ds. rewitalizacji, przeprowadzonych wizji lokalnych oraz dostępnych danych statystycznych | W17 | techniczna |

Źródło: opracowanie własne

Poniżej zestawiono w tabeli wartości poszczególnych wskaźników. Kolorem niebieskim  zaznaczono wartości wskazujące na sytuacje kryzysową. Oprócz tego dla sfery środowiskowej, przestrzenno-funkcjonalnej i technicznej przy wskaźniku jakościowym (W14, W16 i W17) zaznaczono czy występują problemy w danych sferach (TAK – występują, NIE – nie występują).

Uznano, że stan kryzysowy występuje, w poszczególnych sferach, gdy przynajmniej jeden (o ile jest więcej) ze wskaźników wskazuje na taki stan.

Tabela 24 Zestawienie wskaźników sfery gospodarczej, środowiskowej, przestrzenno-funkcjonalnej i technicznej

| SOŁECTWO/WSKAŹNIK | W12 | W13 | W14 | W15 | W16 | W17 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SFERA | GOSPODARCZA |  | ŚRODOWISKOWA | PRZESTRZENNO-FUNKCJONALNA |  | TECHNICZNA |
| Bielawa | 1,52 | 0,00 |  | 2,13 | TAK | TAK |
| Buntowo | 3,59 | 0,21 | TAK | 0,98 | TAK | TAK |
| Franciszkowo | 5,41 | 0,18 |  | 1,12 |  |  |
| Górzna | 8,52 | 0,24 | TAK | 1,10 | TAK | TAK |
| Józefowo | 5,31 | 0,19 | TAK | 0,62 | TAK | TAK |
| Kamień | 5,98 | 0,00 | TAK | 1,13 |  |  |
| Krzywa Wieś | 7,58 | 0,30 |  | 1,41 |  |  |
| Nowiny | 4,76 | 0,11 | TAK | 1,74 | TAK | TAK |
| Nowy Dwór | 8,39 | 0,39 | TAK | 0,83 | TAK | TAK |
| Pieczynek | 5,05 | 0,20 |  | 1,69 |  |  |
| Skic | 3,11 | 0,12 | TAK | 1,22 | TAK | TAK |
| Stare Dzierzążno | 7,81 | 1,25 | TAK | 2,88 | TAK | TAK |

Źródło: opracowanie własne

Na podstawie przeprowadzonych analiz wyznaczono obszary zdegradowane na terenie Gminy Złotów, w których oprócz negatywnych zjawisk społecznych, zdiagnozowano występowanie negatywnych zjawisk w co najmniej jeden ze sfer: gospodarczej, środowiskowej, przestrzenno-funkcjonalnej lub technicznej. Przedstawia to poniższa tabela.

Tabela 25 Zestawienie zdiagnozowanych negatywnych zjawisk wskaźników sfery społecznej

| SOŁECTWO/SFERA | SPOŁECZNA | GOSPODARCZA | ŚRODOWISKOWA | PRZESTRZENNO-FUNKCJONALNA | TECHNICZNA | KWALIFIKACJA DO OBSZARU ZDEGRADOWANEGO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bielawa | TAK | TAK | NIE | TAK | TAK | TAK |
| Buntowo | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
| Franciszkowo | TAK | TAK | NIE | NIE | NIE | TAK |
| Górzna | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
| Józefowo | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
| Kamień | TAK | TAK | TAK | NIE | NIE | TAK |
| Krzywa Wieś | TAK | TAK | NIE | NIE | NIE | TAK |
| Nowiny | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
| Nowy Dwór | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
| Pieczynek | TAK | TAK | NIE | NIE | NIE | TAK |
| Skic | TAK | TAK | TAK | NIE | TAK | TAK |
| Stare Dzierzążno | TAK | TAK | TAK | NIE | TAK | TAK |

Źródło: opracowanie własne

Rozmieszczenie przestrzenne obszarów zdegradowanych na terenie Gminy Złotów przedstawia poniższa mapa.

Rysunek 4 Obszary zdegradowane w Gminie Złotów

(źródło: opracowanie własne)

Diagnoza stanu posłużyła do wyznaczenia obszarów zdegradowanych w Gminie Złotów, które mają zostać objęte „Programem rewitalizacji dla Gminy Złotów”. Łączna liczba mieszkańców i powierzchnia obszarów zdegradowanych została zestawiona w tabeli poniżej.

Tabela 26 Liczba mieszkańców i powierzchnia obszarów zdegradowanych

| LP. | SOŁECTWO/SFERA | LICZBA MIESZKAŃCÓW | POWIERZCHNIA [km2] |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Bielawa | 94 | 4,17 |
| 2. | Buntowo | 307 | 10,76 |
| 3. | Franciszkowo | 179 | 6,32 |
| 4. | Górzna | 638 | 19,85 |
| 5. | Józefowo | 482 | 6,88 |
| 6. | Kamień | 265 | 9,04 |
| 7. | Krzywa Wieś | 213 | 12,5 |
| 8. | Nowiny | 288 | 7,31 |
| 9. | Nowy Dwór | 241 | 10,08 |
| 10. | Pieczynek | 296 | 5,04 |
| 11. | Skic | 493 | 16,86 |
| 12. | Stare Dzierzążno | 104 | 7,18 |
|  | SUMA | 3.600 | 115,99 |

Źródło: Urząd Gminy w Złotowie

## OBSZARY REWITALIZACJI

Obszar obejmujący całość lub część obszaru zdegradowanego, cechujący się̨ szczególną koncentracją negatywnych zjawisk, na którym z uwagi na istotne znaczenie dla rozwoju lokalnego gmina zamierza prowadzić rewitalizację, wyznacza się̨ jako obszar rewitalizacji (art. 10 ustawy). Obszar rewitalizacji nie może być większy niż 20% powierzchni gminy oraz zamieszkały przez więcej niż 30% liczby mieszkańców gminy. Obszar rewitalizacji może być podzielony na podobszary, w tym podobszary nieposiadające ze sobą̨ wspólnych granic.

Do obszaru rewitalizacji wskazano tereny, na których wystąpiła największa koncentracja negatywnych zjawisk w największej liczbie sfer. Z tego, między innymi powodu, zrezygnowano z sołectw Franciszkowo, Kamień, Krzywa Wieś i Pieczynek.

Na wyznaczonych obszarach zdegradowanych Gminy Złotów mieszka 37,23% mieszkańców, a ich powierzchnia stanowi 37,95% łącznej powierzchni gminy. Synteza wyników uzyskanych z przeprowadzonej wyżej diagnozy stanu oraz badań ilościowych i jakościowych sytuacji społecznej, gospodarczej, środowiskowej, przestrzenno-funkcjonalnej i technicznej w Gminie Złotów, a także oczekiwania i potrzeby lokalnej społeczności wyrażone w ankietach i podczas konsultacji oraz zamierzenia strategiczne rozwoju gminy, wyrażone w „Strategii Rozwoju Gminy Złotów na lata 2016-2025”, pozwoliły na wyodrębnienie obszaru rewitalizacji na terenie gminy, który cechuje się̨ największą kumulacją negatywnych zjawisk i problemów. Zgodnie z „Zasadami programowania i wsparcia rewitalizacji w ramach WRPO 2014+” wykorzystano dodatkowe analizy, ankiety i wywiady pogłębione z interesariuszami Programu w celu określenia obszaru, mającego istotne znaczenie dla rozwoju lokalnego gminy, a który powinien zostać objęty procesem rewitalizacji. Zapisy Strategii Rozwoju Gminy Złotów na lata 2016-202, które pozwoliły na określenie obszaru rewitalizacji to przede wszystkim zapisy analizy SWOT, diagnozy sytuacji społeczno-gospodarczej oraz założenia następujących celów strategicznych:

- Gmina Złotów dobrym miejscem do zamieszkania,

- Gmina Złotów z aktywnym społeczeństwem obywatelskim.

Przy wyznaczaniu powierzchni obszaru rewitalizowanego kierowano się ustaleniami Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego. Uwzględniono powierzchnie:

- Tereny zabudowy wielorodzinnej;

- Tereny mieszkaniowo-usługowe;

- Tereny zabudowy jednorodzinnej/zagrodowej;

- Tereny usług publicznych;

- Obszary rozwoju zabudowy mieszkaniowej, mieszkaniowo-usługowej;

- Obszary rozwoju zabudowy letniskowo-rekreacyjnej;

- Obszary rozwoju zabudowy zagrodowej;

- Obszary rozwoju usług.

Wykluczono obszary lasów, użytków rolnych i nieużytków.

Tabela 27 Liczba mieszkańców i powierzchnia wyznaczonych obszarów rewitalizacji

| LP. | SOŁECTWO/SFERA | LICZBA MIESZKAŃCÓW | POWIERZCHNIA [km2] |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Bielawa | 94 | 0,081689 |
| 2. | Buntowo | 307 | 0,286003 |
| 3. | Górzna | 638 | 0,6999 |
| 4. | Józefowo | 482 | 0,351929 |
| 5. | Nowiny | 288 | 0,288907 |
| 6. | Nowy Dwór | 241 | 1,12 |
| 7. | Skic | 493 | 0,30859 |
| 8. | Stare Dzierzążno | 104 | 0,124536 |
|  | SUMA | 2.647 | 3,261554 |
|  | UDZIAŁ | 28,11% | 1,11% |

Źródło: Urząd Gminy w Złotowie

Poniżej zaprezentowano obszar rewitalizacji. Zgodnie z wcześniejszą informacją jako podstawę przyjęto uchwałę nr VIII/66/11 Rady Gminy Złotów z dnia 26 maja 2011 roku przyjmującą Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Złotów. Jest to decyzja niezbędna, nakierowana myśleniem na przyszłość. Zdegradowane tereny wiosek przeznaczonych do rewitalizacji powinny uwzględniać także stan przyszły, a właśnie taki opisany jest w Studium. Ze Studium wzięto także powierzchnie obszarów przeznaczonych do rewitalizacji.

Rysunek 5 Schematyczna prezentacja obszaru rewitalizowanego na mapie gminy Złotów

(źródło: opracowanie własne)

Poniżej przedstawiono na szczegółowych mapkach obszary rewitalizacji poszczególnych sołectw.

Na kolejnych mapkach zaprezentowano obszary rewitalizacji dla poszczególnych sołectw.

Rysunek 6 Mapka rewitalizowanego obszaru sołectwa Bielawa

(źródło: Urząd Gminy Złotów)

Rysunek 7 Mapka rewitalizowanego obszaru sołectwa Buntowo

(źródło: Urząd Gminy Złotów)

Rysunek 8 Mapka rewitalizowanego obszaru sołectwa Górzna

(źródło: Urząd Gminy Złotów)

Rysunek 9 Mapka rewitalizowanego obszaru sołectwa Józefowo

(źródło: Urząd Gminy Złotów)

Rysunek 10 Mapka rewitalizowanego obszaru sołectwa Nowiny

(źródło: Urząd Gminy Złotów)

Rysunek 11 Mapka rewitalizowanego obszaru sołectwa Nowy Dwór

(źródło: Urząd Gminy Złotów)

Rysunek 12 Mapka rewitalizowanego obszaru sołectwa Skic

(źródło: Urząd Gminy Złotów)

Rysunek 13 Mapka rewitalizowanego obszaru sołectwa Stare Dzierzążno

(źródło: Urząd Gminy Złotów)

## POGŁĘBIONA DIAGNOZA OBSZARU REWITALIZACJI

Wyznaczony obszar rewitalizacji obejmuje osiem podobszarów: sołectwa Bielawa, Buntowo, Górzna, Józefowo, Nowiny, Nowy Dwór, Skic i Stare Dzierzążno.  Zgodnie z wymogami ustawy wyznaczony obszar rewitalizacji stanowi nie więcej niż 20% powierzchni gminy oraz jest zamieszkały przez nie więcej niż 30% liczby mieszkańców gminy, tj. odpowiednio jest to 1,11% powierzchni Gminy, zamieszkiwane przez 28,11% ludności. Wydzielenie podobszarów ma na celu dotarcie z projektami rewitalizacyjnymi do grupy i obszaru, który tego najbardziej wymaga. Pogłębiona diagnoza została przeprowadzona na podstawie wcześniejszej diagnozy gminy a także na podstawie ustaleń zespołu ds. rewitalizacji oraz wyników konsultacji.

Wyznaczony obszar rewitalizacji, składający się z ośmiu podobszarów, charakteryzuje się kumulacją problemów społecznych. Udział osób bezrobotnych w populacji mieszkańców podobszarów rewitalizacji jest wyższy niż średnia dla gminy, wynosząca 4,21%. Osoby długotrwale pozostające bez pracy stanowią ponad 60% osób bezrobotnych w wyznaczonych sołectwach. Wśród bezrobotnych przeważają osoby młode do 30 roku życia (ponad 30% bezrobotnych), a 45% zarejestrowanych bezrobotnych to osoby z wykształceniem zasadniczym zawodowym i gimnazjalnym. Bezrobocie, obok migracji młodych ludzi do miast, jest uznawane przez mieszkańców jako jedno z największych zagrożeń społecznych w gminie. Najwięcej osób korzystających z pomocy społecznej mieszka na obszarach sołectw Bielawa, Buntowo, Górzna, Józefowo i Nowiny. Na wyznaczonych obszarach rewitalizacji 13% spośród wszystkich mieszkańców korzysta z zasiłków i pomocy społecznej świadczonej przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Na obszarach wyznaczonych do rewitalizacji niezbędne są działania prospołeczne mają redukować niekorzystne trendy. Ważnym elementem jest  wspieranie edukacji zarówno dzieci i młodzieży jak i osób dorosłych. Potrzebne są działania wspierające organizację czasu wolnego i wypoczynku.  Bardzo ważne jest wsparcie dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i wspieranie przedsiębiorczości. W sołectwach Buntowo, Stare Dzierzążno, Józefowo, Nowiny i Skic mieszka bardzo duża (i wzrastająca) liczba osób starszych. Po przygotowaniu bazy (rewitalizacja sal wiejskich) będzie możliwe cykliczne organizowanie imprez, spotkań dedykowanych dla seniorów. W chwili obecnej takiej bazy brakuje. Są to z pewnością działania niezbędne, potrzebne osobom starszym. Z pewnością zapobiegną one osamotnieniu czy też wykluczeniu społecznemu tych osób. Dzięki temu, z pewnością można poprawić integrację społeczną seniorów z innymi grupami wiekowymi. Ponieważ na terenie sołectw Buntowo, Józefowo, Nowiny, Skic i Stare Dzierzążno mieszka mała (i malejąca) liczba osób w wieku przedprodukcyjnym, również dla nich należy organizować zachęty. Ze względu na brak zorganizowanych form aktywności dla dzieci i młodzieży – osoby tę często wpadają w tzw. „złe towarzystwo”. Z pewnością organizacją zajęć, czy form spędzania wolnego czasu przyczyni się do zmniejszenia niebezpiecznych zjawisk zachodzących na obszarach rewitalizacji. Powinno to mieć także przełożenie na spadek interwencji policji na tych obszarach. Przygotowanie sal gminnych oraz miejsc rekreacji z pewnością pozwoli na zmniejszenie skali tych problemów.

Zwiększenie możliwości uczestniczenia w atrakcyjnych zajęciach i imprezach z pewnością przyczyni się do zwiększenie poczucia przynależności do sołectw i zwiększenie szansy na pozostanie na terenie rewitalizowanym. Dzięki temu poprawią się umiejętności społeczne młodzieży i osób starszych, nastąpi włączenie seniorów w rozwój życia społecznego oraz zwiększenie zadowolenia z mieszkania w sołectwach poddanych rewitalizacji

Na obszarze rewitalizacji popełniono 38% przestępstw z ogółu przestępstw popełnionych w gminie. Zagospodarowanie przestrzeni czy oświetlenie dróg oraz przede wszystkim ich remont może także w istotny sposób wyeliminować te niekorzystne zjawiska. Na obszarze rewitalizacji znajduje się 7 świetlic wiejskich wymagających remontu i termomodernizacji. Na wyznaczonych obszarach zauważalna jest niska integracja mieszkańców oraz brak miejsc, gdzie mieszkańcy mogliby tę integrację pogłębiać. Sytuacji zaradzić mogły remonty świetlic i organizacja w nich różnych aktywności dla mieszkańców (np. wymienionych powyżej).

W szkole w Górznie odnotowano wyniki sprawdzianów szóstoklasisty wyższe niż średnia dla powiatu. Jednak i tak są one stosunkowo niewysokie. Z pewnością należałoby je poprawić. Mieszkańcy wskazują na słabą bazę informatyczną w szkole. Uczniowie nie mają odpowiedniego sprzętu IT, przystosowanego do nauki. Również w celu poprawy rezultatów nauczania można organizować szkolenia czy też warsztaty dla nauczycieli. W tej chwili takich zajęć brakuje. Problem niewystarczającego poziomu edukacji dotyczy szczególnie obwodów szkolnych szkół w Kleszczynie i Radawnicy. Siedziby szkół wprawdzie nie znajdują się w sołectwach wyznaczonych jako obszary rewitalizacji jednak sołectwa Józefowo i Skic znajdują się w ich obwodach szkolnych. W szkołach tych powinno zorganizować się dodatkowe zajęcia wyrównawcze, powinna zostać zapewniona specjalistyczna pomoc uczniom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, można także doposażyć sale komputerowe w celu lepszego przygotowania uczniów do przyszłego wejścia na rynek pracy.  Z tej pomocy skorzystać mogą także uczniowie spoza obszaru rewitalizacji – a to zapewne pomoże podnieść wyniki uczniów uzyskane ze sprawdzianów sprawdzających.

Ponadto w wybranym obszarze wystąpiły także niekorzystne zjawiska w sferze gospodarczej, środowiskowej, funkcjonalno-przestrzennej i technicznej. Stosunkowo niska jest przedsiębiorczość mieszkańców, przejawiająca się chęcią prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Brakuje na obszarach rewitalizacji zajęć, szkoleń dla mieszkańców, dzięki którym mogliby oni np. założyć własną działalność lub „przebranżowić się”. Organizacja takich warsztatów z pewnością przyczyniłaby się do zwiększenia liczby przedsiębiorstw na obszarze rewitalizacji, zmniejszenia bezrobocia oraz zmniejszenia liczby osób korzystających z pomocy społecznej oferowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

Drogi gminne w obszarze rewitalizacji są w złym stanie technicznym, brakuje chodników, miejsc parkingowych i ścieżek rowerowych, które w znacznym stopniu poprawiłyby jakość komunikacji. Konieczność poprawy stanu dróg gminnych jest jednym z najważniejszych problemów wymagających rozwiązania, który jest postrzegany przez lokalne społeczeństwo jako ważny czynnik określający standard życia. Stwierdzono również, że w miejscowościach Bielawa, Buntowo, Górzna, Józefowo, Nowiny, Nowy Dwór, Skic i Stare Dzierzążno istnieją tereny przeznaczone do rekreacji. Jednak ich aktualny stan (zniszczone ławki, zaniedbane alejki i zieleń) nie wszędzie zachęcają do ich użytkowania. Remonty i poprawa stanu technicznego tych miejsc z pewnością przyczyni się do wzrostu atrakcyjności rewitalizowanych sołectw. To z kolei może pozytywnie wpłynąć na osoby, które chciałyby tu zamieszkać. Inną kwestią są sprawy opisane wcześniej związane z organizacją czasu dla młodzieży i seniorów. Takie miejsca z pewnością mogą temu służyć. Również pozostali mieszkańcy obszarów rewitalizowanych będą chętnie korzystać z tych miejsc. To z pewnością przyczynić się może do pogłębienia integracji społecznej na obszarze rewitalizacji.

Z diagnozy, konsultacji i spotkań z zespołem ds. Rewitalizacji wynika, że na obszarze rewitalizacji brakuje mieszkań socjalnych. Problem w pewnym stopniu można rozwiązać poprzez remont budynku w sołectwie Święta I. Wprawdzie znajduje się on poza obszarem rewitalizacji ale pozytywny wpływ tego działania miałby duże znaczenie dla osób w „potrzebie” z obszaru rewitalizacji. W wyniku realizacji tego projektu 10 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i/lub wykluczonych mogłoby zostać objętych wsparciem.

Wnioski płynące z partycypacji społecznej interesariuszy Programu rewitalizacji pokrywają się z opracowaną diagnozą stanu, tym bardziej że sami mieszkańcy uczestniczyli w jej opracowaniu. Jako mocne strony rozwoju na terenach rewitalizowanych mieszkańcy uznawali najczęściej stosunki sąsiedzkie, poczucie bezpieczeństwa czy też dostęp do sklepu z podstawowymi artykułami. Z kolei słabe strony obszarów rewitalizacji we wskazaniach ankietowanych to połączenia drogowe, stan chodników oraz stan budynków należących do gminy. Mieszkańcy podnieśli ponadto konieczność podjęcia dalszej rozbudowy systemów kanalizacji. Szczegółowe wyniki zostały omówione w rozdziale 9.

Mając na uwadze powyższe, stwierdzono, iż obszary: Bielawa, Buntowo, Górzna, Józefowo, Nowiny, Nowy Dwór, Skic i Stare Dzierzążno posiadają wszystkie cechy obszaru rewitalizacji i dlatego powinny stanowić obszar rewitalizacji.

# WIZJA I CELE PROGRAMU REWITALIZACJI

## WIZJA STANU OBSZARU PO PRZEPROWADZENIU REWITALIZACJI

Sołectwa Bielawa, Buntowo, Górzna, Józefowo, Nowiny, Nowy Dwór, Skic i Stare Dzierzążno będą miejscem przyjaznym dla mieszkańców. Zapewniającym dostęp do infrastruktury potrzebnej dla dobrej jakości życia. Sołectwa będą rozwijać się w sposób zrównoważony, przy udziale mieszkańców otwartych na zmianę, o kwalifikacjach dostosowanych do rynku pracy. Mieszkańcy będą inicjatorami, współrealizatorami i uczestnikami projektów służących poprawie życia.

Sołectwa dbać będą o włączenie społeczne, zwłaszcza osób o mniejszych szansach, np. starszych czy niepełnosprawnych. Ważnym elementem służącym włączeniu będzie odpowiedni poziom infrastruktury zapewniającej zaspokojenie potrzeb.

Pogłębiona diagnoza wskazanego obszaru rewitalizacji potwierdza wyniki diagnozy całej gminy. Warto zauważyć, że niektóre z aspektów rewitalizacji wskazanych obszarów będą promieniować na całą gminę i służyć wszystkim jej mieszkańcom.

Działania rewitalizacyjne, przebiegały będą we wszystkich sferach życia społeczno-gospodarczego wyznaczonych obszarów rewitalizacji.

SFERA SPOŁECZNA

Na wspieranie integracji społecznej oraz włączenie społeczne ukierunkowane będą działania rewitalizacyjne. Podstawowym zadaniem podjętych działań będzie zmniejszenie bezrobocia i ubóstwa. Obszary zrewitalizowane staną się obszarami zapewniającymi mieszkańcom atrakcyjne warunki do życia, aktywności społecznej i zawodowej oraz integracji, a także będą stanowiły forum aktywnej współpracy pomiędzy mieszkańcami, przedsiębiorcami i organizacjami pozarządowymi. Poprawa jakości życia mieszkańców obszaru rewitalizacji pozytywnie wpłynie na całą społeczność gminy. Zakładana organizacja przestrzeni publicznych powinna zachęcić wszystkie grupy społeczne, tj. rodziny, dzieci i młodzież, seniorów, osoby niepełnosprawne do integracji społecznej poprzez udział w formach aktywności proponowanych na terenie gminy. Działania rewitalizacyjne przysłużą się również poprawie poziomu edukacji.

SFERA GOSPODARCZA

W sferze gospodarczej nastąpi aktywizacja gospodarcza mieszkańców, a w zrewitalizowanych sołectwach będą istnieć korzystne warunki do prowadzenia działalności gospodarczej.

SFERA ŚRODOWISKOWA

Na płaszczyźnie sfery środowiskowej należy dążyć do przechodzenia w gospodarkę niskoemisyjną, a także do termomodernizacji jak największej liczby budynków w celu zapewnienia ich efektywności energetycznej.

SFERA PRZESTRZENNO-FUNKCJONALNA I TECHNICZNA

W sferze przestrzenno-funkcjonalnej oraz technicznej nastąpi poprawa stanu obiektów służących mieszkańcom oraz infrastruktury drogowej. Zrewitalizowane obszary będą atrakcyjne dla mieszkańców i podmiotów gospodarczych, a odnowiona przestrzeń i infrastruktura będzie stanowiła podstawę do podejmowania działań, zmierzających do poprawy estetyki pozostałych obszarów gminy. Odtworzone zostaną strefy aktywności społecznej i tereny przeznaczone do rekreacji.

## CELE PROGRAMU REWITALIZACJI I WYZNACZONE KIERUNKI DZIAŁAŃ

Program Rewitalizacji wpisuje się w obowiązującą w gminie Strategię Rozwoju Gminy Złotów na lata 2016-2025. Program stanowi dokument wykonawczy w stosunku do Strategii. Planowane działania wynikają wprost ze strategii. Jedno z zadań wynika z Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2016-2026 (SRPS). Program Rewitalizacji uszczegóławia wybrane zadania Strategii i SRPS do realizacji oraz dodaje ich orientacyjny harmonogram. Program bezpośrednio nawiązuje do zidentyfikowanych problemów i na ich podstawie dokonuje diagnozy negatywnych zjawisk w Gminie. W ramach Programu Rewitalizacji będą realizowane cele ogólne i szczegółowe wpisujące się w inne dokumenty strategiczne Gminy Złotów.

Działania wpisują się w następujące cele wg numeracji Strategii Rozwoju Gminy Złotów na lata 2016-2026:

Cel strategiczny nr 2: Gmina Złotów dobrym miejscem do zamieszkania,

cele operacyjne:

2.1 Zwiększenie dostępności i funkcjonalności infrastruktury gminnej,

2.3 Poprawa bezpieczeństwa i komfortu zamieszkania na terenie gminy,

2.6 Tworzenie sprzyjających warunków do pozostawania na stałe ludzi młodych oraz stwarzanie warunków do dodatniej migracji ludności,

Cel strategiczny nr 3: Gmina Złotów z aktywnym społeczeństwem obywatelskim,

cel operacyjny:

3.1 Promocja i wspieranie działających na terenie Gminy organizacji społecznych.

Ponadto niniejszy Program Rewitalizacji wpisuje się w następujące cele Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych (numeracja zgodna z celami GSRPS):

Cel strategiczny I: Ograniczenie zjawiska marginalizacji grup szczególnego ryzyka,

cel operacyjny: 	Zmniejszenie zjawiska wykluczenia społecznego osób bezrobotnych,

Ograniczenie skutków ubóstwa,

Umożliwienie pełnego udziału w życiu społecznym oraz poprawa jakości życia osób niepełnosprawnych i chorych.

Cel strategiczny II: Wspieranie prawidłowego funkcjonowania rodziny,

cele operacyjne: 	Podnoszenie świadomości opiekuńczo – wychowawczych.

Cel strategiczny III: Zmniejszenie liczby rodzin zagrożonych patologiami społecznymi,

cel operacyjny: Przeciwdziałanie i profilaktyka rozwiązywania problemów alkoholowych.

Dla niniejszego Programu Rewitalizacji określono dwa cele strategiczne zbieżne z celami określonymi w wyżej wymienionych dokumentach wraz z kierunkami rozwoju oraz odpowiadające wynikom pogłębionej analizy. Są to:

- Rozwój aktywności społecznej i włączenia społecznego:

  - Przygotowanie miejsc służących działaniom prospołecznym;

  - Działania wspierające aktywność mieszkańców;

  - Sprzyjanie rozwojowi przedsiębiorczości mieszkańców obszaru rewitalizacji.

- Rozwój infrastruktury służącej jakości życia:

  - Przystosowanie infrastruktury do potrzeb mieszkańców;

  - Podniesienie pro-ekologiczności rewitalizowanego obszaru.

Poniżej zaprezentowano charakterystykę przyjętych celów rewitalizacji:

Tabela 28 Charakterystyka celów rewitalizacji

| ROZWÓJ AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ I WŁĄCZENIA SPOŁECZNEGO | To głównie działania „miękkie”. Działania prospołeczne mają redukować niekorzystne trendy. Ważnym elementem jest wspieranie edukacji zarówno dzieci i młodzieży jak i osób dorosłych. Potrzebne są działania wspierające organizację czasu wolnego i wypoczynku. Bardzo ważne jest wsparcie dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i wspieranie przedsiębiorczości. Realizacja celu opierała się będzie na współpracy Urzędu Gminy Złotów z innymi jednostkami administracyjnymi, instytucjami społecznymi oraz organizacjami pożytku publicznego i inicjatywami oddolnymi mieszkańców. |
| --- | --- |
| ROZWÓJ INFRASTRUKTURY SŁUŻĄCEJ JAKOŚCI ŻYCIA | Cel skupia się na działaniach inwestycyjnych ukierunkowanych na rozwój infrastruktury, służącej włączeniu społecznemu i integracji mieszkańców. Obejmuje działania w obiektach istniejących, służące zmianie i uzupełnieniu ich funkcjonalności, poprawie efektywności energetycznej, pozyskaniu mieszkań socjalnych. |

Źródło: opracowanie własne

Wszystkie podejmowane działania będą się wzajemnie uzupełniać. Działania w obszarach społecznym, przestrzenno-funkcjonalnym, gospodarczym, technicznym i środowiskowym będą przenikać się nawzajem, ponieważ każda z inwestycji i inicjatyw z zakresu rozwoju infrastruktury służy realizacji celów społecznych, a także osiąganiu lepszych wskaźników środowiskowych. Działania w sferze gospodarczej, infrastrukturalnej i społecznej będą dawały efekt synergiczny, pozwalający na rewitalizację OR. W praktyce wszystkie działania będą promieniować skutkami na wszystkich mieszkańców Gminy Złotów.

Wypełnianie zadań Programu Rewitalizacji  powinno przebiegać z uwzględnieniem wielu czynników oraz kierować się zasadami:

- zasadą równości szans kobiet i mężczyzn,

- zasadą równości osób niepełnosprawnych,

- zasadą zrównoważonego rozwoju z uwzględnieniem czynników społecznych, gospodarczych i ekologicznych (kierowanie się wytycznymi ochrony środowiska) przy kształtowaniu przestrzeni publicznej,

- zasadą dostępności mieszkańców do usług oświatowych, zdrowotnych, kulturalnych, kultury fizycznej i rozrywki,

- zasadą dostępności do osiągnięć cywilizacyjnych,

- zasadą zabezpieczenia i poprawy bezpieczeństwa mieszkańców.

Cele rewitalizacji nie powinny być rozpatrywane rozłącznie, gdyż mają charakter komplementarny, a ich realizacja w ramach projektów zintegrowanych umożliwi zrealizowanie wizji stanu obszaru po przeprowadzeniu rewitalizacji. W zamierzeniach zaplanowane działania wspierają dążenie do spójności społecznej obszaru rewitalizacji, ale także całego obszaru gminy.

# PRZEDSIĘWZIĘCIA

## LISTA PLANOWANYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ SŁUŻĄCYCH REALIZACJI CELÓW REWITALIZACJI

Zgodnie z zasadami rewitalizacji przedsięwzięcia mają służyć eliminacji lub ograniczeniu zdiagnozowanych wcześniej negatywnych zjawisk, ściśle odpowiadające przyjętym celom rewitalizacji. Toteż w niniejszym Programie kierunki działań zostały opisane właśnie w układzie celów rewitalizacji, dodatkowo zgrupowane zostały działania podstawowe oraz uzupełniające.

Wszystkie przedsięwzięcia planowane w Programie Rewitalizacji zostały opracowane po wcześniejszej analizie wyników diagnozy, warsztatów i konsultacji włączających wszystkich interesariuszy. Każde z zaplanowanych przedsięwzięć przeciwdziała negatywnym zjawiskom, które zostały wcześniej wskazane. Poniżej zaprezentowano zadania podstawowe dla celów rewitalizacji, za nimi umieszczono fiszki projektów uzupełniających.

W niniejszym Programie zaplanowane zostały projekty zintegrowane, rozumiane jako sekwencje powiązanych ze sobą̨ działań, mających na celu wyprowadzenie obszarów zdegradowanych ze stanów kryzysowych, łączące aspekty społeczne z przedsięwzięciami infrastrukturalnymi jako zapewniającymi całościowe podejście do procesu rewitalizacji Gminy. Kompleksowość ujęcia projektów zapewni osiągnięcie trwałych efektów rewitalizacji, przyczyniających się do odnowy i rozwoju obszaru, a w konsekwencji także jego otoczenia.

Należy zwrócić uwagę, że przedsięwzięcia wymienione w danym celu nie są ułożone w kolejności hierarchicznej. Kolejność realizacji będzie wynikała z pozyskania partnerów, zwłaszcza społecznych do realizacji danych przedsięwzięć.

Tabele nr 29-34 przedstawiają fiszki projektowe podstawowych przedsięwzięć dla celu „Rozwój aktywności społecznej i włączenia społecznego”. Tabele 35-37 przedstawiają fiszki projektowe podstawowych przedsięwzięć dla celu „Rozwój infrastruktury służącej jakości życia”.

Przedsięwzięcia rewitalizacyjne są ze sobą zintegrowane. Przedstawiają to szczegółowo poniższe fiszki. Jako przykład można podać przedsięwzięcie 1.2 PRZYGOTOWANIE IMPREZ DLA DZIECI I MŁODZIEŻY ORAZ SENIORÓW, które będzie finansowane głównie ze środków EFS. Działania w ramach tego przedsięwzięcia mogą odbywać się we wszystkich lokalizacjach, które dotyczą przedsięwzięć: 1.4  REMONT BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W NOWINACH, 2.1 REMONT I TERMOMODERNIZACJA SAL WIEJSKICH , 2.2 STWORZENIE STREF AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ i 2.3 ODTWORZENIE FUNKCJI REKREACYJNYCH W MIEJSCOWOŚCIACH BIELAWA, BUNTOWO, GÓRZNA, JÓZEFOWO, NOWINY, NOWY DWÓR, SKIC, STARE DZIERZĄŻNO. Wszystkie one są finansowane głównie ze środków EFRR.

Tabele 29 Przedsięwzięcie 1.1

| Nazwa przedsięwzięcia 1.1 | PRZYSZŁOŚĆ TERAZ |  |
| --- | --- | --- |
| Lokalizacja przedsięwzięcia | Szkoła Podstawowa im. Tony’ego Halika w Górznej, Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Radawnicy, Szkoła Podstawowa im. Marii Kilar w Kleszczynie |  |
| Własność obiektu/działki | Obiekt własny |  |
| Charakter przedsięwzięcia | Społeczny, gospodarczy |  |
| Odpowiadający cel rewitalizacji | Rozwój aktywności społecznej i włączenia społecznego |  |
| Odpowiadający kierunek rewitalizacji | Działania wspierające aktywność mieszkańców |  |
| REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘCIA |  |  |
| Podmiot realizujący | Szkoła Podstawowa im. Tony’ego Halika w Górznej (1) Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Radawnicy (2) Szkoła Podstawowa im. Marii Kilar w Kleszczynie (3) |  |
| Adres korespondencyjny | Górzna 22, 77-400 Złotów (1) ul. Szkolna 2, 77-400 Złotów (2) Kleszczyna 28, 77-400 Złotów (3) |  |
| Harmonogram realizacji | Planowane rozpoczęcie | Planowane zakończenie |
|  | 2017 | 2020 |
| OPIS PRZEDSIĘWZIĘCIA |  |  |
| Opis stanu istniejącego | Program szkolny nie przewiduje wystarczającej liczby i poziomu zajęć przygotowujących do aktywności zawodowej, poziom nauczania jest niezadowalający |  |
| Podejmowane działania | - Zajęcia wyrównawcze, kursy i szkolenia dla nauczycieli: - z zakresu IT zakupionego w celu zrealizowania założeń projektowych, - Z zakresu pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych, - Zapewnienie specjalistycznej pomocy dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych, - Stworzenie pracowni zapewniającej nauczanie na zasadzie eksperymentu, - Stworzenie Szkolnego Punktu Informacji i Kariery - Organizowanie wyjazdów przedmiotowych, |  |
| Cel przedsięwzięcia | - Rozwinięcie u uczniów praktycznych umiejętności rozwojowych. - Rozwinięcie właściwych postaw i umiejętności poprzez wdrożenie programu rozwojowego. |  |
| Przewidywane rezultaty przedsięwzięcia | - Lepsze przygotowanie absolwentów do wymogów szkolnictwa średniego, - Lepsze wyniki nauczania, - Zmniejszenie liczby problemów wychowawczych. |  |
| Sposób oceny | Opisano w rozdziale 10 |  |
| Działania zintegrowane | 1.2, 1.6 |  |
| Wskaźnik produktu | Liczba zajęć wyrównawczych, kursów, szkoleń – 15 Ilość zakupionego sprzętu IT – 50 Liczba wyjazdów przedmiotowych – 12 Stworzony Szkolny Punkt Informacji i Kariery – 3 |  |
| Wskaźnik rezultatu | Poprawa średnich wyników nauczania uczniów OR na wyższe niż w powiecie Liczba nauczycieli korzystająca z zajęć wyrównawczych, kursów, szkoleń – 50 Liczba uczniów korzystająca z nowego sprzętu, wyjazdów, SPIiK - 500 Zmniejszenie liczby zdarzeń z udziałem młodzieży rejestrowanych przez policję na obszarze rewitalizacji – 5% |  |
| KOSZT PRZEDSIĘWZIĘCIA |  |  |
| Szacunkowy koszt przedsięwzięcia | 500.000,00 zł |  |
| Wkład własny | 50.000,00 zł |  |
| Inne źródła finansowania | EFS – Europejski Fundusz Społeczny w ramach WRPO 2014+ |  |

Źródło: opracowanie własne

Tabela 30 Przedsięwzięcie 1.2

| Nazwa przedsięwzięcia 1.2 | PRZYGOTOWANIE IMPREZ DLA DZIECI I MŁODZIEŻY ORAZ SENIORÓW |  |
| --- | --- | --- |
| Lokalizacja przedsięwzięcia | Sale/świetlice wiejskie oraz tereny otwarte w miejscowościach: Bielawa, Buntowo, Górzna, Józefowo, Nowiny, Nowy Dwór, Skic, Stare Dzierzążno |  |
| Własność obiektu/działki | Obiekt własny |  |
| Charakter przedsięwzięcia | Społeczny, |  |
| Odpowiadający cel rewitalizacji | Rozwój aktywności społecznej i włączenia społecznego |  |
| Odpowiadający kierunek rewitalizacji | Działania wspierające aktywność mieszkańców |  |
| REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘCIA |  |  |
| Podmiot realizujący | Gmina Złotów |  |
| Adres korespondencyjny | Ul. Leśna 7, 77-400 Złotów |  |
| Harmonogram realizacji | Planowane rozpoczęcie | Planowane zakończenie |
|  | 2017 | 2023 |
| OPIS PRZEDSIĘWZIĘCIA |  |  |
| Opis stanu istniejącego | Ilość imprez jest niewielka, ze względu na brak bazy, na której można by było je prowadzić. |  |
| Podejmowane działania | Po przygotowaniu bazy (zrewitalizowana sala wiejska, strefa aktywności społecznej) będzie możliwe przygotowanie cyklicznych imprez spotkań dedykowanych dla różnych grup wiekowych. |  |
| Cel przedsięwzięcia | Zwiększenie możliwości uczestniczenia w atrakcyjnych zajęciach i imprezach, zwiększenie poczucia przynależności do sołectw, zwiększenie szansy na pozostanie na terenie rewitalizowanym, poprawa umiejętności społecznych |  |
| Przewidywane rezultaty przedsięwzięcia | Większa liczba młodzieży pozostająca na obszarach rewitalizacji co spowoduje wzrost liczby osób w wieku przedprodukcyjnym. Zmniejszenie liczby zdarzeń rejestrowanych przez policję na obszarze rewitalizacji, większa integracja lokalnej społeczności. Włączenie seniorów w rozwój życia społecznego. Zwiększenie zadowolenia z mieszkania w sołectwach poddanych rewitalizacji |  |
| Sposób oceny | Opisano w rozdziale 10 |  |
| Działania zintegrowane | 1.1, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 2.1, 2.2, 2.3 |  |
| Wskaźnik produktu | Min. 15 imprez rocznie |  |
| Wskaźnik rezultatu | Min. 500 uczestników, w tym 70% z OR Zmniejszenie liczby zdarzeń z udziałem młodzieży rejestrowanych przez policję na obszarze rewitalizacji – 10% |  |
| KOSZT PRZEDSIĘWZIĘCIA |  |  |
| Szacunkowy koszt przedsięwzięcia | 100.000,00 zł |  |
| Wkład własny | 10.000,00 zł |  |
| Inne źródła finansowania | EFS – Europejski Fundusz Społeczny w ramach WRPO 2014+, sponsorzy |  |

Źródło: opracowanie własne

Tabela 31 Przedsięwzięcie 1.3

| Nazwa przedsięwzięcia 1.3 | ZWIĘKSZENIE LICZBY DZIAŁAŃ I IMPREZ DLA MIESZKAŃCÓW |  |
| --- | --- | --- |
| Lokalizacja przedsięwzięcia | obiekty w miejscowościach Bielawa, Buntowo, Górzna, Józefowo, Nowiny, Nowy Dwór, Skic, Stare Dzierzążno |  |
| Własność obiektu/działki | Obiekty własne |  |
| Charakter przedsięwzięcia | Społeczny |  |
| Odpowiadający cel rewitalizacji | Rozwój aktywności społecznej i włączenia społecznego |  |
| Odpowiadający kierunek rewitalizacji | Działania wspierające aktywność mieszkańców |  |
| REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘCIA |  |  |
| Podmiot realizujący | Gmina Złotów |  |
| Adres korespondencyjny | Ul. Leśna 7, 77-400 Złotów |  |
| Harmonogram realizacji | Planowane rozpoczęcie | Planowane zakończenie |
|  | 2017 | 2019 |
| OPIS PRZEDSIĘWZIĘCIA |  |  |
| Opis stanu istniejącego | Planowany rozwój obiektów gminnych da możliwości przygotowania działań dla mieszkańców. |  |
| Podejmowane działania | Uruchomienie zajęć stałych zgodnych z zapotrzebowaniem mieszkańców w miejscowościach: Bielawa, Buntowo, Górzna, Józefowo, Nowiny, Nowy Dwór, Skic, Stare Dzierzążno (zarówno dorosłych jak i dzieci), uruchomienie platformy spotkań dla mieszkańców III wieku, przygotowanie cyklicznych imprez. |  |
| Cel przedsięwzięcia | Zwiększenie możliwości udziału w atrakcyjnych zajęciach i imprezach |  |
| Przewidywane rezultaty przedsięwzięcia | - Ilość zorganizowanych imprez - Widzowie na imprezach |  |
| Sposób oceny | Opisano w rozdziale 10 |  |
| Działania zintegrowane | 1.2, 1.4, 1.5, 1.6, 2.1, 2.2, 2.3 |  |
| Wskaźnik produktu | Liczba imprez min 7 rocznie |  |
| Wskaźnik rezultatu | Liczba uczestników – 500 (70% z obszaru rewitalizacji) |  |
| KOSZT PRZEDSIĘWZIĘCIA |  |  |
| Szacunkowy koszt przedsięwzięcia | 100.000,00 zł |  |
| Wkład własny | 10.000,00 |  |
| Inne źródła finansowania | EFS – Europejski Fundusz Społeczny w ramach WRPO 2014+, sponsorzy |  |

Źródło: opracowanie własne

Tabela 32 Przedsięwzięcie 1.4

| Nazwa przedsięwzięcia 1.4 | REMONT BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W NOWINACH |  |
| --- | --- | --- |
| Lokalizacja przedsięwzięcia | Nowiny |  |
| Własność obiektu/działki | Obiekt własny. |  |
| Charakter przedsięwzięcia | Społeczny, przestrzenno-funkcjonalny, środowiskowy, techniczny |  |
| Odpowiadający cel rewitalizacji | Rozwój aktywności społecznej i włączenia społecznego |  |
| Odpowiadający kierunek rewitalizacji | Przygotowanie miejsc służących działaniom prospołecznym |  |
| REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘCIA |  |  |
| Podmiot realizujący | Gmina Złotów |  |
| Adres korespondencyjny | Ul. Leśna 7, 77-400 Złotów |  |
| Harmonogram realizacji | Planowane rozpoczęcie | Planowane zakończenie |
|  | 2017 | 2023 |
| OPIS PRZEDSIĘWZIĘCIA |  |  |
| Opis stanu istniejącego | Obiekt jest pod ochroną konserwatorską, jednak świetnie nadaje się do dalszego pełnienia swoich funkcji pod warunkiem przeprowadzenia remontu. |  |
| Podejmowane działania | Przygotowanie koncepcji przebudowy, poszukiwanie środków na sfinansowanie inwestycji. |  |
| Cel przedsięwzięcia | Planowane przedsięwzięcie przysłuży się zwiększaniu aktywności mieszkańców. |  |
| Przewidywane rezultaty przedsięwzięcia | Stworzenie możliwości działania, przygotowania atrakcyjnych zajęć i imprez. |  |
| Sposób oceny | Opisano w rozdziale 10 |  |
| Działania zintegrowane | 1.2, 1.3, 1.5, 1.6, U.1, U3 |  |
| Wskaźnik produktu | Wyremontowany obiekt - 1 |  |
| Wskaźnik rezultatu | Liczba osób korzystająca z oferty wyremontowanego obiektu – 500 rocznie (70% z OR) Liczba imprez, działań, zajęć – 15 rocznie |  |
| KOSZT PRZEDSIĘWZIĘCIA |  |  |
| Szacunkowy koszt przedsięwzięcia | 100.000,00 zł |  |
| Wkład własny | 10.000,00 zł |  |
| Inne źródła finansowania | EFRR w ramach WRPO 2014 - 2020, Oś. 9 – Infrastruktura dla kapitału ludzkiego, Działanie 9.2. - Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, poprzemysłowych i powojskowych |  |

Źródło: opracowanie własne

Tabela 33 Przedsięwzięcie 1.5

| Nazwa przedsięwzięcia 1.5 | WSPARCIE PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W SOŁECTWACH Bielawa, Buntowo, Górzna, Józefowo, Nowiny, Nowy Dwór, Skic, Stare Dzierzążno |  |
| --- | --- | --- |
| Lokalizacja przedsięwzięcia | Bielawa, Buntowo, Górzna, Józefowo, Nowiny, Nowy Dwór, Skic, Stare Dzierzążno |  |
| Własność obiektu/działki | Obiekt własny |  |
| Charakter przedsięwzięcia | Społeczny, gospodarczy |  |
| Odpowiadający cel rewitalizacji | Rozwój aktywności społecznej i włączenia społecznego |  |
| Odpowiadający kierunek rewitalizacji | Działania wspierające aktywność mieszkańców |  |
| REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘCIA |  |  |
| Podmiot realizujący | Gmina Złotów |  |
| Adres korespondencyjny | Ul. Leśna 7, 77-400 Złotów |  |
| Harmonogram realizacji | Planowane rozpoczęcie | Planowane zakończenie |
|  | 2017 | 2020 |
| OPIS PRZEDSIĘWZIĘCIA |  |  |
| Opis stanu istniejącego | Barierą w zdobyciu pracy dla osób bezrobotnych jest często brak wystarczających kompetencji zarówno zawodowych jak i społecznych, wiele osób korzystających z pomocy społecznej będzie mogło rozpocząć szkolenia i kursy w celu wyjścia z trudnej sytuacji |  |
| Podejmowane działania | Prowadzenie szkoleń i warsztatów wspierających przedsiębiorczość, poprawa dostępności do informacji o dostępnych formach wsparcia przedsiębiorczości. |  |
| Cel przedsięwzięcia | Zwiększenie poziomu podejmowania aktywności gospodarczej przez osoby bezrobotne, aktywizacja osób wykluczonych społecznie, walka z ubóstwem |  |
| Przewidywane rezultaty przedsięwzięcia | Zwiększenie liczby otwieranych działalności gospodarczych, zmniejszenie liczby bezrobotnych na terenie rewitalizowanym |  |
| Sposób oceny | Opisano w rozdziale 10 |  |
| Działania zintegrowane | 1.2, 1.3, 1.4, 1.6, 2.1 |  |
| Wskaźnik produktu | Liczba szkoleń, warsztatów – min. 5 rocznie |  |
| Wskaźnik rezultatu | Liczba uczestników – 100 (50% z OR) Zmniejszenie bezrobocia na OR – 5% Liczba nowo otwieranych działalności – wzrost 5% |  |
| KOSZT PRZEDSIĘWZIĘCIA |  |  |
| Szacunkowy koszt przedsięwzięcia | 500.000,00 zł |  |
| Wkład własny | 10.000,00 zł |  |
| Inne źródła finansowania | EFS – Europejski Fundusz Społeczny w ramach WRPO 2014+ |  |

Źródło: opracowanie własne

Tabela 34 Przedsięwzięcie 1.6

| Nazwa przedsięwzięcia 1.6 | DZIAŁANIA WSPIERAJĄCE WŁĄCZENIE SPOŁECZNE |  |
| --- | --- | --- |
| Lokalizacja przedsięwzięcia | Sale wiejskie oraz strefy aktywności (np. wiaty) w rewitalizowanych wsiach, |  |
| Własność obiektu/działki | Obiekty własne |  |
| Charakter przedsięwzięcia | Społeczny |  |
| Odpowiadający cel rewitalizacji | Rozwój aktywności społecznej i włączenia społecznego |  |
| Odpowiadający kierunek rewitalizacji | Działania wspierające aktywność mieszkańców |  |
| REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘCIA |  |  |
| Podmiot realizujący | Gmina Złotów i GOPS Złotów |  |
| Adres korespondencyjny | ul. Leśna 7, 77-400 Złotów |  |
| Harmonogram realizacji | Planowane rozpoczęcie | Planowane zakończenie |
|  | 2017 | 2023 |
| OPIS PRZEDSIĘWZIĘCIA |  |  |
| Opis stanu istniejącego | Planowany rozwój obiektów gminnych da możliwości przygotowania działań dla mieszkańców. |  |
| Podejmowane działania | Przygotowanie i prowadzenie zajęć rozwijających umiejętności społeczne (np. komunikacja interpersonalna, rozwiązywanie konfliktów sąsiedzkich i rodzinnych, radzenie sobie ze stresem) dla mieszkańców zagrożonych wykluczeniem społecznym. |  |
| Cel przedsięwzięcia | Włączenie społeczne |  |
| Przewidywane rezultaty przedsięwzięcia | Zmniejszenie się liczby podopiecznych GOPS |  |
| Sposób oceny | Opisano w rozdziale 10 |  |
| Działania zintegrowane | 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 2.1, 2.2, 2.3, U.2 |  |
| Wskaźnik produktu | Liczba zajęć, działań, szkoleń – min 12 rocznie |  |
| Wskaźnik rezultatu | Zmniejszenie podopiecznych GOPS z OR – 5% Zmniejszenie liczby bezrobotnych na OR – 5% Zmniejszenie liczby zdarzeń rejestrowanych przez policję na obszarze rewitalizacji – 5% |  |
| KOSZT PRZEDSIĘWZIĘCIA |  |  |
| Szacunkowy koszt przedsięwzięcia | 100.000,00 zł |  |
| Wkład własny | 10.000,00 zł |  |
| Inne źródła finansowania | - EFS – Europejski Fundusz Społeczny w ramach WRPO 2014+ - Budżet GOPS |  |

Źródło: opracowanie własne

Tabela 35 Przedsięwzięcie 2.1

| Nazwa przedsięwzięcia 2.1 | REMONT I TERMOMODERNIZACJA SAL WIEJSKICH |  |
| --- | --- | --- |
| Lokalizacja przedsięwzięcia | Buntowo, Górzna, Józefowo, Nowiny, Nowy Dwór, Skic, Stare Dzierzążno |  |
| Własność obiektu/działki | Obiekty własny |  |
| Charakter przedsięwzięcia | Społeczny, przestrzenno-funkcjonalny, środowiskowy, techniczny |  |
| Odpowiadający cel rewitalizacji | Rozwój infrastruktury służącej jakości życia; |  |
| Odpowiadający kierunek rewitalizacji | Przystosowanie infrastruktury do potrzeb mieszkańców |  |
| REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘCIA |  |  |
| Podmiot realizujący | Gmina Złotów |  |
| Adres korespondencyjny | Ul. Leśna 7, 77-400 Złotów |  |
| Harmonogram realizacji | Planowane rozpoczęcie | Planowane zakończenie |
|  | 2017 | 2020 |
| OPIS PRZEDSIĘWZIĘCIA |  |  |
| Opis stanu istniejącego | Remont wraz z termomodernizacja sal wiejskich w miejscowościach Buntowo, Górzna, Józefowo, Nowiny, Nowy Dwór, Skic, Stare Dzierzążno. Szczegółowy zakres działań wynikał będzie ze sporządzonych audytów energetycznych i przygotowanych projektów dostosowanych do lokalizacji. |  |
| Podejmowane działania | Zrealizowanie audytów energetycznych. Przygotowanie projektów, wyłonienie wykonawcy. |  |
| Cel przedsięwzięcia | Termomodernizacja Sali Wiejskiej w miejscowościach Bielawa, Buntowo, Górzna, Józefowo, Nowiny, Nowy Dwór, Skic, Stare Dzierzążno. |  |
| Przewidywane rezultaty przedsięwzięcia | Projekt przyczyni się do: - zwiększenia efektywności energetycznej, - racjonalnego wykorzystania energii, - zmniejszenia strat ciepła, - zmniejszenie kosztów ponoszonych na opłaty eksploatacyjne. - Planowane przedsięwzięcie przysłuży się zwiększaniu aktywności mieszkańców. |  |
| Sposób oceny | Opisano w rozdziale 10 |  |
| Działania zintegrowane | 1.2, 1.3, 1.6, U.1 |  |
| Wskaźnik produktu | Liczba wyremontowanych sal wiejskich - 8 |  |
| Wskaźnik rezultatu | Zmniejszenie kosztów użytkowania sal – 10% Zwiększenie liczby wydarzeń organizowanych w salach wiejskich – 50% |  |
| KOSZT PRZEDSIĘWZIĘCIA |  |  |
| Szacunkowy koszt przedsięwzięcia | 2.000.000,00 zł |  |
| Wkład własny | 100.000,00 zł |  |
| Inne źródła finansowania | EFRR w ramach WRPO 2014 - 2020, Oś. 9 – Infrastruktura dla kapitału ludzkiego, Działanie 9.2. - Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, poprzemysłowych i powojskowych |  |

Źródło: opracowanie własne

Tabela 36 Przedsięwzięcie 2.2

| Nazwa przedsięwzięcia 2.2 | STWORZENIE STREF AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ |  |
| --- | --- | --- |
| Lokalizacja przedsięwzięcia | Bielawa, Buntowo, Górzna, Józefowo, Nowiny, Nowy Dwór, Skic, Stare Dzierzążno |  |
| Własność obiektu/działki | Obiekty własny |  |
| Charakter przedsięwzięcia | Społeczny, przestrzenno-funkcjonalny, środowiskowy, techniczny |  |
| Odpowiadający cel rewitalizacji | Rozwój infrastruktury służącej jakości życia; |  |
| Odpowiadający kierunek rewitalizacji | Przystosowanie infrastruktury do potrzeb mieszkańców |  |
| REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘCIA |  |  |
| Podmiot realizujący | Gmina Złotów |  |
| Adres korespondencyjny | Ul. Leśna 7, 77-400 Złotów |  |
| Harmonogram realizacji | Planowane rozpoczęcie | Planowane zakończenie |
|  | 2017 | 2020 |
| OPIS PRZEDSIĘWZIĘCIA |  |  |
| Opis stanu istniejącego | Przygotowanie stref aktywności (np. siłownia zewnętrzna, wiata rekreacyjna). Szczegółowy zakres działań wynikał będzie przygotowanych projektów dostosowanych do lokalizacji. |  |
| Podejmowane działania | Przygotowanie projektów, wyłonienie wykonawcy. |  |
| Cel przedsięwzięcia | Stworzenie stref aktywności społecznej. |  |
| Przewidywane rezultaty przedsięwzięcia | Planowane przedsięwzięcie przysłuży się zwiększaniu aktywności mieszkańców. |  |
| Sposób oceny | Opisano w rozdziale 10 |  |
| Działania zintegrowane | 1.2, 1.3, 1.6, U.1 |  |
| Wskaźnik produktu | Liczba przygotowanych sfer aktywności społecznej – 8 |  |
| Wskaźnik rezultatu | Liczba osób korzystających ze sfer aktywności społecznej – 500 (70% z OR) Zmniejszenie liczby zdarzeń rejestrowanych przez policję na obszarze rewitalizacji – 5% |  |
| KOSZT PRZEDSIĘWZIĘCIA |  |  |
| Szacunkowy koszt przedsięwzięcia | 200.000,00 zł |  |
| Wkład własny | 10.000,00 zł |  |
| Inne źródła finansowania | EFRR w ramach WRPO 2014 - 2020, Oś. 9 – Infrastruktura dla kapitału ludzkiego, Działanie 9.2. - Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, poprzemysłowych i powojskowych |  |

Źródło: opracowanie własne

Tabela 37 Przedsięwzięcie 2.3

| Nazwa przedsięwzięcia 2.3 | ODTWORZENIE FUNKCJI REKREACYJNYCH W MIESCOWOŚCI BIELAWA, BUNTOWO, GÓRZNA, JÓZEFOWO, NOWINY, NOWY DWÓR, SKIC, STARE DZIERZĄŻNO |  |
| --- | --- | --- |
| Lokalizacja przedsięwzięcia | Bielawa, Buntowo, Górzna, Józefowo, Nowiny, Nowy Dwór, Skic, Stare Dzierzążno |  |
| Własność obiektu/działki | Obiekt własny |  |
| Charakter przedsięwzięcia | Społeczny, przestrzenno-funkcjonalny, środowiskowy, techniczny |  |
| Odpowiadający cel rewitalizacji | Sprzyjanie rozwojowi gospodarczemu obszaru rewitalizacji |  |
| Odpowiadający kierunek rewitalizacji | Działania wspierające aktywność mieszkańców |  |
| REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘCIA |  |  |
| Podmiot realizujący | Gmina Złotów |  |
| Adres korespondencyjny | Ul. Leśna 7, 77-400 Złotów |  |
| Harmonogram realizacji | Planowane rozpoczęcie | Planowane zakończenie |
|  | 2017 | 2021 |
| OPIS PRZEDSIĘWZIĘCIA |  |  |
| Opis stanu istniejącego | W miejscowościach Bielawa, Buntowo, Górzna, Józefowo, Nowiny, Nowy Dwór, Skic, Stare Dzierzążno istnieją tereny przeznaczone do rekreacji. Jednak ich aktualny stan (zniszczone ławki, zaniedbane alejki i zieleń) nie zachęcają do ich użytkowania. |  |
| Podejmowane działania | Przygotowanie projektu, wyłonienie wykonawcy. |  |
| Cel przedsięwzięcia | Zagospodarowany teren publiczny |  |
| Przewidywane rezultaty przedsięwzięcia | Stworzenie miejsca służącego integracji mieszkańców. |  |
| Sposób oceny | Opisano w rozdziale 10 |  |
| Działania zintegrowane | 1.2, 1.3, 1.6, U.1 |  |
| Wskaźnik produktu | Liczba odnowionych terenów przeznaczonych do wypoczynku i rekreacji - 8 |  |
| Wskaźnik rezultatu | Liczba osób korzystających z odnowionych terenów przeznaczonych do wypoczynku i rekreacji – 500 (70% z OR) Wzrost integracji mieszkańców i zadowolenia – badanie ankietowe |  |
| KOSZT PRZEDSIĘWZIĘCIA |  |  |
| Szacunkowy koszt przedsięwzięcia | 80.000,00 zł |  |
| Wkład własny | 10.000,00 zł |  |
| Inne źródła finansowania | - budżet Gminy, - WRPO 2014+ |  |

Źródło: opracowanie własne

Uzupełniające rodzaje przedsięwzięć rewitalizacyjnych stanowią projekty, które ze względu na mniejszą skalę oddziaływania trudno jest zidentyfikować indywidualnie, a są̨ oczekiwane ze względu na realizację celów programu rewitalizacji. Włączenie projektów uzupełniających w ramach obszarów tematycznych pozwoli na wsparcie wyników uzyskanych w związku z realizacją projektów kluczowych i podstawowych. Polegają one na szeroko rozumianej aktywizacji społeczności lokalnej i stanowią istotny element realizacji Programu. Tabela 37 i 38 przedstawia przedsięwzięcia uzupełniające.

Tabela 38 Przedsięwzięcie uzupełniające U.1

| Nazwa przedsięwzięcia uzupełniającego U.1 | PRZEBUDOWA DRÓG DOJAZDOWYCH DO MIEJSCOWOŚCI BIELAWA, BUNTOWO, GÓRZNA, JÓZEFOWO, NOWINY, NOWY DWÓR, SKIC, STARE DZIERZĄŻNO |  |
| --- | --- | --- |
| Lokalizacja przedsięwzięcia | Bielawa, Buntowo, Górzna, Józefowo, Nowiny, Nowy Dwór, Skic, Stare Dzierzążno |  |
| Własność obiektu/działki | Obiekt własny |  |
| Charakter przedsięwzięcia | Społeczny, przestrzenno-funkcjonalny, środowiskowy, techniczny |  |
| Odpowiadający cel rewitalizacji | Rozwój infrastruktury służącej jakości życia; |  |
| Odpowiadający kierunek rewitalizacji | Podniesienie pro-ekologiczności rewitalizowanego obszaru |  |
| REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘCIA |  |  |
| Podmiot realizujący | Gmina Złotów |  |
| Adres korespondencyjny | Ul. Leśna 7, 77-400 Złotów |  |
| Harmonogram realizacji | Planowane rozpoczęcie | Planowane zakończenie |
|  | 2017 | 2023 |
| OPIS PRZEDSIĘWZIĘCIA |  |  |
| Opis stanu istniejącego | Droga jest w bardzo złym stanie technicznym |  |
| Podejmowane działania | Przygotowanie projektu, wyłonienie wykonawcy. |  |
| Cel przedsięwzięcia | Komunikacja na terenie sołectw Bielawa, Buntowo, Górzna, Józefowo, Nowiny, Nowy Dwór, Skic, Stare Dzierzążno jest bardzo istotna. Konieczności stworzenia bezpiecznego dojazdu nie trzeba uzasadniać. |  |
| Przewidywane rezultaty przedsięwzięcia | Przebudowane łącznie ok. 3 km dróg. |  |
| Sposób oceny | Opisano w rozdziale 10 |  |
| Działania zintegrowane | 1.4, 2.1, 2.2, 2.3 |  |
| Wskaźnik produktu | Liczba km odnowionych dróg – 3 |  |
| Wskaźnik rezultatu | Liczba osób korzystających z odnowionych dróg – 4.000 (25% z OR) Zmniejszenie liczby zdarzeń rejestrowanych przez policję na obszarze rewitalizacji – 10% |  |
| KOSZT PRZEDSIĘWZIĘCIA |  |  |
| Szacunkowy koszt przedsięwzięcia | 3.000.000,00 zł |  |
| Wkład własny | 1.000.000,00 zł |  |
| Inne źródła finansowania | EFRR w ramach WRPO 2014-2020, Oś 5 – Transport, Działanie 5.1 Infrastruktura drogowa regionu |  |

Źródło: opracowanie własne

Tabela 39 Przedsięwzięcie uzupełniające 2

| Nazwa przedsięwzięcia uzupełniającego U.2 | PRZEBUDOWA I NADBUDOWA WRAZ ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU BIUROWEGO NA LOKALE SOCJALNE |  |
| --- | --- | --- |
| Lokalizacja przedsięwzięcia | Święta I |  |
| Własność obiektu/działki | Obecnie ANR |  |
| Charakter przedsięwzięcia | Społeczny, przestrzenno-funkcjonalny, środowiskowy, techniczny |  |
| Odpowiadający cel rewitalizacji | Rozwój infrastruktury służącej jakości życia; |  |
| Odpowiadający kierunek rewitalizacji | Przystosowanie infrastruktury do potrzeb mieszkańców |  |
| REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘCIA |  |  |
| Podmiot realizujący | Gmina Złotów |  |
| Adres korespondencyjny | Ul. Leśna 7, 77-400 Złotów |  |
| Harmonogram realizacji | Planowane rozpoczęcie | Planowane zakończenie |
|  | 2017 | 2023 |
| OPIS PRZEDSIĘWZIĘCIA |  |  |
| Opis stanu istniejącego | Obecnie brakuje lokali socjalnych dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Budynek w sołectwie Święta I ma duży potencjał do przebudowy na mieszkania socjalne. Mimo, iż leży poza OR to realizacja zadania na tym terenie dałaby wyraźne oszczędności (budynek istnieje) i zaspokoiłaby potrzeby nie tylko terenów rewitalizowanych, ale całej Gminy. Należy podkreślić stosunkowo centralne położenie budynku w Gminie. |  |
| Podejmowane działania | Przygotowanie projektu, wyłonienie wykonawcy. |  |
| Cel przedsięwzięcia | Przedsięwzięcie dotyczy budynków w sołectwie Święta I. W wyniku przeprowadzonych prac w budynku powstanie 5 lokali socjalnych o łącznej powierzchni 150 m2. Oddane zostaną do użytku 2018 roku: - 1 mieszkania o powierzchni około 25 do 30 m2 (jednoosobowe) - 2 mieszkania o powierzchni około 30 do 35 m2 ( dwuosobowe) - 2 mieszkania o powierzchni około 35 do 40 m2( trzyosobowe) |  |
| Przewidywane rezultaty przedsięwzięcia | W wyniku projektu 10 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i/lub wykluczonych zostanie objętych wsparciem. |  |
| Sposób oceny | Opisano w rozdziale 10 |  |
| Działania zintegrowane | 1.6 |  |
| Wskaźnik produktu | Liczba nowych mieszkań socjalnych – 5 |  |
| Wskaźnik rezultatu | Liczba osób korzystających z nowych mieszkań – 10 (50% z OR) |  |
| KOSZT PRZEDSIĘWZIĘCIA |  |  |
| Szacunkowy koszt przedsięwzięcia | 500.000,00 zł |  |
| Wkład własny | 100.000,00 zł |  |
| Inne źródła finansowania | EFRR w ramach WRPO 2014 - 2020, Oś. 9 – Infrastruktura dla kapitału ludzkiego, Działanie 9.2. - Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, poprzemysłowych i powojskowych |  |

Źródło: opracowanie własne

Tabela 40 Przedsięwzięcie uzupełniające 3

| Nazwa przedsięwzięcia uzupełniającego U.3 | DZIAŁANIA NA RZECZ TERMOMODENIZACJI I WYMIANY ŹRÓDEŁ CIEPŁA |  |
| --- | --- | --- |
| Lokalizacja przedsięwzięcia | Bielawa, Buntowo, Górzna, Józefowo, Nowiny, Nowy Dwór, Skic, Stare Dzierzążno |  |
| Własność obiektu/działki | Osoby prywatne |  |
| Charakter przedsięwzięcia | przestrzenno-funkcjonalny, środowiskowy, techniczny |  |
| Odpowiadający cel rewitalizacji | Rozwój infrastruktury służącej jakości życia; |  |
| Odpowiadający kierunek rewitalizacji | Przystosowanie infrastruktury do potrzeb mieszkańców |  |
| REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘCIA |  |  |
| Podmiot realizujący | Gmina Złotów |  |
| Adres korespondencyjny | Ul. Leśna 7, 77-400 Złotów |  |
| Harmonogram realizacji | Planowane rozpoczęcie | Planowane zakończenie |
|  | 2017 | 2023 |
| OPIS PRZEDSIĘWZIĘCIA |  |  |
| Opis stanu istniejącego | Wiele obiektów, budynków (w tym mieszkalnych) wymaga termomodernizacji i wymiany źródeł ciepła na nowocześniejsze. Brak jest informacji (edukacji) dla mieszkańców w tych kwestiach |  |
| Podejmowane działania | Działania (szkolenia) edukujące mieszkańców pod względem oszczędności energii, możliwych źródeł pozyskiwania środków na termomodernizację i wymianę źródeł ciepła |  |
| Cel przedsięwzięcia | Edukacja mieszkańców, poprawa jakości powietrza |  |
| Przewidywane rezultaty przedsięwzięcia | W wyniku szkoleń część mieszkańców dokona termomodernizacji swoich domów i wymieni źródła ciepła na bardziej przyjazne środowisku |  |
| Sposób oceny | Opisano w rozdziale 10 |  |
| Działania zintegrowane | 2.1 |  |
| Wskaźnik produktu | Liczba szkoleń - 8 |  |
| Wskaźnik rezultatu | Liczba osób uczestniczących w szkoleniach - 100 |  |
| KOSZT PRZEDSIĘWZIĘCIA |  |  |
| Szacunkowy koszt przedsięwzięcia | 50.000,00 zł |  |
| Wkład własny | 5.000,00 zł |  |
| Inne źródła finansowania | EFS – Europejski Fundusz Społeczny w ramach WRPO 2014+ |  |

Źródło: opracowanie własne

Lokalizacja przedsięwzięcie uzupełniające U.2 znajduje się poza obszarem rewitalizacji. Jednak wpływ działań podjętych w ramach tego przedsięwzięcia będzie oddziaływał na cały obszar rewitalizacji. W czasie analizy, konsultacji i spotkań zespołu ds. rewitalizacji stwierdzono, że na obszarze rewitalizacji brakuje mieszkań socjalnych. Budowa takich w miejscowości Święta niesie za sobą szansę na poprawę sytuacji. Jest to o tyle korzystna lokalizacja, że znajduje się w centrum gminy. Także skorzystają z tego nie tylko mieszkańcy obszarów rewitalizacji ale także innych sołectw. Dzięki nowym mieszkaniom może poprawić się sytuacja społeczna wielu osób. Dzięki temu może z powrotem zintegrują się społecznie. W ten sposób zadanie to wspomoże włączenie społeczne najbardziej potrzebujących osób z gminy w tym także z obszaru rewitalizacji. Dzięki temu z pewnością spadnie liczba osób korzystających z pomocy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Poniżej przedstawiono harmonogram realizacji podstawowych przedsięwzięć rewitalizacyjnych.

Tabela 41 Harmonogram realizacji podstawowych przedsięwzięć rewitalizacyjnych

|  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PRZYSZŁOŚĆ TERAZ |  |  |  |  |  |  |  |
| PRZYGOTOWANIE IMPREZ DLA DZIECI I MŁODZIEŻY ORAZ SENIORÓW |  |  |  |  |  |  |  |
| ZWIĘKSZENIE LICZBY DZIAŁAŃ I IMPREZ DLA MIESZKAŃCÓW |  |  |  |  |  |  |  |
| WSPARCIE PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W SOŁECTWACH |  |  |  |  |  |  |  |
| DZIAŁANIA WSPIERAJĄCE WŁĄCZENIE SPOŁECZNE |  |  |  |  |  |  |  |
| REMONT I TERMOMODERNIZACJA SAL WIEJSKICH |  |  |  |  |  |  |  |
| REWITALIZACJA ŚWIETLICY W NOWINACH |  |  |  |  |  |  |  |
| STWORZENIE STREF AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ |  |  |  |  |  |  |  |
| ODTWORZENIE FUNKCJI REKREACYJNYCH |  |  |  |  |  |  |  |

Źródło: opracowanie własne

# MECHANIZMY ZAPEWNIENIA KOMPLEMENTARNOŚCI DZIAŁAŃ REWITALIZACYJNYCH

## MECHANIZMY ZAPEWNIENIA KOMPLEMENTARNOŚCI MIĘDZY POSZCZEGÓLNYMI PROJEKTAMI REWITALIZACYJNYMI ORAZ POMIĘDZY DZIAŁANIAMI RÓŻNYCH PODMIOTÓW I FUNDUSZY NA OBSZARZE OBJĘTYM PROGRAMEM REWITALIZACJI

Komplementarność jest jednym z ważnych aspektów Programu Rewitalizacji. Zapewnienie powiązań pomiędzy poszczególnymi projektami skutkować będzie lepszym i bardziej efektywnym wykorzystaniem środków finansowych przeznaczonych na rewitalizację.

Według Wytycznych w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020 opracowanych przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju wymogiem koniecznym przy opracowaniu programów rewitalizacji jest konieczność zapewnienia komplementarności w pięciu aspektach: przestrzennym, problemowym, proceduralno-instytucjonalnym, międzyokresowym i źródeł finansowania.

### KOMPLEMENTARNOŚĆ PRZESTRZENNA

Celem zapewnienia komplementarności przestrzennej projektów i przedsięwzięć rewitalizacyjnych jest efektywne oddziaływanie Programu na cały obszar, dotknięty stanem kryzysowym, tak aby poszczególne projekty i przedsięwzięcia rewitalizacyjne wzajemnie się̨ dopełniały przestrzennie oraz by zachodził między nimi efekt synergii. Prowadzone działania nie powinny skutkować przenoszeniem problemów na inne obszary ani wystąpieniem negatywnych efektów społecznych.

Wyznaczony obszar rewitalizacji charakteryzuje się natężeniem problemów społecznych, a także niezadowalającym stanem obiektów mieszkalnych i usługowych (świetlice wiejskie, brak miejsc do odpoczynku i rozrywki), infrastruktury drogowej oraz zagospodarowania przestrzeni publicznej. W Programie zaplanowano do realizacji projekty, które są ukierunkowane na rozwiązywanie problemów w sferze społecznej oraz funkcjonalno-przestrzennej. Zakłada się, że ich realizacji w obszarze rewitalizacji pozytywnie wpłynie na jego otoczenie i docelowo pozytywne efekty realizacji obejmą swym zasięgiem obszar Gminy. Istotnym jest podniesienie, iż prawidłowe funkcjonowanie sfery społecznej nie jest możliwe bez odpowiedniego urządzenia i zagospodarowania sfery przestrzenno-funkcjonalnej. Realizacja przedsięwzięć w granicach obszaru rewitalizacji, zarówno w sferze przestrzenno-funkcjonalnej, w tym obiekty budowlane, tereny gminnej przestrzeni publicznej, jak i społecznej, prowadzącej do zwiększenia aktywności społecznej oraz adresowanie działań do grup społecznych zagrożonych wykluczeniem powoduje, że oczekiwane jest kompleksowe oddziaływanie na obszar rewitalizacji. Zakłada się̨, iż wyprowadzenie obszarów rewitalizacji ze stanu kryzysowego doprowadzi w dłuższej perspektywie czasowej do przenoszenie pozytywnych wzorców na inne obszary Gminy Zaplanowane w ramach projektów zintegrowanych działania obejmują̨ projekty nastawione na poprawę zdolności do zatrudnienia osób nieaktywnych zawodowo i osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, integrację społeczną mieszkańców przez wspólne działanie, przestrzeń użytkowo-kulturalna w odnowionych salach wiejskich, w rewitalizowanych sołectwach, zagospodarowanie przestrzeni przy salach wiejskich, odnowienie terenów rekreacyjnych, poprawa jakości przestrzeni publicznej przez modernizacje sieci dróg, termomodernizację budynków użyteczności publicznej. Atrakcyjne tereny publiczne zaplanowane w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji będą przede wszystkim służyć mieszkańcom z terenów rewitalizowanych, zagrożonych wykluczeniem społecznym, ale infrastruktura powstała w wyniku realizacji projektów będzie dostępna również dla mieszkańców tych obszarów gminy, które nie zostały wyznaczone do rewitalizacji. Dzięki temu nastąpi rzeczywista integracja lokalnej społeczności. Ponadto zaplanowano do realizacji szereg komplementarnych projektów, których celem jest dopełnienie osiągnięcia zamierzonej wizji rewitalizacji. Zasięg oddziaływania projektów dotyczących szeroko pojętej integracji społecznej oraz aktywizacji zawodowej mieszkańców może wykraczać poza obszar rewitalizacji, obejmując swym zakresem także osoby wykluczone, zamieszkujące poza wyznaczonym obszarem.

Projekty są wzajemnie ze sobą powiązane, synergiczne i wzajemnie się dopełniające, a ich realizacja wpłynie na poprawę sytuacji całego obszaru rewitalizacji. O delimitacji obszaru rewitalizacji decydowała, zarówno sytuacja społeczno-gospodarcza (wartości wskaźników), jak i wola mieszkańców gminy. Planowana interwencja nie spowoduje przesunięcia problemów na inny obszar a także nie doprowadzi do niepożądanych efektów społecznych takich jak segregacja społeczna i wykluczenie.

Wszystkie zidentyfikowane projekty rewitalizacyjne skupiają się na obszarze rewitalizacji i są z nim ściśle powiązane. Stanowią odpowiedź na główne problemy obszaru rewitalizacji, natomiast zasięg ich oddziaływania będzie dużo większy niż wyznaczony obszar rewitalizacji, gdyż z efektów rewitalizacji przestrzennej (ze zmodernizowanej infrastruktury) będą korzystać nie tylko mieszkańcy danego obszaru, ale również mieszkańcy innych miejscowości, a także przedsiębiorcy. Dzięki tak dużemu promieniowaniu zaplanowanych projektów zapewnione zostanie, że Program Rewitalizacji będzie efektywnie oddziaływał na całą gminę. Projekty te będą mieć pozytywny wpływ na obszar i mieszkańców, przyczynią się do zwiększenia integracji i aktywizacji społeczności lokalnej.

Projekt społeczny skierowane do grup wykluczonych społecznie, przyczyni się do ożywienia społecznego mieszkańców terenów rewitalizowanych oraz spadku liczby osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Przeprowadzone szkolenia, kursy i zajęcia edukacyjne mogą pośrednio przyczynić się do znalezienia pracy przez osoby bezrobotne. Także działania wspierające podniesienie poziomu edukacji będą służyć temu celowi. W konsekwencji spowoduje to ograniczenie bezrobocia w wyznaczonym obszarze. Powyższe zjawisko będzie oddziaływać na obszar całej gminy, ponieważ poprawa sytuacji materialnej osób z grup wykluczonych społecznie spowoduje ograniczenie liczby beneficjentów pomocy społecznej i występowania negatywnych zjawisk społecznych. Projekty społeczne będą realizowane w odnowionych świetlicach wiejskich. Zaplanowane działania z pewnością zmniejszą liczbę osób korzystających z pomocy społecznej i bezrobotnych w rewitalizowanych w całym mieście.

1.2 PRZYGOTOWANIE IMPREZ DLA DZIECI I MŁODZIEŻY ORAZ SENIORÓW

1.3 ZWIĘKSZENIE LICZBY DZIAŁAŃ I IMPREZ DLA MIESZKAŃCÓW

1.5 WSPARCIE PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W SOŁECTWACH BIELAWA, BUNTOWO, GÓRZNA, JÓZEFOWO, NOWINY, NOWY DWÓR, SKIC, STARE DZIERZĄŻNO

1.6 DZIAŁANIA WSPIERAJĄCE WŁĄCZENIE SPOŁECZNE

2.1 REWITALIZACJA SAL WIEJSKICH

2.2 STWORZENIE STREF AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ

2.3 ODTWORZENIE FUNKCJI REKREACYJNYCH W MIESCOWOŚCI BIELAWA, BUNTOWO, GÓRZNA, JÓZEFOWO, NOWINY, NOWY DWÓR, SKIC, STARE DZIERZĄŻNO

U.1 PRZEBUDOWA DRÓG DOJAZDOWYCH DO MIEJSCOWOŚCI BIELAWA, BUNTOWO, GÓRZNA, JÓZEFOWO, NOWINY, NOWY DWÓR, SKIC, STARE DZIERZĄŻNO

U.3 DZIAŁANIA NA RZECZ TERMOMODERNIZACJI I WYMIANY ŹRÓDEŁ CIEPŁA

U.2 PRZEBUDOWA I NADBUDOWA WRAZ ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU BIUROWEGO NA LOKALE SOCJALNE

1.4 REMONT BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W NOWINACH

1.1 PRZYSZŁOŚĆ TERAZ

Rysunek 14 Miejsca realizacji poszczególnych programów rewitalizacji

(źródło: opracowanie własne)

### KOMPLEMENTARNOŚĆ PROBLEMOWA

W Programie Rewitalizacji dla obszarów zdegradowanych w Gminie Złotów na lata 2017-2023 zapewniona została także komplementarność problemowa. Zidentyfikowane projekty rewitalizacyjne wzajemnie dopełniają się tematycznie, sprawiając, że realizowany PR będzie oddziaływał na obszar rewitalizacji we wszystkich niezbędnych aspektach (społecznym, gospodarczym, przestrzennofunkcjonalnym, technicznym, środowiskowym). Projekty rewitalizacyjne stanowią odpowiedź na problemy zdiagnozowane w sferze społecznej, gospodarczej, środowiskowej, przestrzenno-funkcjonalnej i technicznej, które przyczyniły się̨ do powstania obszarów zdegradowanych na terenie Gminy. Projekty polegające na poprawie dostępu do infrastruktury publicznej przełożą się na wzrost poczucia tożsamości lokalnej i budowanie silnego kapitału społecznego. Dla zaprezentowania komplementarności zdecydowano się na ukazanie powiązań między przedsięwzięciami skierowanymi bezpośrednio na społeczność (tzw. miękkie), wspierającymi je rozwiązaniami o charakterze inwestycyjnym. Pominięto zadania uzupełniające.

Tabela 42 Komplementarność problemowa projektów

| PROJEKTY INWESTYCYJNE | PROJEKTY SPOŁECZNE |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PRZYSZŁOŚĆ TERAZ | PRZYGOTOWANIE IMPREZ DLA DZIECI I MŁODZIEŻY ORAZ SENIORÓW | ZWIĘKSZENIE LICZBY DZIAŁAŃ I IMPREZ DLA MIESZKAŃCÓW | WSPARCIE PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W SOŁECTWACH | DZIAŁANIA WSPIERAJĄCE WŁĄCZENIE SPOŁECZNE |
| REMONT I TERMOMODERNIZACJA SAL WIEJSKICH | Wspieranie przedsiębiorczości i tworzenie miejsc prac | Wspieranie integracji | Wspieranie integracji | Wspieranie przedsiębiorczości i tworzenie miejsc prac | Wspieranie integracji, wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym |
| REMONT BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W NOWINACH |  | Wspieranie integracji | Wspieranie integracji | Wspieranie przedsiębiorczości i tworzenie miejsc prac | Wspieranie integracji, wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym |
| STWORZENIE STREF AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ |  | Wspieranie integracji | Wspieranie integracji |  |  |
| ODTWORZENIE FUNKCJI REKREACYJNYCH |  | Wspieranie integracji | Wspieranie integracji |  |  |

Źródło: Opracowanie własne

Podczas podejmowania strategicznych decyzji przez samorząd lokalny na innych polach, pod uwagę brane będą zaplanowane działania rewitalizacyjne, aby zapewnić lepszą koordynację tematyczną i organizacyjną działań administracji. Należy wskazać, że program rewitalizacji wykazuje zgodność z dokumentami strategicznymi m. in. na poziomie lokalnym, tak więc już na poziomie programowania rewitalizacji została zapewniona komplementarność problemowa.

Tabela 43 Macierz korelacji projektów z poszczególnymi sferami – projekty podstawowe

| PROJEKT | SFERA SPOŁECZNA | SFERA GOSPODARCZA | SFERA ŚRODOWISKOWA | SFERA PRZESTRZENNO-FUNKCJONALNA | SFERA TECHNICZNA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PRZYSZŁOŚĆ TERAZ |  |  |  |  |  |
| PRZYGOTOWANIE IMPREZ DLA DZIECI I MŁODZIEŻY ORAZ SENIORÓW |  |  |  |  |  |
| ZWIĘKSZENIE LICZBY DZIAŁAŃ I IMPREZ DLA MIESZKAŃCÓW |  |  |  |  |  |
| WSPARCIE PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W SOŁECTWACH |  |  |  |  |  |
| DZIAŁANIA WSPIERAJĄCE WŁĄCZENIE SPOŁECZNE |  |  |  |  |  |
| REMONT I TERMOMODERNIZACJA SAL WIEJSKICH |  |  |  |  |  |
| REMONT BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W NOWINACH |  |  |  |  |  |
| STWORZENIE STREF AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ |  |  |  |  |  |
| ODTWORZENIE FUNKCJI REKREACYJNYCH |  |  |  |  |  |

Źródło: Opracowanie własne

Tabela 44 Macierz korelacji projektów z poszczególnymi sferami – projekty uzupełniające

| PROJEKT | SFERA SPOŁECZNA | SFERA GOSPODARCZA | SFERA ŚRODOWISKOWA | SFERA PRZESTRZENNO-FUNKCJONALNA | SFERA TECHNICZNA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PRZEBUDOWA DRÓG DOJAZDOWYCH DO MIEJSCOWOŚCI |  |  |  |  |  |
| PRZEBUDOWA I NADBUDOWA WRAZ ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKÓW BIUROWYCH NA LOKALE SOCJALNE |  |  |  |  |  |
| DZIAŁANIA NA RZECZ TERMOMODENIZACJI I WYMIANY ŹRÓDEŁ CIEPŁA |  |  |  |  |  |

Źródło: Opracowanie własne

Przedsięwzięcie 2.1 REMONT I TERMOMODERNIZACJA SAL WIEJSKICH przyczyni się do rozwiązywania problemów społecznych poprzez swoje zintegrowanie z projektami/przedsięwzięciami społecznymi (1.2,1.3,1.6).

Również przedsięwzięcie uzupełniające U.1 PRZEBUDOWA DRÓG DOJAZDOWYCH w pośredni sposób przyczyni się do rozwiązywania problemów społecznych. Po pierwsze poprzez poprawę bezpieczeństwa na drogach (a co za tym idzie mniejsza liczba interwencji policji) a także wspomoże mieszkańców chcących dotrzeć np. do sal wiejskich na organizowane w nich zajęcia, warsztaty czy też szkolenia.

Projekty służące poprawie infrastruktury i atrakcyjności przestrzeni publicznych Gminy Złotów, jak również projekty społeczne służące pobudzeniu rynku pracy i aktywizacji zawodowej mieszkańców, przełożą się na wzmocnienie sfery gospodarczej w dynamicznie rozwijającym się otoczeniu gminy. Oddziaływanie wszystkich przedsięwzięć podstawowych zostanie wzmocnione na skutek projektów uzupełniających.

### KOMPLEMENTARNOŚĆ PROCEDURALNO-INSTYTUCJONALNA

Program Rewitalizacji dla obszarów zdegradowanych w Gminie Złotów na lata 2017-2023 charakteryzuje się komplementarnością proceduralno-instytucjonalną, gdyż obejmuje system zarządzania procesem rewitalizacji, który pozwoli na efektywne współdziałanie interesariuszy, w tym niezależnych od siebie instytucji i podmiotów. Szczegółowy system zarządzania procesem rewitalizacji został przedstawiony w kolejnych rozdziałach niniejszego dokumentu, jest on spójny i przejrzysty. Instytucją bezpośrednio zaangażowaną w proces rewitalizacji na obszarze gminy oraz koordynującą wdrażanie PR jest Wójt Gminy Złotów oraz Zespół ds. Rewitalizacji.

Wśród struktur organizacyjnych biorących udział w realizacji PR wymienić należy dwa typy podmiotów:

- podmiot zarządzający, czyli jednostka nadzorująca oraz koordynująca wdrożenie programu, jako całości, a przy tym prowadząca monitoring i ocenę programu,

- podmioty wykonawcze, czyli jednostki realizujące poszczególne zadania.

Kompleksowa rewitalizacja obszaru zdegradowanego wymaga współpracy wszystkich rodzajów jednostek funkcjonujących na obszarze Gminy, dlatego korzystnym modelem jest współpraca podmiotów publicznych, prywatnych i społecznych. System zarządzania programem rewitalizacji został osadzony w systemie działania i zarządzania gminy Złotów w związku z czym zapewniona jest komplementarność proceduralna i instytucjonalna. W zakresie komplementarności proceduralno-instytucjonalnej należy podkreślić ważną rolę wszystkich interesariuszy rewitalizacji na etapie opracowania i wdrażania Programu. Procedury wdrażania Programu, zaprojektowane w rozdziale 10, wymagają̨ współdziałania w ramach Zespołu ds. Rewitalizacji, którego trzon stanowić będą̨ pracownicy Urzędu Gminy.

### KOMPLEMENTARTNOŚĆ MIĘDZYOKRESOWA

Program Rewitalizacji dla obszarów zdegradowanych w Gminie Złotów na lata 2017-2023 zwraca także uwagę na zachowanie ciągłości programowej. Przedsięwzięcia podejmowane w poprzednich okresach programowych mają swoją ciągłość i kontynuację w obecnym dokumencie. Zidentyfikowane projekty inwestycyjne i nieinwestycyjne stanowią kontynuację zrealizowanych już przedsięwzięć, zarówno tych wspartych ze środków unijnych, jak i tych realizowanych przy udziale środków krajowych. Komplementarność projektów opiera się na wykorzystaniu doświadczeń powstałych produktów i rezultatów, udziale tych samych użytkowników, pełnieniu tych samych funkcji. Ponadto obejmują kompleksowe rozwiązania obszarowe w zakresie rozwiązywania problemów i zaspokajanie potrzeb. Poniżej zestawiono najważniejsze działania o charakterze rewitalizacyjnym zrealizowane w ostatnich latach w poszczególnych sołectwach.

BIELAWA

- z funduszu sołeckiego poczyniono wstępne inwestycje dla zagospodarowania terenu, potrzeba kolejnych inwestycji

- wiata grillowa: ok. 15 tys.

Kontynuacja w planowanych w Programie Rewitalizacji przedsięwzięciach: 1.2, 1.3, 2.1, 2.2, 2.3.

BUNTOWO

- utwardzenie terenu 1 tys. (z funduszu sołeckiego),

- garaż 2 tys. (z funduszu sołeckiego),

- doposażenie placu zabaw 11 tys. (z funduszu sołeckiego),

- doraźny remont sali wiejskiej (wewnątrz, zewnątrz) - wciąż potrzeba dofinansowania:

Tabela 45 Projekt zrealizowany w Buntowie

| NAZWA PROJEKTU | ZADANIE | LATA | KOSZT |
| --- | --- | --- | --- |
| OS 4 Leader w ramach PROW 2007-2013 Działanie 413 Wdrażanie lokalnych strategii Rozwoju „Zachowanie dziedzictwa kulturowego i historycznego poprzez remont Świetlicy wiejskiej w Buntowie” | Budynek świetlicy pełniący niegdyś funkcję szkoły figuruje w ewidencji zabytków zlokalizowany jest na dz. 60/1 w Buntowie. W ramach zadania wykonane zostaną: wymiana elementów konstrukcyjnych ścian drewnianych, docieplenie ścian zewnętrznych budynku, wymiana elementów drewnianych wraz z impregnacją i malowaniem oraz wymiana konstrukcji dachowej wraz z uzupełnieniem pokrycia dachowego z dachówki ceramicznej. Projekt zrealizowany i rozliczony. | 2011-2012 | Całkowity koszt: 57.054,40 zł Kwota dofinansowania 25.000,00 zł |

Źródło: Urząd Gminy w Złotowie

Kontynuacja w planowanych w Programie Rewitalizacji przedsięwzięciach: 1.2, 1.3, 1.5, 1.6, 2.1, 2.2, 2.3.

GÓRZNA

- z byłego kościoła zrobiono salę sportową (na potrzeby szkoły i mieszkańców),

- przeprowadzono wstępny remont wnętrza świetlicy, potrzeba remontu i doposażenia Sali wiejskiej oraz jej rekreacyjnego otoczenia,

- zainstalowano siłownię zewnętrzną w parku – rozwojowe miejsce dla wsi jako miejsce spotkań,

- zagospodarowano brzeg pobliskiego jeziora (pomost, wieża widokowa),

- doposażenie placu zabaw i siłownia zewnętrzna – ok. 22 tys. (z funduszu sołeckiego)

Tabela 46 Projekty zrealizowane w Górznie

| NAZWA PROJEKTU | ZADANIE | LATA | KOSZT |
| --- | --- | --- | --- |
| OS 4 Leader w ramach PROW 2007-2013 Działanie 413 Wdrażanie lokalnych strategii Rozwoju „Środowiskowy Obiekt sportowy bazą do rozwoju aktywności społecznej i sportowo – rekreacyjnej” w Górznej | Roboty budowlane związane z rozbudowa i zmianą sposobu użytkowania magazynu zboża na środowiskowy obiekt kulturalno – sportowy. Projekt zrealizowany i rozliczony. | 2011 | Całkowity koszt: 791.780 ,00 Kwota dofinansowania 482.792,68 |
| Program Operacyjny „Zrównoważony sektor rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” W ramach środków 4.1 „Rozwój obszarów zależnych od rybactwa” „Zachowanie walorów przyrodniczych rezerwatu przyrody „Uroczysko Jary” | Wykonanie obiektów infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i do amatorskiego połowu ryb wraz ze wskazaniem i wyznaczeniem obszarów i miejsc udostępnianych dla turystów i społeczności lokalnej. - szlak turystyczny pieszo-rowerowy - - parking terenowy - pomost wędkarski - dwie platformy wędkarskie - tablice i znaki informacyjne—ustawienie koszy na śmieci - wykonanie platformy widokowej | 2014 | Koszt całkowity 119.999,52 zł. Kwota dofinansowania w wysokości 82.926,00 zł. |

Źródło: Urząd Gminy w Złotowie

Kontynuacja w planowanych w Programie Rewitalizacji przedsięwzięciach: 1.2, 1.3, 1.5, 1.6, 2.1, 2.2, 2.3.

JÓZEFOWO

- w miejscowości wykonano chodnik,

- doraźne remonty sali wiejskiej, wciąż potrzeba inwestycji w salę oraz w sąsiadującą z sala strefą rekreacji i wypoczynku (mało rozwiniętą),

- remont sali wiejskiej – ok 30 tys. (fundusz sołecki),

- renowacja boiska sportowego – 8 tys. (fundusz sołecki).

Kontynuacja w planowanych w Programie Rewitalizacji przedsięwzięciach: 1.2, 1.3, 1.5, 1.6, 2.1, 2.2, 2.3.

NOWINY

- zbudowano ścieżkę rowerową Złotów-Nowiny,

- zagospodarowano strefę wypoczynku – wiata grillowa, siłownia napowietrzna, boisko do siatkówki.

Tabela 47 Projekt zrealizowany w Nowinach

| NAZWA PROJEKTU | ZADANIE | LATA | KOSZT |
| --- | --- | --- | --- |
| Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Działanie „Odnowa i rozwój wsi”. „Nowiny od nowa” | Budowa placu zabaw, utrzymanie ścieżki pieszo - rowerowej na trasie Nowiny Złotów, oraz remont szatni sportowej przy boisku do piłki nożnej Projekt zrealizowany, w trakcie rozliczenia | 2012-2013 | Całkowity koszt: 98.639,00 Kwota dofinansowania: 66.106,00 |

Źródło: Urząd Gminy w Złotowie

Kontynuacja w planowanych w Programie Rewitalizacji przedsięwzięciach: 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 2.1, 2.2, 2.3.

NOWY DWÓR

- plac zabaw, doposażenie – 15 tys. (fundusz sołecki).

Kontynuacja w planowanych w Programie Rewitalizacji przedsięwzięciach: 2.1, 2.3

SKIC

- zagospodarowano park w miejscowości pod funkcję rekreacyjną

- wstępny remont sali wiejskiej, wymaga dofinansowania,

- w okolicy kościoła zlokalizowano plac zabaw z siłownią napowietrzną,

- doposażenie placu zabaw i siłownia zewnętrzna + wyposażenie boiska sportowego –  56 tys.  (fundusz sołecki).

Tabela 48 Projekt zrealizowany w Skicu

| NAZWA PROJEKTU | ZADANIE | LATA | KOSZT |
| --- | --- | --- | --- |
| „Pięknieje Wielkopolska Wieś” -konkurs Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w ramach Programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020” „Rewitalizacja zabytkowego parku w Skicu jako miejsca dydaktyczno – wypoczynkowego” | W ramach realizacji zadania powstał parking oraz elementy małej architektury takie jak: brama wejściowa, stół z szachownicą i planszą do chińczyka, zegar słoneczny o średnicy ok 1,0 m, punkt parku linowego, legowisko dla jaszczurek, tablica informacyjna, ławki, matecznik starych odmian drzew i krzewów owocowych. Projekt zrealizowany i rozliczony. | 2013 | Koszt całkowity 40.695,90 zł. Kwota dofinansowania 19.875,00 zł. |

Źródło: Urząd Gminy w Złotowie

Kontynuacja w planowanych w Programie Rewitalizacji przedsięwzięciach: 1.2, 1.3, 1.5, 1.6, 2.1, 2.2, 2.3.

STARE DZIERZĄŻNO

- doposażenie placu zabaw – 22 tys. (fundusz sołecki).

Projekty zaplanowane do realizacji w ramach Programu są komplementarne z dotychczas zrealizowanymi.

Kontynuacja w planowanych w Programie Rewitalizacji przedsięwzięciach: 1.2, 1.3, 1.5, 1.6, 2.1, 2.2, 2.3.

### KOMPLEMENTARNOŚĆ ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA

Projekty, które zostały zapisane w Programie Rewitalizacji dla obszarów zdegradowanych w Gminie Złotów na lata 2017-2023  mają możliwość realizacji przy udziale różnych źródeł finansowania w tym środków unijnych. W Programie Rewitalizacji wykorzystano możliwość łączenia wsparcia ze środków EFRR i EFS (dzięki dużej synergii projektów rewitalizacyjnych) w celu realizacji założonych celów i wyprowadzania obszaru ze stanu kryzysowego. Realizacja projektów rewitalizacyjnych z różnych źródeł z wykluczeniem ryzyka podwójnego finansowania pozwala na uzyskanie korzystnych efektów i wpływa na wzrost dynamiki pożądanych zmian. Ponadto projekty zapisane w dokumencie dają także możliwość włączenia środków prywatnych w finansowanie procesów rewitalizacji. Źródła finansowania opisano w fiszkach projektowych jak również w indykatywnych ramach finansowych.

# INDYKATYWNE RAMY FINANSOWE

## RAMY FINANSOWE

Poniższa tabela przedstawia plan finansowy przedsięwzięć rewitalizacyjnych. Wskazują one między innymi szacowane środki finansowe związane z realizacją przedsięwzięć z uwzględnieniem źródeł finansowania.

Tabela 49 Indykatywne ramy finansowe projektów/przedsięwzięć głównych

| NUMER PRZEDSIĘWZIĘCIA/ PROJEKTU | NAZWA PRZEDSIĘWZIĘCIA/ PROJEKTU | SZACUNKOWA WARTOŚĆ PROJEKTU* | ŹRÓDŁA FINANSOWANIA |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | EFS/EFR | BUDŻET GMINY ZŁOTÓW | INNE |
| 1.1 | PRZYSZŁOŚĆ TERAZ | 500.000,00 zł | 450.000,00 zł | 50.000,00 zł | - |
| 1.2 | PRZYGOTOWANIE IMPREZ DLA DZIECI I MŁODZIEŻY ORAZ SENIORÓW | 100.000,00 zł | 85.000,00 zł | 10.000,00 zł | środki prywatne – 5.000,00 zł |
| 1.3 | ZWIĘKSZENIE LICZBY DZIAŁAŃ I IMPREZ DLA MIESZKAŃCÓW | 100.000,00 zł | 85.000,00 zł | 10.000,00 zł | środki prywatne – 5.000,00 zł |
| 1.4 | REMONT BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W NOWINACH | 100.000,00 zł | 90.000,00 zł | 10.000,00 zł | - |
| 1.5 | WSPARCIE PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W SOŁECTWACH BIELAWA, BUNTOWO, GÓRZNA, JÓZEFOWO, NOWINY, NOWY DWÓR, SKIC, STARE DZIERZĄŻNO | 500.000,00 zł | 490.000,00 zł | 10.000,00 zł | - |
| 1.6 | DZIAŁANIA WSPIERAJĄCE WŁĄCZENIE SPOŁECZNE | 100.000,00 zł | 85.000,00 zł | 10.000,00 zł | Budżet GOPS – 5.000,00 zł |
| 2.1 | REMONT I TERMOMODERNIZACJA SAL WIEJSKICH | 2.000.000,00 zł | 1.900.000,00 zł | 100.000,00 zł | - |
| 2.2 | STWORZENIE STREF AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ | 200.000,00 zł | 190.000,00 zł | 10.000,00 zł | - |
| 2.3 | ODTWORZENIE FUNKCJI REKREACYJNYCH W MIEJSCOWOŚCIACH BIELAWA, BUNTOWO, GÓRZNA, JÓZEFOWO, NOWINY, NOWY DWÓR, SKIC, STARE DZIERZĄŻNO | 80.000,00 zł | 70.000,00 zł | 10.000,00 zł | - |
|  | SUMA | 3.680.000,00 zł | 3.445.000,00 zł | 220.000,00 zł | 15.000,00 zł |

Źródło: Urząd Gminy Złotów

Tabela 50 Indykatywne ramy finansowe projektów/przedsięwzięć uzupełniających

| NUMER PRZEDSIĘWZIĘCIA/ PROJEKTU | NAZWA PRZEDSIĘWZIĘCIA/ PROJEKTU | SZACUNKOWA WARTOŚĆ PROJEKTU* | ŹRÓDŁA FINANSOWANIA |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | EFS/EFR | BUDŻET GMINY ZŁOTÓW | INNE |
| U.1 | PRZEBUDOWA DRÓG DOJAZDOWYCH DO MIEJSCOWOŚCI BIELAWA, BUNTOWO, GÓRZNA, JÓZEFOWO, NOWINY, NOWY DWÓR, SKIC, STARE DZIERZĄŻNO | 3.000.000,00 zł | 2.000.000,00 zł | 1.000.000,00 zł | - |
| U.2 | PRZEBUDOWA I NADBUDOWA WRAZ ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU BIUROWEGO NA LOKALE SOCJALNE | 500.000,00 zł | 400.000,00 zł | 100.000,00 zł | - |
| U.3 | DZIAŁANIA NA RZECZ TERMOMODENIZACJI I WYMIANY ŹRÓDEŁ CIEPŁA | 50.000,00 zł | 45.000,00 zł | 5.000,00 zł | - |
|  | SUMA | 3.550.000,00 zł | 2.445.000,00 zł | 1.105.000,00 zł | 0,00 zł |

Źródło: Urząd Gminy Złotów

# OPIS POWIĄZAŃ PROGRAMU REWITALIZACJI Z DOKUMENTAMI STRATEGICZNYMI

## OPIS POWIĄZAŃ PROGRAMU Z DOKUMENTAMI STRATEGICZNYMI I PLANISTYCZNYMI W TYM DOKUMENTAMI GMINY

W ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji będą realizowane cele ogólne i szczegółowe wpisujące się w dokumenty strategiczne województwa, powiatu i gminy.

### POWIĄZANIA Z DOKUMENTAMI KRAJOWYMI

Tabela 51 Powiązania PR z krajowymi dokumentami strategicznymi

| LP. | DOKUMENT | MISJA/CEL/PRIORYTET/DZIAŁANIE | ODPOWIADAJĄCE CELE PR DLA GMINY ZŁOTÓW |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Narodowy Plan Rewitalizacji 2022 | Głównym celem NPR jest poprawa warunków rozwoju obszarów zdegradowanych w wymiarze przestrzennym, społecznym, kulturowym i gospodarczym. Realizacji tego celu służyć będzie tworzenie korzystnych warunków dla prowadzenia rewitalizacji w Polsce i położenie nacisku na holistyczne, zintegrowane podejście do prowadzenia takich działań. | CEL STRATEGICZNY 1 CEL STRATEGICZNY 2 |
| 2. | Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010-2020: Regiony, Miasta, Obszary Wiejskie | Cel strategiczny: Efektywne wykorzystywanie specyficznych regionalnych i innych terytorialnych potencjałów rozwojowych dla osiągania celów rozwoju kraju – wzrostu, zatrudnienia i spójności w horyzoncie długookresowym. Cel regionalny 1: Wspomaganie wzrostu konkurencyjności regionów („konkurencyjność”). Kierunki działań: - Tworzenie warunków dla rozprzestrzeniania procesów rozwojowych i zwiększania ich absorpcji poza miastami wojewódzkimi; - Budowa podstaw konkurencyjności województw – działania tematyczne. Cel regionalny 2: Budowanie spójności terytorialnej i przeciwdziałanie marginalizacji obszarów problemowych („spójność”); Kierunki działań: - Wspieranie obszarów wiejskich o najniższym poziomie dostępu mieszkańców do dóbr i usług warunkujących możliwości rozwojowe; - Restrukturyzacja i rewitalizacja miast i innych obszarów tracących dotychczasowe funkcje społeczno-gospodarcze. Cel regionalny 3: Tworzenie warunków dla skutecznej, efektywnej i partnerskiej realizacji działań rozwojowych ukierunkowanych terytorialnie („sprawność”). Kierunki działań: - Wspomaganie budowy kapitału społecznego dla rozwoju regionalnego w oparciu o sieci współpracy między różnymi aktorami polityki regionalnej. | CEL STRATEGICZNY 1 CEL STRATEGICZNY 2 |
| 3. | Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego | Wzmocnienie udziału kapitału społecznego w rozwoju społeczno- gospodarczym Polski: - Kształtowanie postaw sprzyjających kooperacji, kreatywności oraz komunikacji - Poprawa mechanizmów partycypacji społecznej i wpływu obywateli na życie publiczne. - Usprawnienie procesów komunikacji społecznej oraz wymiany wiedzy - Rozwój i efektywne | CEL STRATEGICZNY 1 CEL STRATEGICZNY 2 |
| 4. | Strategia Bezpieczeństwo Energetyczne i Środowisko- perspektywa do 2020 r | Zapewnienie wysokiej jakości życia obecnych i przyszłych pokoleń z uwzględnieniem ochrony środowiska oraz stworzenie warunków do zrównoważonego rozwoju nowoczesnego sektora energetycznego, zdolnego zapewnić Polsce bezpieczeństwo energetyczne oraz konkurencyjną i efektywną gospodarkę.: - Zrównoważone gospodarowanie zasobami środowiska - Zapewnienie gospodarce krajowej bezpiecznego i konkurencyjnego zaopatrzenia w energię - Poprawa stanu środowiska | CEL STRATEGICZNY 1 CEL STRATEGICZNY 2 |
| 5. | Strategia Rozwoju Transportu do roku 2020 (z perspektywą do roku 2030) | CEL STRATEGICZNY 1: Stworzenie zintegrowanego systemu transportowego CEL STRATEGICZNY 2: Stworzenie warunków dla sprawnego funkcjonowania rynków transportowych i rozwoju efektywnych systemów przewozowych - Stworzenie nowoczesnej, spójnej sieci infrastruktury transportowej - Poprawa sposobu organizacji i zarządzania systemem transportowym - Bezpieczeństwo i niezawodność - Ograniczanie negatywnego wpływu transportu na środowisko - Zbudowanie racjonalnego modelu finansowania inwestycji infrastrukturalnych | CEL STRATEGICZNY 1 CEL STRATEGICZNY 2 |
| 6. | Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju – Polska 2030, Trzecia fala nowoczesności | - Konkurencyjność i innowacyjność gospodarki: - Wspieranie prorozwojowej alokacji zasobów w gospodarce, stworzenie warunków dla wzrostu oszczędności oraz podaży pracy i innowacji, - Zmniejszenie długu publicznego i kontrola deficytu w cyklu koniunkturalnym, - Poprawa dostępności i jakości edukacji na wszystkich etapach oraz podniesienie konkurencyjności nauki, - Wzrost wydajności i konkurencyjności gospodarki, - Stworzenie Polski Cyfrowej, - Rozwój kapitału ludzkiego poprzez wzrost zatrudnienia i stworzenie „workfare state”, - Zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego oraz ochrona i poprawa stanu środowiska, - Równoważenia potencjałów rozwojowych regionów: - Wzmocnienie mechanizmów terytorialnego równoważenia rozwoju dla rozwijania i pełnego wykorzystania potencjałów regionalnych, - Rewitalizacja obszarów problemowych w miastach, - Zwiększenie dostępności terytorialnej Polski poprzez utworzenie zrównoważonego, spójnego i przyjaznego użytkownikom systemu transportowego, - Efektywność i sprawność państwa: - Stworzenie sprawnego państwa jako modelu działania administracji publicznej, - Wzrost społecznego kapitału rozwoju. | CEL STRATEGICZNY 1 CEL STRATEGICZNY 2 |
| 7. | Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030 | Cel 2: Poprawa spójności wewnętrznej i terytorialne równoważenie rozwoju kraju poprzez promowanie integracji funkcjonalnej, tworzenie warunków dla rozprzestrzeniania się czynników rozwoju, wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich oraz wykorzystanie potencjału wewnętrznego wszystkich terytoriów. Kierunki działań: - Wspomaganie spójności w układzie krajowym: Pomorze Środkowe – Polska Zachodnia – Polska Centralna – Polska Wschodnia; - Regionalną integrację funkcjonalną, wspomaganie rozprzestrzeniania procesów rozwojowych na obszary poza głównymi miastami oraz budowanie potencjału do specjalizacji terytorialnej; - Wspomaganie spójności w obszarach problemowych. Cel 3: Poprawa dostępności terytorialnej kraju w różnych skalach przestrzennych poprzez rozwijanie infrastruktury transportowej i telekomunikacyjnej. Kierunki działań: - Poprawa dostępności polskich miast i regionów; - Zmniejszenie zewnętrznych kosztów transportu. Cel 4: Kształtowanie struktur przestrzennych wspierających osiągnięcie i utrzymanie wysokiej jakości środowiska przyrodniczego i walorów krajobrazowych Polski. Kierunki działań: - Integracja działań w zakresie funkcjonowania spójnej sieci ekologicznej kraju jako podstawa ochrony najcenniejszych zasobów przyrodniczych i krajobrazowych; - Przeciwdziałanie fragmentacji przestrzeni przyrodniczej; - Racjonalizacja gospodarowania ograniczonymi zasobami wód powierzchniowych i podziemnych kraju, w tym zapobieganie występowaniu deficytu wody na potrzeby ludności i rozwoju gospodarczego, - Osiągnięcie i utrzymanie dobrego stanu i potencjału wód i związanych z nimi ekosystemów; - Zmniejszenie obciążenia środowiska powodowanego emisjami zanieczyszczeń do wód, atmosfery i gleby. Cel 6: Przywrócenie i utrwalenie ładu przestrzennego. Kierunki działań: - Ochrona interesu publicznego, - Wdrożenie do systemu gospodarowania przestrzenią podstawowych, zróżnicowanych terytorialnie i spójnych z polityką rozwoju, instrumentów ekonomicznych; - Tworzenie korzystnych warunków dla działalności gospodarczej. | CEL STRATEGICZNY 1 CEL STRATEGICZNY 2 |

Źródło: opracowanie własne

### POWIĄZANIA Z DOKUMENTAMI WOJEWÓDZKIMI I POWIATOWYMI

STRATEGIA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO DO 2020 ROKU. WIELKOPOLSKA 2020

Wizja rozwoju określona w Strategii Rozwoju Województwa Wielkopolskiego do 2020 to: Wielkopolska 2020 roku, w wyniku stopniowego osiągania celów strategii ma być regionem inteligentnym, innowacyjnym i spójnym. Celem generalnym Strategii jest efektywne wykorzystanie potencjałów rozwojowych na rzecz wzrostu konkurencyjności województwa, służące poprawie jakości życia mieszkańców w warunkach zrównoważonego rozwoju. Niniejszy PR jest spójny z kierunkami działań wyznaczonymi w „Strategii rozwoju województwa wielkopolskiego do 2020 roku. Wielkopolska 2020”, a z punktu widzenia realizacji zamierzeń rewitalizacyjnych w Gminie Złotów istotne są zapisy, dotyczące celów strategicznych i operacyjnych, wśród których wskazano:

- poprawa dostępności i spójności komunikacyjnej regionu,

- poprawa stanu środowiska i racjonalne gospodarowanie jego zasobami,

- lepsze zarządzanie energią,

- zwiększenie spójności województwa,

- wzmocnienie potencjału gospodarczego regionu,

- wzrost kompetencji mieszkańców i zatrudnienia,

- zwiększanie zasobów oraz wyrównywanie potencjałów społecznych województwa,

W Strategii Rozwoju Województwa Wielkopolskiego do 2020 roku za jedną ze słabych stron województwa uznano istnienie obszarów i miast wymagających rewitalizacji oraz dużą powierzchnię obszarów zdegradowanych. Wśród zagrożeń wymienia się marginalizację obszarów i ośrodków o niższej konkurencyjności, a także grup o najniższym wykształceniu, upośledzonych pod względem społecznym, fizycznym i psychicznym, wzrost patologii społecznych, liczne grupy i środowiska zagrożone wykluczeniem.

Z punktu widzenia działań rewitalizacyjnych w województwie wielkopolskim kluczowy jest cel 5.4. Wsparcie terenów wymagających restrukturyzacji, odnowy i rewitalizacji. W Strategii stwierdzono, że należy opracować kompleksowe programy odnowy, które będą obejmowały inwestycje w infrastrukturę techniczną i społeczną, projekty aktywizacji gospodarczej i projekty edukacyjne. Wskazano następujące  kierunki działań przez które cel ten powinien być realizowany:

- Kompleksowe,  zintegrowane  programy  rewitalizacji  obejmujące  instrumenty stosowane w ramach innych celów, ukierunkowane na specyficzną sytuację na tych obszarach;

- Modernizacja   oraz   lepsze   wykorzystanie   linii   wąskotorowych   regionu dla potrzeb turystyki.

Ponadto istotne z punktu widzenia realizacji zamierzeń rewitalizacyjnych w Gminie Złotów są przedsięwzięcia wpisujące się w cele wyznaczone w SRWW tj.: Zwiększenie spójności sieci drogowej (cel operacyjny 1.1), Ochrona krajobrazu (cel operacyjny 2.2), Ograniczenie emisji substancji do atmosfery (cel operacyjny 2.5), Optymalizacja gospodarowania energią (cel operacyjny 3.1), Wsparcie ośrodków lokalnych (cel operacyjny 5.1), Aktywizacja obszarów o najniższym stopniu rozwoju i pogarszających się perspektywach rozwojowych (cel operacyjny 5.3), Zwiększenie dostępności do podstawowych usług publicznych (cel operacyjny 5.5), Wsparcie terenów o wyjątkowych walorach środowiska kulturowego (cel operacyjny 5.6), Doskonalenie kadr gospodarki (cel operacyjny 6.7), Rozwój gospodarki społecznej (cel operacyjny 6.11), Rozwój „srebrnego” sektora gospodarki (cel operacyjny 6.12), Rozwój biznesu i usług zdrowotnych (cel operacyjny 6.13), Poprawa warunków, jakości i dostępności edukacji (cel operacyjny 7.1), Promocja przedsiębiorczości i zatrudnialności (cel operacyjny 7.3), Rozwój oraz promocja postaw kreatywnych i innowacyjnych (cel operacyjny 7.4), Rozwój kształcenia ustawicznego (cel operacyjny 7.6), Wzmacnianie aktywności zawodowej (cel operacyjny 8.1), Poprawa sytuacji i przeciwdziałanie zagrożeniom demograficznym (cel operacyjny 8.2), Promocja zdrowego stylu życia (cel operacyjny 8.4), Wzmacnianie włączenia społecznego (cel operacyjny 8.5), Wzmocnienie systemu usług i pomocy społecznej (cel operacyjny 8.6), Kształtowanie skłonności mieszkańców do zaspokajania potrzeb wyższego rzędu (cel operacyjny 8.7), Budowa kapitału społecznego na rzecz społeczeństwa obywatelskiego (cel operacyjny 8.8), Ochrona zasobów, standardu i jakości życia rodziny (cel operacyjny 8.9), Ochrona i utrwalanie dziedzictwa kulturowego (cel operacyjny 8.10).

PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Celem Planu jest zrównoważony rozwój przestrzenny regionu jako jedna z podstaw wzrostu poziomu życia mieszkańców. Realizacja tego celu opiera na dwóch celach szczegółowych:

- dostosowanie przestrzeni do wyzwań XXI wieku,

- zwiększenie efektywności wykorzystania potencjałów rozwojowych województwa.

Działania rewitalizacyjne zaplanowane w PR są spójne z celami szczegółowymi rozpisanymi w „Planie zagospodarowania przestrzennego województwa wielkopolskiego”, w tym w szczególności z następującymi:

- wzrost spójności komunikacyjnej oraz powiązań z otoczeniem,

- wzrost znaczenia i zachowanie dziedzictwa kulturowego,

- restrukturyzacja obszarów o ograniczonym potencjale rozwojowym,

- wielofunkcyjny rozwój ośrodków regionalnych i lokalnych,

- restrukturyzację obszarów o ograniczonym potencjale rozwojowym,

- wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw,

- zwiększenie udziału usług turystycznych i rekreacji w gospodarce regionu.

STRATEGIA ROZWOJU POWIATU ZŁOTOWSKIEGO NA LATA 2015-2020

Tabela 52 Powiązania PR z dokumentami strategicznymi powiatu złotowskiego i województwa wielkopolskiego

| LP. | DOKUMENT | MISJA/CEL/PRIORYTET/DZIAŁANIE | ODPOWIADAJĄCE CELE PR DLA GMINY ZŁOTÓW |
| --- | --- | --- | --- |
| 3. | Strategia Rozwoju Powiatu Złotowskiego na lata 2015-2020 | Wizja powiatu - Powiat z dobrze rozwiniętą siecią małych i średnich przedsiębiorstw absorbujących nadwyżki siły roboczej. - Powiat, w którym mieszkańcy mają dostęp do oświaty i kultury na wysokim poziomie, opieki zdrowotnej, nowoczesnej infrastruktury, czystego i estetycznego środowiska w poczuciu bezpieczeństwa i możliwości aktywnego uczestnictwa w życiu i rozwoju lokalnej wspólnoty. | CEL STRATEGICZNY 1 CEL STRATEGICZNY 2 |

Źródło: opracowanie własne

### POWIĄZANIA Z DOKUMENTAMI GMINY ZŁOTÓW

STRATEGIA ROZWOJU GMINY ZŁOTÓW NA LATA 2016-2025

Strategia Rozwoju Gminy Złotów na lata 2016-2025 jest dokumentem uchwalanym przez Radę Gminy w Złotowie w celu określenia najważniejszych zamierzeń osiąganych wspólnym wysiłkiem władz samorządu, mieszkańców i podmiotów gospodarczych. Strategia rozwoju jest szansą na stworzenie długofalowej wizji rozwoju Gminy Złotów oraz szansą na koordynację i hierarchizację zadań. Dokument ten pozwala też we właściwy sposób i w odpowiedniej kolejności rozwiązywać problemy , a także diagnozować niektóre z nich, zanim się pojawią. W strategii określono kierunki działań, problemy i cele rozwoju społeczno-gospodarczego, wskazuje możliwe drogi realizacji wyznaczonych celów oraz zasady oceny podjętych działań. Strategia stanowi instrument sterowania procesami rozwoju gospodarczego i społecznego. Dokument ten powstał w związku z potrzebą sformułowania zintegrowanego dokumentu, obejmującego wszystkie polityki sektorowe, a także polityki horyzontalne, oparte na aktualnej diagnozie stanu gospodarczego i społecznego Gminy Złotów.  W dokumencie określono następujące cele strategiczne i operacyjne (w nawiasach wymieniono powiązane z nimi przedsięwzięcia PR):

- Cel strategiczny I: Gmina Złotów zarządzana innowacyjnie:

- Cel operacyjny 1.1: Ustandaryzowanie podstawowych usług świadczonych przez gminę dla mieszkańców (1.4, 2.1, 2.2, 2.3, U.1, U.2);

- Cel operacyjny 1.2: Budowanie pozytywnego na zewnętrz wizerunku gminy oraz budowa tożsamości regionalnej mieszkańców gminy (1.2, 1.3, 1.5, 1.6);

- Cel strategiczny II: Gmina Złotów dobrym miejscem do zamieszkania:

- Cel operacyjny 2.1: Zwiększenie dostępności i funkcjonalności infrastruktury gminnej (1.4, 2.1, 2.2, 2.3, U.1, U.2);

- Cel operacyjny 2.2: Poprawa gospodarki wodno-ściekowej;

- Cel operacyjny 2.3: Poprawa bezpieczeństwa i komfortu zamieszkania na terenie gminy (1.4, 2.1, 2.2, 2.3, U.1, U.2);

- Cel operacyjny 2.4: Zachowanie dziedzictwa przyrodniczego (2.1, U.3);

- Cel operacyjny 2.5: Wysoki poziom jakość opieki zdrowotnej na terenie gminy;

- Cel operacyjny 2.6: Tworzenie sprzyjających warunków do pozostawania na stałe ludzi młodych oraz stwarzanie warunków do dodatniej migracji ludności (1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 2.1, 2,2, 2.3, U.1, U.2, U.3);

- Cel operacyjny 2.7: Stwarzanie przez gminę warunków do powstawania nowych miejsc pracy, zwłaszcza dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym (1.1, 1.5, 1.6);

- Cel operacyjny 2.8: Wsparcie przedsiębiorców i stwarzanie warunków do powstawania nowych firm (1.1, 1.5, 1.6);

- Cel operacyjny 2.9: Rozwój rolnictwa (1.5, 1.6);

- Cel strategiczny III: Gmina Złotów z aktywnym społeczeństwem obywatelskim:

- Cel operacyjny 3.1: Promocja i wspieranie działających na terenie Gminy organizacji społecznych (1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 2.1, 2,2, 2.3, U.1, U.2, U.3).

Przedsięwzięcia rewitalizacyjne zaplanowane w PR wpisują się w cele Strategii Rozwoju, wpływając na rozwój przedsiębiorczości, eliminację negatywnych zjawisk społecznych oraz dbałość o środowisko. Programy operacyjne Strategii Rozwoju poprzez wyznaczone działania mają wpływ także na sfery: przestrzenno-funkcjonalną i techniczną.

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Studium jest podstawowym dokumentem sporządzanym dla całego obszaru gminy, określający w sposób ogólny politykę przestrzenną i lokalne zasady zagospodarowania. Obok miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jest aktem planowania przestrzennego i w systemie planistycznym zaliczane jest do aktów planowania ogólnego.

Zadaniem „Studium” jest określenie polityki przestrzennej gminy oraz ustalenie wyrażających tę politykę ogólnych zasad gospodarowania we wszystkich dziedzinach działalności samorządu. Celem „Studium” jest koordynacja działań przestrzennych na terenie gminy i stworzenie warunków do ekorozwoju i harmonijnego współdziałania sąsiadujących jednostek i terenów. Strategiczne kierunki rozwoju gminy określone w dokumencie to (w nawiasach wymieniono powiązane z nimi przedsięwzięcia PR):

- stworzenie warunków dla wszechstronnego rozwoju gospodarczego, szczególnie atrakcyjnych lokalnych warunków do podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej oraz inwestowania (1.1, 1.5, 1.6);

- przygotowanie terenów dla potencjalnych inwestorów;

- stworzenie atrakcyjnych warunków osadniczych dla nowych mieszkańców (U1, U2),

- rozwój zabudowy mieszkaniowej w nawiązaniu do trendów wynikających z sąsiedztwa miasta;

- wykorzystanie szans rozwoju turystyki i agroturystyki, wynikających z zasobów dziedzictwa kulturowego, przyrody i krajobrazu gminy oraz szlaków turystycznych przebiegających przez gminę (1.2, 1.3, 1.6, U.3);

- rozwój rolnictwa, przetwórstwa i przechowalnictwa płodów rolnych w powiązaniu z dalszą restrukturyzacją nieruchomości po PGR-owskich;

- zapewnienie korzystnych zmian w funkcjonowaniu środowiska przyrodniczego, kształtowanie osnowy ekologicznej gminy, ochrona korytarzy ekologicznych będących podstawowym elementem osnowy ekologicznej gminy (2.1, U.3),

- zwiększenie lesistości gminy;

- ochrona przyrody i nieodnawialnych zasobów środowiska (2.1, U.3);

- wykorzystanie zasobów środowiska gminy Złotów szczególnie zasobów surowców odnawialnych źródeł energii, lokalizacja farm elektrowni wiatrowych;

- poprawa jakości życia mieszkańców, a szczególnie podnoszenie walorów estetycznych wsi (1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 2.1, 2.2, 2.3, U.1, U.2, U.3);

- porządkowanie przestrzeni publicznych, zagospodarowanie terenów rekreacyjnych co najmniej w podstawowym stopniu we wszystkich wsiach gminy (2.2, 2.3).

Przedsięwzięcia rewitalizacyjne planowane w PR są spójne z Studium i określonymi w nim kierunkami rozwoju i zagospodarowania przestrzennego gminy.

GMINNA STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH NA LATA 2016-2026

Jest to wieloletni dokument programowym. Ma istotne znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa socjalnego jej mieszkańców, w szczególności grup zagrożonych wykluczeniem społecznym. Strategia zorientowana jest na rozszerzenie i pogłębienie form pracy socjalnej, współpracę z różnymi instytucjami i organizacjami pozarządowymi zajmującymi się pomocą społeczną w gminie oraz instytucjami działającymi w szerszym obszarze polityki społecznej jak: edukacja, ochrona zdrowia, bezpieczeństwo publiczne, pomoc osobom niepełnosprawnym, zapobieganie wykluczeniu społecznemu. Działania określone w Strategii są kierowane głównie do środowisk pozostających na marginesie życia społecznego, wykluczonych społecznie lub zagrożonych tym zjawiskiem. Cele strategii to (w nawiasach wymieniono powiązane z nimi przedsięwzięcia PR):

- CEL STRATEGICZNY I: OGRANICZENIE ZJAWISKA MARGINALIZACJI GRUP SZCZEGÓLNEGO RYZYKA (1.1, 1.,2, 1.3, 1.5, 1.6):

- Zmniejszenie zjawiska wykluczenia społecznego osób bezrobotnych;

- Ograniczenie skutków ubóstwa;

- Umożliwienie pełnego udziału w życiu społecznym oraz poprawa jakości życia osób niepełnosprawnych i chorych;

- CEL STRATEGICZNY II: WSPIERANIE PRAWIDŁOWEGO FUNKCJONOWANIA RODZINY (1.1, 1.,2, 1.3, 1.5, 1.6):

- Podnoszenie świadomości opiekuńczo-wychowawczych

- CEL STRATEGICZNY III: ZMNIEJSZENIE LICZBY RODZIN ZAGROŻONYCH PATOLOGIAMI SPOŁECZNYMI (1.1, 1.,2, 1.3, 1.5, 1.6):

- Przeciwdziałanie i profilaktyka rozwiązywania problemów alkoholowych;

- Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie.

Kierunki działań PR odnoszą się do likwidacji negatywnych zjawisk w sferze społecznej. Dlatego realizacja PR wpłynie na rozwiązanie problemów społecznych które zostały zdiagnozowane w  Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych.

PODSUMOWANIE

Działania rewitalizacyjne zaplanowane w ramach Programu Rewitalizacji Gminy Złotów wpisują się w cele wyznaczone w dokumentach strategicznych i planistycznych dla gminy Złotów. Zatem PR dla Gminy Złotów jest spójny z przeanalizowanymi dokumentami  strategicznymi.

# MECHANIZMY WŁĄCZENIA INTERESARIUSZY W PROCES REWITALIZACJI

## MECHANIZMY WŁĄCZENIA INTERESARIUSZY W PROCES REWITALIZACJI

Ideą rewitalizacji jest wyprowadzenie ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych, poprzez prowadzone w sposób kompleksowy, zintegrowane działania na rzecz lokalnej społeczności, przestrzeni i gospodarki, które są skoncentrowane terytorialnie i prowadzone przez interesariuszy rewitalizacji na podstawie Lokalnego Programu Rewitalizacji. Podmioty zaliczane do interesariuszy rewitalizacji to:

- Mieszkańcy obszaru rewitalizacji oraz właściciele, użytkownicy wieczyści nieruchomości i podmioty zarządzające nieruchomościami znajdującymi się na tym obszarze;

- Mieszkańcy gminy inni niż mieszkańcy obszaru rewitalizacji;

- Podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić działalność gospodarczą;

- Podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić działalność społeczną na terenie gminy, w tym organizacje pozarządowe i grupy nieformalne;

- Jednostka samorządu terytorialnego i jej jednostki organizacyjne;

- Organy władzy publicznej.

Partycypacja społeczna jest nieodłącznym elementem procesu rewitalizacji i stanowi fundament działań na każdym etapie tego procesu (diagnozowanie, programowanie, wdrażanie, monitorowanie). Partycypacja powinna być ukierunkowana na możliwie dojrzałe formy uczestnictwa społeczności w podejmowaniu decyzji, które jej dotyczą. Prace nad przygotowaniem Programu Rewitalizacji dla Gminy Złotów oparte były na współpracy ze wszystkimi grupami interesariuszy w tym szczególnie ze społecznością obszaru rewitalizacji, innymi ich użytkownikami, przedsiębiorcami i organizacjami pozarządowymi. Partycypacja społeczna polega na realizacji wśród interesariuszy następujących działań:

- prowadzeniu działań edukacyjnych i informacyjnych o procesie rewitalizacji, skierowanych do interesariuszy (o zasadach, celach, istotnie prowadzenia rewitalizacji oraz jej przebiegu),

- inicjowaniu, umożliwianiu i wspieraniu działań służących rozwijaniu dialogu między interesariuszami oraz ich integracji wokół rewitalizacji,

- zapewnieniu udziału interesariuszy w przygotowaniu dokumentów dotyczących rewitalizacji,

- wspieraniu inicjatyw zmierzających do zwiększania udziału interesariuszy w przygotowywaniu i realizacji programu rewitalizacji,

- zapewnieniu w czasie przygotowania, prowadzenia i oceny rewitalizacji możliwości wypowiedzenia się przez interesariuszy,

- poznaniu potrzeb i oczekiwań interesariuszy oraz dążenia do spójności planowanych z nimi działań.

W przygotowaniu Programu Rewitalizacji wykorzystano formy konsultacji społecznych:

- zbieranie uwag w postaci papierowej i elektronicznej, przy czym prośba o wypełnienie ankiety była umieszczona w taki sposób, że każdy odwiedzający stronę internetową Urzędu Gminy musiał ją zauważyć:

Rysunek 15 Wygląd strony głównej Urzędu Gminy w Złotowie podczas trwania ankietowania

(źródło: www.gminazlotow.pl/)

- debaty z interesariuszami,

- zbieranie uwag i opinii w formie ankiet skierowanych do wszystkich interesariuszy,

- wizje lokalne i spacery badawcze.

Dla zapewnienia efektywnej współpracy z partnerami procesu rewitalizacji wykorzystano na każdym etapie prac następujące narzędzia komunikacji i informowania interesariuszy:

- spotkania Zespołu ds. Rewitalizacji wraz z przedstawicielami kluczowych dla rewitalizacji zdegradowanych obszarów gminy partnerów z sektora społecznego i gospodarczego oraz ekspertem zewnętrznym,

- spotkania informacyjno-konsultacyjne z mieszkańcami, w szczególności z obszarów zdegradowanych, organizowane w miarę postępu prac rewitalizacyjnych,

- wizytowanie różnych obszarów gminy.

Partycypacja społeczna prowadzona i realizowana była na głównych etapach pracy nad Programem Rewitalizacji:

- Diagnozowanie i wyznaczanie obszaru zdegradowanego i propozycji obszaru rewitalizacji,

- Opracowanie Programu Rewitalizacji,

- Realizacja, wdrażanie i monitorowanie Programu Rewitalizacji.

### PARTYCYPACJA SPOŁECZNA NA ETAPIE DIAGNOZOWANIA I WYZNACZANIA OBSZARU ZDEGRADOWANEGO I REWITALIZACJI ORAZ WYZNACZANIA CELÓW REWITALIZACJI

W ostatnim okresie w gminie Złotów odbywały się spotkania związane z przygotowaniem bądź aktualizacją dokumentów, które wymagały dyskusji na temat przyszłości Gminy. Były to Strategia Rozwoju Gminy Złotów na lata 2016-2025 i Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2016 – 2026. Wiele z wniosków wypracowanych w ramach spotkań wpisało się w prace nad Programem Rewitalizacji.

12 czerwca 2017 roku odbyło się w Urzędzie Gminy w Złotowie. Zostało ono zorganizowane przez pana Marcina Ziółkowskiego. W spotkaniu udział brali przedstawiciele Urzędu Gminy oraz Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Ustalono, że powstanie tzw.: roboczy Zespół ds. Rewitalizacji. W skład Zespołu wchodzili:

- Marcin Ziółkowski – koordynator ze strony Urzędu Gminy w Złotowie;

- Sabina Wójcik – pracownik Urzędu Gminy w Złotowie;

- Anna Zakrzewska – przedstawiciel GOPS Gminy Złotów;

- Krzysztof Mrowicki – Remedis SA.

Ustalono na nim zasób potrzebnych danych w celu wykonania delimitacji z podziałem wg sołectw. Ustalono wstępne założenia dotyczące prowadzenia prac.

Na kolejnym spotkaniu zespołu ds. Rewitalizacji zebrano informacje pozyskane z ankiet, które uzyskano od interesariuszy. Wnioski z ankiet opisane są poniżej.

Informacje o wszelkich formach partycypacji propagowane były do mieszkańców poprzez afisze, informacje i zaproszenia na stronach internetowych Gminy.

Na terenach wskazanych jako obszar rewitalizacji dokonano wizyt studialnych. Odwiedzono wsie w sołectwach znajdujących się w stanie kryzysowym. W spacerach udział brali przedstawiciele Urzędu Gminy oraz pracownik firmy opracowującej Program Rewitalizacji. Oglądano i analizowano potrzeby i problemy, rozmawiano z napotkanymi mieszkańcami poszczególnych sołectw. Poniżej zaprezentowano wyniki spacerów:

Bielawa: to niewielka wieś na północy Gminy ze starzejącą się zabudową. Oficjalnie liczy poniżej 100 mieszkańców, realnie jeszcze mniej. Mieszkańcy zdają sobie sprawę, że dla tak małej wioski trudno zdziałać cuda, ale utwardzony dojazd do wsi ułatwiłby korzystanie ze zdobyczy cywilizacji, bowiem aktualna droga w czasie deszczy i roztopów bywa ciężka do przejechania. Tymczasem uczestnictwo w życiu gminy wymaga dojazdu głównie do Złotowa.

Rysunek 16 Niszczejące budynki i zły stan drogi w Bielawie

(źródło: Urząd Gminy Złotów)

Buntowo: dla odmiany wieś na południowych krańcach Gminy, pięknie położona nad jeziorem Sławianowskim. Z ładnymi elementami zabudowy szachulcowej (w tym dwór i co ważne, budynek dawnej szkoły będący obecnie salą wiejską). Sala wymaga nakładów finansowych, aby móc służyć aktywnej lokalnej społeczności. Wieś posiada i wykorzystuje w pewnym stopniu potencjał agroturystyczny.

Rysunek 17 Sala wiejska w Buntowie

(źródło: Urząd Gminy Złotów)

Górzna: wieś leżąca przy drodze wojewódzkiej 189, na zachód od Złotowa. Wieś z długą historią (co najmniej od XV w.) o sporym potencjale, siedziba jednej z gminnych szkół. Stara szkoła pełni funkcje świetlicy wiejskiej. Mieszkańcy wsi są bardzo aktywni, mówią, że teren wokół świetlicy mógłby być bardziej zagospodarowany (siłownia zewnętrzna, miejsce na grill itp.) W sąsiedztwie Górznej znajdują się 2 jeziora: górne i dolne. W pobliżu wsi zachowały się liczne groby popielnicowe z wyposażeniem;  także góra zamkowa (możliwe, że dała wsi nazwę).

Rysunek 18 Świetlica wiejska w Górznej

(źródło: Urząd Gminy Złotów)

Józefowo: duża wieś, o charakterze zabudowy wskazującym na byłą wieś PGR-owską (zabudowa dwupiętrowa, brak typowych zagród, lokalna stacja paliw z jednym dystrybutorem, itp.). Część obiektów jest nadal wykorzystywana rolniczo przez duże gospodarstwo rolne. Pozostałością po dawnych czasach jest także budynek sali wiejskiej (Józefowo 19a). Sala dysponuje dużymi pomieszczeniami, ale jest mało funkcjonalna i bardzo kosztowna w utrzymaniu (koszty ogrzewania). Mieszkańcy mają problemy zbliżone do innych wsi tego typu. brak pracy, brak integracji itp.

Rysunek 19 Sala wiejska w Józefowie

(źródło: Urząd Gminy Złotów)

Nowiny: kolejna wieś położona przy DW 189 na zachód od Złotowa, zamieszkuje ją ok. 300 mieszkańców. Łącząca zabudowę zagrodową z blokami pozostałymi po PRL. W miejscowości istnieje sala wiejska, ale nie spełnia wymogów (jest mała i w bardzo złym stanie). Istnieje stadion. Przy nim można by rozwijać miejsce spotkań dla mieszkańców, które dawałoby szanse na integrację oraz prowadzenie potrzebnych mieszkańcom działań. Szczególnie brak Sali wiejskiej lub ośrodka kultury (ze względu na centralne położenie w gminie).

Rysunek 20 Częściowo zrewitalizowane otoczenie sali wiejskiej w Nowinach

(źródło: Urząd Gminy Złotów)

Rysunek 21 Nowiny, teren gminny z potencjałem do wykorzystania na cele wiejskie np. teren rekreacyjny

(źródło: Urząd Gminy Złotów)

Nowy Dwór: wieś leżąca na północ od Złotowa. Założona w XVIII w. Charakter zabudowy wskazuje na jej komornicze pochodzenie (chłopi dzierżawili ziemię).

Rysunek 22 Widok wsi Nowy Dwór z drogą żużlową

(źródło: Urząd Gminy Złotów)

Wieś jest typową „ulicówką”, o niestety bardzo złej nawierzchni dróg wewnętrznych i dojazdowych.

Skic: zadbana wieś krajeńska w pd/wsch części Gminy, zamieszkała przez ok. 350 mieszkańców. Ma piękny stadion (Piast Skic). Jak wiele innych wsi Krajny widać po niej PGR-owską historię (zabudowa wielorodzinna). W złym stanie są drogi (powiatowa). We wsi jest sala wiejska (współdzieląca budynek z przedszkolem), niemniej sąsiadujący teren świetnie nadaje się na przygotowanie terenu rekreacyjnego dla mieszkańców.

Rysunek 23 Park wiejski w Skicu o dużym potencjale dla rozwoju i służenia mieszkańcom

(źródło: Urząd Gminy Złotów)

Stare Dzierzążno: wieś na leżąca na północ od Złotowa, ok. 120 mieszkańców. Wieś wymaga polepszenia jej standardów jakościowo-rekreacyjnych. Stworzenie miejsc spotkań i ciekawych zajęć mogłoby co najmniej spowolnić proces wyludniania się wsi.

Rysunek 24 Zabudowa w Starym Dzierzążnie

(źródło: Urząd Gminy Złotów)

Rysunek 25 Wymagająca remontu sala wiejska w Starym Dzierzążnie

(źródło: Urząd Gminy Złotów)

Ze względu na potencjał przewidziany do wykorzystania w działaniu uzupełniającym zamieszczono zdjęcie budynku biurowego w Świętej I, który można przebudować na mieszkania socjalne.

Rysunek 26 Były budynek biurowy w Świętej I

(źródło: Urząd Gminy Złotów)

Podczas prac nad Programem Rewitalizacji dla Gminy Złotów przeprowadzono ankietę internetową. Dzięki prezentacji linku do ankiety na stronie internetowej oraz przeprowadzeniu kampanii informacyjnej o ankiecie we wszystkich szkołach gminnych uzyskano całkiem duży odzew. Pełna treść ankiety znajduje się w załączniku. Mieszkańcy wypełnili 357 ankiet. Z tego 69 wypełnili mieszkańcy obszaru zdegradowanego. Z tego 41 ankiet wypełniły Panie.

Poniżej zaprezentowano wyniki w zakresie wskazywanych potencjałów i braków. Ze względu na stosunkowo niewielką liczbę analizowanych danych posłużono się medianą, bardziej odpowiednią w tej sytuacji niż średnia.  Ocen dokonywano w skali od 1 (bardzo źle) do 5 (bardzo dobrze)

Tabela 53 Opracowane wyniki ankiety

| Lp. | Zagadnienie | Moje sołectwo | Cała Gmina |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Miejsca do spędzania wolnego czasu (zarówno dla dorosłych, jak i dla dzieci) | 3 | 4 |
| 2 | Miejsca pracy | 2 | 3 |
| 3 | Stosunki sąsiedzkie | 3 | 4 |
| 4 | Stan chodników | 1 | 2 |
| 5 | Oświetlenia w miejscach publicznych | 2 | 3 |
| 6 | Bezpieczne ścieżki rowerowe | 1 | 2 |
| 7 | Ogólne poczucie bezpieczeństwa | 4 | 4 |
| 8 | Stan budynków należących do Gminy | 2 | 4 |
| 9 | Dostęp do apteki | 1 | 4 |
| 10 | Dostęp do lekarza | 1 | 4 |
| 11 | Dostęp do sklepu z podstawowymi artykułami | 3 | 5 |
| 12 | Połączenia drogowe z innymi wsiami | 2 | 3 |
| 13 | Komunikacja publiczna | 2 | 1 |
| 14 | Stan infrastruktury wodno-kanalizacyjnej | 2 | 4 |
| 15 | Zasilanie w energię elektryczną | 4 | 4 |
| 16 | Hałas z dróg, inny („5” oznacza brak, „1” jest bardzo głośno) | 3 | 2 |
| 17 | Problemy środowiskowe takie jak np. dzikie wysypiska śmieci , wylewanie ścieków do rowów, palenie śmieci („5” oznacza brak, „1” jest bardzo źle) | 4 | 3 |

Źródło: Opracowanie własne

Komentarz:

- Miejsca do spędzania wolnego czasu (zarówno dla dorosłych, jak i dla dzieci): stosunkowo niezły wynik prawdopodobnie kształtowany jest przez obecność w niektórych wsiach boisk (także tych „nieformalnych”) jak i własnych, przydomowych ogrodów. Jednak w dalszym opisie mieszkańcy wskazali braki w doposażeniu szczególnie obszarów wyznaczonych do rewitalizacji w miejsca rekreacji i wypoczynku, a także potrzebę wyremontowania świetlic wiejskich.

- Miejsca pracy: tereny wiejskie oferują niewiele możliwości zatrudnienia, potwierdzają się dane dotyczące problemów z bezrobociem za obszarach rewitalizowanych

- Stosunki sąsiedzkie: intrygująca jest wyższa ocena całej Gminy niż własnego sąsiedztwa. Sądzić można, że wynika z bliższych relacji z bezpośrednimi sąsiadami, do tego w wielu badanych wsiach znaczna część mieszkańców zamieszkuje budownictwo wielorodzinne, które czyni kontakt międzyludzki bardzo bliskim.

- Stan chodników

- Oświetlenia w miejscach publicznych

- Bezpieczne ścieżki rowerowe

Komentarz wspólny do 4, 5 i 6 chodników i ścieżek rowerowych na badanym terenie praktycznie nie ma, oświetlenie występuje sporadycznie, poprawa tych aspektów przyczyniłaby się do poprawy bezpieczeństwa w gminie i na obszarach wyznaczonych do rewitalizacji.

- Ogólne poczucie bezpieczeństwa: na szczęście tereny wiejskie pozostają bezpieczne. Zagrożenie dotyczy głównie wsi leżących przy drodze wojewódzkiej.

- Stan budynków należących do Gminy: jak wykazały wizyty studialne stan budynków gminnych w wielu miejscach pozostawia wiele do życzenia. Szczególnie stan sal wiejskich jest niezadowalający a są one niezbędne do przeprowadzania zajęć, warsztatów czy też spotkań dla mieszkańców.

- Dostęp do apteki

- Dostęp do lekarza

Komentarz wspólny do 9 i 10. W tak małych wsiach trudno o lepszy dostęp. Dostęp w praktyce określa stan dróg dojazdowych i komunikacji zbiorowej.

- Dostęp do sklepu z podstawowymi artykułami: oprócz sklepów lokalnych różnej wielkości na wsie docierają sklepy mobilne (np. z piekarni).

- Połączenia drogowe z innymi wsiami: pełna zbieżność wyników ankiety ze stanem określonym w terenie.

- Komunikacja publiczna: na jakąkolwiek komunikację mogą liczyć tylko wsie położone przy drogach tranzytowych.

- Stan infrastruktury wodno-kanalizacyjnej: gmina Złotów ze względu na rozproszenie siedzib ludzkich jest bardzo trudna do skanalizowania, jednak większość mieszkańców badanych wsi korzysta z wodociągów.

- Zasilanie w energię elektryczną: jakość zasilania jest systematycznie poprawiana przez dostawców energii.

- Hałas z dróg, inny („5” oznacza brak, „1” jest bardzo głośno): wynik jest wynikiem ankiet pochodzących z miejscowości leżących przy drodze wojewódzkiej.

- Problemy środowiskowe takie jak np. dzikie wysypiska śmieci, wylewanie ścieków do rowów, palenie śmieci („5” oznacza brak, „1”  jest bardzo źle): intrygujące jest uznanie sytuacji „u siebie” jako lepszej niż w całej gminie. Niemniej po raz kolejny należy wspomnieć, że znaczna część mieszkańców badanego obszaru zamieszkuje budynki wielorodzinne, skanalizowane, wyposażone w śmietniki itp.

Najczęściej w odpowiedzi na pytanie o działania na które wydano by 0,5 mln zł mieszkańcy wskazywali remonty dróg, kapliczek, sal wiejskich, miejsc rekreacji i organizacji zajęć dla dzieci, młodzieży i seniorów a także budowę mieszkań socjalnych i komunalnych.

Większość wniosków płynących z ankiet została uwzględniona w Programie Rewitalizacji dla obszarów zdegradowanych w Gminie Złotów na lata 2017-2023

### PARTYCYPACJA SPOŁECZNA NA ETAPIE KONSULTACJI PROJEKTU LOKALNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI

Po przygotowaniu projektu dokumentu ogłoszono jego konsultacje. Na dzień 24 lipca 2017 r. zaproszono mieszkańców na spotkanie prezentujące gotowy projekt PR. Na spotkaniu obecne były tylko osoby z zespołu pracującego nad dokumentem. Brak istotnych uwag potwierdza dobrą pracę podczas przygotowania projektu dokumentu. Zespół pracujący na nim dotarł do wszystkich zainteresowanych i uwzględnił ich potrzeby.

### PARTYCYPACJA SPOŁECZNA NA ETAPIE WDRAŻANIA I MONITOROWANIA

Nieodzowną częścią realizacji procesu rewitalizacji jest informacja i promocja działań przewidzianych w Programie Rewitalizacji. Obowiązek ten spoczywa przede wszystkim na Gminie Złotów. Rolę inicjującą pełni Wójt Gminy, bądź wyznaczona przez niego osoba. Celem informowania Interesariuszy jest przede wszystkim zapewnienie pełnego przepływu informacji, stworzenie uwarunkowań do zapoznania się interesariuszy z kształtem i postępami procesu rewitalizacji oraz promocja działań, pozyskiwanie nowych przedsięwzięć oraz podmiotów i osób skłonnych do zaangażowania w proces rewitalizacji. Zaangażowanie na każdym etapie interesariuszy zainteresowanych udziałem w programie (m.in. organizacji pożytku publicznego, stowarzyszeń, przedsiębiorców, mieszkańców obszaru rewitalizacji) umożliwi im aktywny udział w planowaniu i wdrażaniu zmian społecznych, gospodarczych i infrastrukturalnych zgodnie z ich potrzebami i interesami. Dlatego też niezbędne jest umożliwienie wymiany informacji i dyskusji o kształcie, jaki powinna przybrać rewitalizacja za pomocą różnorodnych instrumentów promocyjnych i informacyjnych. Poniższy schemat przedstawia instrumenty systemu informacji i promocji w powiązaniu z mechanizmami włączenia mieszkańców i partnerów w proces rewitalizacji.

Rysunek 27 Schemat przedstawiający instrumenty systemu informacji i promocji w połączeniu z mechanizmami włączenia interesariuszy

Jak wynika z powyższego schematu działania informacyjne i promocyjne są związane z mechanizmami włączenia interesariuszy w proces rewitalizacji. Aby udział lokalnej społeczności w tworzeniu i wdrażaniu programu przyniósł spodziewane efekty, konieczne jest prowadzenie szeregu działań, skupiających się przede wszystkim na:

- Organizacji zebrań z mieszkańcami zwłaszcza obszarów rewitalizowanych oraz partnerami społecznymi i gospodarczymi, które stanowić mają forum wymiany informacji i pomysłów na działania rewitalizacyjne,

- Publikowaniu ogłoszeń zamieszczanych na tablicach ogłoszeń,

- Wykorzystaniu możliwości kontaktu elektronicznego poprzez stronę internetową gminy,

- Biuletyn Informacji Publicznej,

- Promocja działań rewitalizacyjnych podczas lokalnych imprez,

- Rozmowy z przedstawicielami mieszkańców – radnymi i działaczami organizacji pozarządowych.

Działania promocyjne będą zgodnie z wytycznymi zawartymi w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) Nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006. W związku z tymi wytycznymi działania promocyjne będą polegały także na:

- umieszczeniu na wszystkich materiałach i dokumentach związanych z realizacją projektów w ramach Programu Rewitalizacji, które uzyskają wsparcie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego logotypów Unii Europejskiej oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego lub innego właściwego projektowi programu,

- umieszczaniu tablic informacyjnych o współfinansowaniu projektu ze środków Unii Europejskiej w miejscu prowadzenia inwestycji,

- podaniu aktualnych informacji na temat programu rewitalizacji w mediach lokalnych,

- umieszczenie informacji na oficjalnych stronach internetowych Gminy.

# SYSTEM REALIZACJI, W TYM MONITORING I OCENA SKUTECZNOŚCI DZIAŁAŃ ORAZ SPOSOBY MODYFIKACJI PR

## SYSTEM ZARZĄDZANIA REALIZACJĄ PROGRAMU REWITALIZACJI

### STRUKTURA ZARZĄDZANIA

Za wdrażanie, monitoring i ewaluację Programu Rewitalizacji będzie odpowiadać Wójt Gminy Złotów. Jako organ wykonawczy jest odpowiedzialny za realizację wszystkich działań rewitalizacyjnych określonych w niniejszym Programie. W zakresie zadań, które będą realizowane przez lub przy współudziale podmiotów prywatnych Wójt będzie sprawował kontrolę nad zgodnością ich realizacji z celami rewitalizacyjnymi.

Zarządzeniem Wójta Gminy Złotów wyznaczony zostanie Zespół ds. Rewitalizacji (nie mylić z roboczym Zespołem ds. Rewitalizacji, który pracował nad opracowaniem Programu – to są dwa różne twory). Będzie on odpowiadał bezpośrednio za realizację Programu, a przede wszystkim za zarządzanie Programem, w tym koordynację współpracy pomiędzy różnymi, publicznymi i prywatnymi interesariuszami rewitalizacji. Do jego zadań będzie należeć także organizowanie spotkań podmiotów, archiwizowanie dokumentacji związanej z Program Rewitalizacji dla obszarów zdegradowanych w Gminie Złotów na lata 2017-2023 oraz monitorowanie postępów w realizacji PR. W skład Zespołu ds. Rewitalizacji będą wchodzić przedstawiciele wszystkich zainteresowanych środowisk (w tym partnerów społeczno-gospodarczych).

W toku prowadzenia procesów rewitalizacyjnych przewiduje się ścisłą, zadaniową współpracę pomiędzy osobą odpowiedzialną za realizację Programu Rewitalizacji, a podmiotami publicznymi i prywatnymi, które będą wykonawcami zadań i projektów rewitalizacyjnych. Wójt Gminy Złotów i Zespół ds. Rewitalizacji będą na bieżąco korzystali z pomocy wszystkich struktur i komórek Urzędu Gminy. Ponadto istotną rolę w niniejszych procesach odegrają również pracownicy zatrudnieni w strukturze Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej i Biblioteki Publicznej Gminy Złotów, którzy będą zaangażowani w projekty dotyczące aktywizacji osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym i wyłączeniem tych osób. W ramach kompetencji i struktury urzędu realizacja zadań/projektów zlecana będzie tym jednostkom i podmiotom, które posiadają najlepsze kompetencje wykonawcze, np. zadania społeczne będą realizowane przy współpracy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej lub organizacji pozarządowych na podstawie umów. Zespół ds. Rewitalizacji jest także odpowiedzialny za promocję i współpracę w zakresie swoich kompetencji z radnymi gminy oraz mieszkańcami gminy. Rada Gminy również będzie zaangażowana w proces realizacji Programu Rewitalizacji Gminy Złotów na lata 2017-2023.

Najważniejsze zadania podmiotów uczestniczących w  procesie przygotowania i wdrażania programu rewitalizacji:

- Wójt Gminy Złotów:

- Koordynowanie całego procesu rewitalizacji;

- Prowadzenie analiz służących wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji, sporządzeniu lub zmianie PR, ocenie aktualności i stopnia jego realizacji;

- Prowadzenie konsultacji społecznych;

- Ogłaszanie informacji o podjęciu uchwały w sprawie uchwalenia PR;

- Rada Gminy:

- Zatwierdzenie i uchwalenie PR;

- Wprowadzenie przedsięwzięć rewitalizacyjnych zawartych w PR, służących realizacji zadań własnych gminy, do załącznika do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy;

- Uchwalanie zmian PR;

- Podjęcie uchwały o uchyleniu PR w całości lub w części w przypadku stwierdzenia osiągnięcia celów rewitalizacji w nim zawartych.

- Zespół ds. Rewitalizacji:

- Współpraca ze wszystkimi podmiotami zaangażowanymi w realizację programu,

- Koordynowanie działań projektowych wymagających jednoczesnego zaangażowania jednostek i spółek gminy oraz strony społecznej,

- Składanie wniosków i pozyskiwanie środków zewnętrznych na ich realizację,

- Ocena projektów zgłoszonych do realizacji na obszarze objętym rewitalizacją pod kątem osiągnięcia celów programu,

- Przygotowywanie projektów aktualizacji programu, w tym w szczególności wykazu projektów,

- Promocja programu,

- Organizacja i wdrażanie systemu monitorowania rzeczowego i finansowego dla programu,

- Dokonywanie okresowych przeglądów realizacji projektów,

- Sporządzanie raportów okresowych oraz raportu końcowego z realizacji programu,

- Współpraca z wydziałami/pracownikami UG w zakresie realizacji programu.

Istotą procesu rewitalizacji jest prowadzenie przez interesariuszy skoordynowanych działań na rzecz lokalnej społeczności, przestrzeni i gospodarki. Charakterystyka interesariuszy i mechanizmy partycypacyjne opisane zostały w rozdziale 9.

Z powyższego wynika, że podmiotami zaangażowanymi w proces przygotowania i wdrożenia programu są: Wójt Gminy Złotów, Zespół ds. Rewitalizacji, Rada Gminy i Interesariusze rewitalizacji

Rysunek 28 Schemat zarządzania PR

### HARMONOGRAM REALIZACJI PROGRAMU REWITALIZACJI

Ramowy harmonogram realizacji Programu Rewitalizacji Gminy Złotów na lata 2017-2023 obejmuje okres od 2017 r. kiedy zostały rozpoczęte prace nad Programem do końca 2023 r., czyli do planowanego zakończenia realizacji projektów wynikających z Programu.

Rysunek 29 Schemat przedstawiający ramowy harmonogram rewitalizacji

Szczegółowe informacje na temat realizacji programu wynikają z rozdziałów 5,6,7.

## SYSTEM MONITORINGU I OCENY SKUTECZNOŚCI DZIAŁAŃ

Monitoring i ewaluacja Programu Rewitalizacji dla obszarów zdegradowanych w Gminie Złotów na lata 2017-2023 i polega na dokonywaniu okresowej oceny stopnia realizacji działań zapisanych w dokumencie wprowadzaniu modyfikacji zgodnie ze zmieniającymi się warunkami zewnętrznymi i wewnętrznymi wpływającymi na rozwój społeczny i gospodarczy. Do monitoringu i ewaluacji Programu Rewitalizacji zobowiązuje się samorząd gminy, zatwierdzając Program Rewitalizacji. Zadaniem powołanego zespołu ds. rewitalizacji będzie przeprowadzanie monitoringu, ewaluacji oraz aktualizacji Programu przy współpracy z instytucjami, organizacjami, a także podmiotami prywatnymi mogącymi uczestniczyć w realizacji Programu. Rada Gminy, będzie wnosić zmiany w postaci uchwał. Dzięki wprowadzeniu systemu monitoringu i ewaluacji zostaje rozwiązany problem dezaktualizacji założeń Programu Rewitalizacji dla obszarów zdegradowanych w Gminie Złotów na lata 2017-2023  wynikający ze zmieniających się warunków funkcjonowania samorządu, prawodawstwa i innych czynników mogących deformować zasadność podejmowanych działań w ramach Programu Rewitalizacji. Prócz modyfikacji działań w trakcie ich realizacji istnieje możliwość tworzenia dodatkowych fiszek projektów, które będą wpisywać się w wyznaczone cele. W ten sposób Program Rewitalizacji może się rozwijać wraz z rozwojem społecznym i gospodarczym gminy. Ocena realizacji Programu Rewitalizacji odbywa się będzie na poziomie oceny realizacji poszczególnych projektów rewitalizacyjnych. Każdy projekt powinien posiadać kartę oceny realizacji, zawierającą planowane efekty realizacji w postaci wskaźników ilościowych. Bieżąca ocena powinna pozwoli na natychmiastowe dostosowywanie działań lub ich elementów do zmieniających się warunków zewnętrznych.

System monitoringu Programu Rewitalizacji obejmuje 4 płaszczyzny:

- Monitorowanie podstawowych parametrów programu rewitalizacji na etapie przyjęcia programu oraz późniejszych jego aktualizacji. Pod uwagę zostaną wzięte następujące wskaźniki monitoringowe:

- Liczba ludności obszaru zdegradowanego,

- Liczba ludności obszaru rewitalizacji,

- Udział liczby ludności obszaru rewitalizacji w liczbie ludności gminy ogółem (w %),

- Powierzchnia obszaru zdegradowanego,

- Powierzchnia obszaru rewitalizacji,

- Udział powierzchni obszaru rewitalizacji w powierzchni gminy ogółem (w %).

W przypadku podjętej decyzji o aktualizacji programu należy uwzględnić, czy nie zostały przekroczone wskaźniki liczby ludności zamieszkującej obszar rewitalizacji oraz powierzchni obszaru rewitalizacji.

- Monitorowanie stopnia realizacji celów określonych w programie rewitalizacji (z częstotliwością 2-letnią).

Lista wskaźników monitorowania realizacji celów została zamieszczona w tabeli poniżej. Zmiana wskaźników będzie określana wyłącznie dla obszaru rewitalizacji:

Tabela 54 Wskaźniki monitorowania celów

| CEL REWITALIZACJI | WSKAŹNIK PRODUKTU | WSKAŹNIK REZULTATU |
| --- | --- | --- |
| ROZWÓJ AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ I WŁĄCZENIA SPOŁECZNEGO | - Liczba zajęć wyrównawczych, kursów, szkoleń – 15; - Ilość zakupionego sprzętu IT – 50; - Liczba wyjazdów przedmiotowych – 12; - Stworzony Szkolny Punkt Informacji i Kariery – 3; - Liczba imprez dla dzieci, młodzieży oraz seniorów – min 15 rocznie; - Liczba imprez i działań dla mieszkańców OR – min 7 rocznie; - Wyremontowany obiekt w Nowinach – 1; - Liczba szkoleń, warsztatów dotyczących poprawy przedsiębiorczości – min. 3 rocznie w każdym rewitalizowanym sołectwie; - Liczba zajęć, działań, szkoleń wspierających włączenie społeczne – min 12 rocznie. | - Poprawa średnich wyników nauczania uczniów OR na wyższe niż w powiecie; - Liczba nauczycieli korzystająca z zajęć wyrównawczych, kursów, szkoleń – 50; - Liczba uczniów korzystająca z nowego sprzętu, wyjazdów, SPIiK – 500; - Zmniejszenie liczby zdarzeń z udziałem młodzieży rejestrowanych przez policję na obszarze rewitalizacji – 5%; - Liczba uczestników imprez dla dzieci, młodzieży oraz seniorów – 500 (70% z OR); - Zmniejszenie liczby zdarzeń z udziałem młodzieży rejestrowanych przez policję na obszarze rewitalizacji – 10%; - Liczba uczestników imprez i działań dla mieszkańców OR – 500 (70% z obszaru rewitalizacji); - Liczba osób korzystająca z oferty wyremontowanego obiektu w Nowinach – 500 rocznie (70% z OR); - Liczba uczestników – 100 (50% z OR) - Zmniejszenie bezrobocia na OR – 5% - Liczba nowo otwieranych działalności – wzrost 5%; - Zmniejszenie podopiecznych GOPS z OR – 5%; - Zmniejszenie liczby bezrobotnych na OR – 5%; - Zmniejszenie liczby zdarzeń rejestrowanych przez policję na obszarze rewitalizacji – 5%. |
| ROZWÓJ INFRASTRUKTURY SŁUŻĄCEJ JAKOŚCI ŻYCIA | - Liczba wyremontowanych sal wiejskich – 8; - Liczba przygotowanych sfer aktywności społecznej – 8; - Liczba odnowionych terenów przeznaczonych do wypoczynku i rekreacji – 8; - Liczba km odnowionych dróg – 3; - Liczba nowych mieszkań socjalnych – 5; - Liczba szkoleń – 8. | - Zmniejszenie kosztów użytkowania sal – 10%; - Zwiększenie liczby wydarzeń organizowanych w salach wiejskich – 50%; - Liczba osób korzystających ze sfer aktywności społecznej – 500 (70% z OR); - Zmniejszenie liczby zdarzeń rejestrowanych przez policję na obszarze rewitalizacji – 5%; - Liczba osób korzystających z odnowionych terenów przeznaczonych do wypoczynku i rekreacji – 500 (70% z OR); - Wzrost integracji mieszkańców i zadowolenia – badanie ankietowe; - Liczba osób korzystających z odnowionych dróg – 4.000 (25% z OR); - Zmniejszenie liczby zdarzeń rejestrowanych przez policję na obszarze rewitalizacji – 10%; - Liczba osób korzystających z nowych mieszkań – 10 (50% z OR). - Liczba osób uczestniczących w szkoleniach – 100 (z OR) |

Źródło: Opracowanie własne

- Monitorowanie skutków realizacji programu poprzez analizę aktualnego poziomu wskaźników wykorzystywanych na etapie delimitacji obszarów rewitalizacji (z częstotliwością 2-letnią)

Tabela 55 Wskaźniki monitorowania celów

| WSKAŹNIK DELIMITACYJNY (LICZONE DLA OBSZARU REWITALIZACJI) – PIERWSZE BADANIE W 2019 R. | OCZEKIWANA ZMIANA |
| --- | --- |
| Liczba osób w wieku poprodukcyjnym w przeliczeniu na 100 osób w wieku produkcyjnym wyznaczonych obszarów | SPADEK |
| Liczba osób w wieku przedprodukcyjnym na 100 mieszkańców wyznaczonych obszarów | WZROST |
| Liczba osób bezrobotnych na 100 mieszkańców w wieku produkcyjnym wyznaczonych obszarów | SPADEK |
| Liczba osób długotrwale bezrobotnych na 100 mieszkańców w wieku produkcyjnym wyznaczonych obszarów | SPADEK |
| Liczba osób długotrwale bezrobotnych w ogólnej liczbie bezrobotnych | SPADEK |
| Liczba osób korzystających ze środowiskowej pomocy społecznej na 100 mieszkańców wyznaczonych obszarów | SPADEK |
| Liczba osób korzystających ze środowiskowej pomocy społecznej z powodu ubóstwa na 100 mieszkańców wyznaczonych obszarów | SPADEK |
| Liczba osób korzystających z środowiskowej pomocy społecznej z powodu długotrwałej lub ciężkiej choroby na 100 mieszkańców wyznaczonych obszarów | SPADEK |
| Liczba przestępstw na 100 mieszkańców wyznaczonych obszarów | SPADEK |
| Liczba interwencji na 100 mieszkańców wyznaczonych obszarów | SPADEK |
| Średnie wyniki sprawdzianów szóstoklasisty na tle wyników w powiecie w roku szkolnym 2015/2016 | WZROST |
| Liczba podmiotów gospodarczych na 100 mieszkańców w wieku produkcyjnym wyznaczonych obszarów | WZROST |
| Liczba wyrejestrowanych podmiotów gospodarczych na 100 mieszkańców w wieku produkcyjnym wyznaczonych obszarów | SPADEK |
| Liczba placówek oświatowych, gminnych obiektów kulturalnych i sportowych w jednostkach urbanistycznych w przeliczeniu na 100 mieszkańców | WZROST |

Źródło: Opracowanie własne

Monitorowane będą także zmiany w sferze społecznej, gospodarczej, przestrzenno-funkcjonalnej, technicznej i środowiskowej obszaru rewitalizacji dotyczące zagadnień przedstawionych w analizie wskaźnikowej w formie opisowej.

- Bieżące monitorowanie poziomu wdrażania programu rewitalizacji, jak również informacje niezbędne w zakresie monitorowania programów rewitalizacji na potrzeby sprawozdawczości WRPO 2014+.

Lista przyjętych w Programie przedsięwzięć podstawowych i uzupełniających będzie aktualizowana w trybie bieżącym w zależności od aktualnego postępu rzeczowego, wraz z podaniem poniesionych kosztów, źródeł finansowania oraz rezultatów ich wdrożenia (efekty rzeczowe). Monitorowanie osiąganych wskaźników będzie się odbywało na podstawie danych, udostępnianych przez:

- Urząd Gminy w Złotowie,

- jednostki organizacyjne Urzędu Gminy,

- Powiatowy Urząd Pracy w Złotowie,

- Komendę Powiatową Policji w Złotowie,

- innych interesariuszy, którzy byli zaangażowani w realizację przedsięwzięć rewitalizacyjnych

Procedura sporządzania oceny została określona tak, aby zapewnić partycypacyjny charakter tego procesu. Po opracowaniu raportu z podjętych działań i jego akceptacji przez Wójta Gminy Złotów, zostanie on upubliczniony poprzez jego zamieszczenie na stronie internetowej gminy oraz w Biuletynie Informacji Publicznej. Zasadniczym celem polityki promocji, jest rozwój zaangażowania społeczności lokalnej w proces rewitalizacji, jej udziału w decyzjach oraz odpowiedzialności za powodzenie realizacji Programu. W założeniach polityka promocji Programu powinna przybliżać mieszkańcom korzyści, jakie mogą być osiągnięte dzięki procesowi rewitalizacji, udostępniać wszystkim zainteresowanym stronom rewitalizacji i partnerom informacje o celach i problemach rewitalizacji, pobudzać partnerów programu do wyrażania własnych opinii, zachęcać do przedstawiania własnych projektów. Nowe przedsięwzięcia zgłaszane przez interesariuszy będą uwzględniane w Programie. Włączenie nowych inicjatyw do Programu jest uwarunkowane możliwościami finansowania, uwarunkowaniami formalnymi i faktycznymi, a także stopniem realizacji założenia celów rewitalizacji. Zgłaszanie nowych przedsięwzięć Zespołowie ds. Rewitalizacji będzie się odbywało za pośrednictwem dostępnych kanałów komunikacji. Raz na dwa lata przeprowadzona zostanie analiza wskaźników delimitacyjnych wykorzystanych do diagnozy stanu i wyboru obszaru rewitalizacji. Będzie ona stanowiła raport kontrolny z realizacji do aktualizacji zapisów Programu. Uzyskane wyniki umożliwią̨ ocenę skuteczności zaplanowanych działań rewitalizacyjnych w celu porównania aktualnych wartości wskaźników z wartościami bazowymi, opracowanymi przy diagnozowaniu stanu gminy. Ocena realizacji Programu będzie zawierała odniesienie do danych porównawczych z obszaru gminy, pozwalających na ocenę procesu wychodzenia obszaru ze stanu kryzysowego.

Przyjęty system monitorowania jest podstawą do efektywnej ewaluacji i aktualizacji Programu Rewitalizacji w przypadku gdy stwierdzony zostanie brak osiągnięcia założonych celów. Systematyczna ocena i aktualizacja umożliwi dostosowywanie założeń Programu Rewitalizacji do bieżących uwarunkowań zewnętrznych wpływających na efektywność realizacji zaplanowanych działań mających na celu poprawę zdiagnozowanej sytuacji kryzysowej. W załączonej tabeli zaprezentowano kartę oceny wdrażania przedsięwzięć rewitalizacyjnych systematyzującą prezentację stopnia wdrożenia poszczególnych przedsięwzięć PR.

Tabela 56 Karta wdrażania przedsięwzięć rewitalizacyjnych - wzór

| DATA | Dokumentacja projektowa/kosztorysowa/inne dokumenty wymagane prawem | Przetarg /zapytanie | Wniosek o grant z konkursu, inne źródłą finansowania zewnętrznego | Zawarcie umowy o dofinansowanie | Wartość całkowita projektu/kwota dofinansowania | Dotychczas wydatkowano | Opis stanu realizacji |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Stan lub data zakończenia | Data ogłoszenia, termin zgłaszania ofert, uwagi | Data ogłoszenia, termin zgłaszania ofert, termin złożenia wnisku, uwagi | Data, uwagi | PLN | PLN |  |
| Przedsięwzięcie |  |  |  |  |  |  |  |

Źródło: Opracowanie własne

## SYSTEM WPROWADZANIA ZMIAN

Po dwóch latach od uchwalenia Programu Rewitalizacji Gminy Złotów zostanie przeprowadzona ewaluacja programu, która pozwoli na ocenę stopnia realizacji zakładanych celów rewitalizacji, stopień, zakres oraz trwałość zmian jakie zaszły na obszarze objętym rewitalizacją na skutek wdrażania programu, a także sprawność i skuteczność zarządzania tym procesem. Zakłada się, że dwa lata to krótki okres, aby oczekiwać znacznych zmian, jednak wystarczający, aby określić, czy program wymaga aktualizacji. Raport ewaluacyjny zostanie sporządzony na podstawie zestawień danych i informacji z monitoringu oraz na podstawie dodatkowych analiz. Zauważone zmiany wskaźników oraz obserwowanej sytuacji w sferze społecznej, gospodarczej, funkcjonalno-przestrzennej, technicznej i środowiskowej pozwolą określić, w jakim ewentualnie zakresie program wymaga aktualizacji. Aktualizacja będzie przeprowadzona również w sytuacji zidentyfikowania nowych projektów rewitalizacyjnych mogących mieć wpływ na realizację celów. Przeprowadzona ewaluacja stanowić będzie cenny materiał analityczny umożliwiający wskazanie działań naprawczych w procesie rewitalizacji (o ile taka potrzeba zostanie zdiagnozowana) oraz zaprogramowanie kolejnych działań rewitalizacyjnych, które powinny zostać ujęte w zaktualizowanym programie rewitalizacji lub innym, równoważnym dokumencie, którego przedmiotem będzie polityka rewitalizacyjna gminy. W przypadku stwierdzenia, że Program Rewitalizacji wymaga zmiany, Wójt Gminy Złotów występuje do Rady Gminy z prośbą o jego zmianę. Do wniosku załączona zostaje raport z ewaluacji lub uzasadnienie wynikające z konieczności wprowadzenia nowych projektów rewitalizacyjnych. Zmiana programu rewitalizacji następuje w trybie, w jakim on jest uchwalany, tj.:

- Wykonanie projektu aktualizacji dokumentu,

- Przeprowadzenie konsultacji społecznych proponowanych zmian (w zależności od zakresu aktualizacji przewiduje się różne formy konsultacji, minimalna forma to konsultacje pisemne za pośrednictwem strony internetowej, w przypadku szerszego zakresu aktualizacji planuje się przeprowadzenie spotkań konsultacyjnych),

- Wprowadzenie zmian w aktualizacji Programu Rewitalizacji pochodzących z konsultacji społecznych,

- Przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko,

- Przedłożenie Radzie Gminy przez Wójta Gminy Złotów zaktualizowanego projektu Programu Rewitalizacji,

- Uchwalenie aktualizacji Programu Rewitalizacji,

- Wpisanie zaktualizowanego Programu Rewitalizacji na wykaz programów rewitalizacji gmin województwa wielkopolskiego.

# PODSUMOWANIE STRATEGICZNEJ OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO

## OCENA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO

Obowiązek przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko programów rewitalizacji wynika z art. 46 oraz 47 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235, z późn. zm.). W ramach prowadzenia prac nad opracowaniem projektu Programu Wójt Gminy Złotów wystąpił do Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego z wnioskiem o odstąpienie od przeprowadzania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. Pismem nr DN.NS.9012.1215.2017 uzyskał zgodę na odstąpienie.

Podobnie Wójt Gminy Złotów wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska o odstąpienie od przeprowadzania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. Pismem nr WOO-III.410.1027.2017.JM1.1 uzyskał zgodę na odstąpienie od przeprowadzania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

# ZAŁĄCZNIKI

Załącznik 1.

Strona tytułowa ankiety internetowej zamieszczonej pod adresem „gminazlotow.badanie.net”

Załącznik 2:

Pełna treść badania ankietowego:

Szanowni Państwo,

Celem badania jest poznanie Państwa opinii na temat potrzeb związanych z rewitalizacją. Prosimy o podzielenie się z nami Państwa opinią największych brakach. Ankieta jest anonimowa.

Proszę ocenić własne sołectwo i Gminę wystawiając ocenę w skali od 1 (bardzo źle) do 5 (bardzo dobrze):

- MOJE SOŁECTWO

- Miejsca do spędzania wolnego czasu (zarówno dla dorosłych, jak i dla dzieci)

- Miejsca pracy

- Stosunki sąsiedzkie

- Stan chodników

- Oświetlenia w miejscach publicznych

- Bezpieczne ścieżki rowerowe

- Ogólne poczucie bezpieczeństwa

- Stan budynków należących do Gminy

- Dostęp do apteki

- Dostęp do lekarza

- Dostęp do sklepu z podstawowymi artykułami

- Połączenia drogowe z innymi wsiami

- Komunikacja publiczna

- Stan infrastruktury wodno-kanalizacyjnej

- Zasilanie w energię elektryczną

- Hałas z dróg, inny („5” oznacza brak, „1” jest bardzo głośno)

- Problemy środowiskowe takie jak np. dzikie wysypiska śmieci , wylewanie ścieków do rowów, palenie śmieci („5” oznacza brak, „1”  jest bardzo źle)

- CAŁA GMINA

- Miejsca do spędzania wolnego czasu (zarówno dla dorosłych, jak i dla dzieci)

- Miejsca pracy

- Stosunki sąsiedzkie

- Stan chodników

- Oświetlenia w miejscach publicznych

- Bezpieczne ścieżki rowerowe

- Ogólne poczucie bezpieczeństwa

- Stan budynków należących do Gminy

- Dostęp do apteki

- Dostęp do lekarza

- Dostęp do sklepu z podstawowymi artykułami

- Połączenia drogowe z innymi wsiami

- Komunikacja publiczna

- Stan infrastruktury wodno-kanalizacyjnej

- Zasilanie w energię elektryczną

- Hałas z dróg, inny („5” oznacza brak, „1” jest bardzo głośno)

- Problemy środowiskowe takie jak np. dzikie wysypiska śmieci , wylewanie ścieków do rowów, palenie śmieci („5” oznacza brak, „1”  jest bardzo źle)

Teraz prosimy odpowiedzieć na parę pytań dotyczących informacji statystycznych:

- Czy wyjeżdża Pani/Pan corocznie na wakacje?

  - TAK/NIE

- Mogąc podjąć decyzję na jakie priorytetowe działania na terenie Swojego sołectwa  wydałaby/wydałby Pani/Pan kwotę 500.000,00 zł wolnych środków budżetu?

- ……………………………………………………………………………..........................................

- Proszę zaznaczyć sołectwo, w jakim Pani/Pan mieszka:

  - Bielawa,

  - Blękwit,

  - Bługowo,

  - Buntowo,

  - Dzierzążenko,

  - Franciszkowo,

  - Górzna,

  - Kamień,

  - Kleszczyna,

  - Klukowo,

  - Krzywa Wieś,

  - Międzybłocie,

  - Nowa Święta,

  - Nowiny,

  - Nowy Dwór,

  - Pieczynek,

  - Płosków,

  - Radawnica,

  - Rudna,

  - Skic,

  - Sławianowo,

  - Stare Dzierzążno,

  - Stawnica,

  - Święta,

  - Święta I,

  - Wąsosz,

  - Zalesie.

- Proszę podać płeć

  - K/M

- W jakim przedziale wiekowym się Pan(i) znajduje?

  - do 24 lat

  - 25-35 lat

  - 36-50 lat

  - 51-70 lat

  - co najmniej 71 lat

  - odmowa odpowiedzi

- Moja sytuacja życiowa:

  - Uczę się

  - Pracuję

  - Szukam pracy

  - Jestem na rencie/emeryturze

  - Jestem na utrzymaniu rodziny

  - Inna (Jaka?)………………………..(20znaków)

Dziękujemy za wypełnienie ankiety.

Załącznik nr 3 – Lista obecności ze spotkania 12.06.2017 r.

Załącznik nr 4 – Protokół ze spotkania 12.06.2017 r.

Załącznik nr 5 – opinia sanitarna

Załącznik nr 6 – opinia RDOŚ

# SPISY TABEL, WYKRESÓW I RYSUNKÓW

Tabela 1 Struktura i bilans bezrobotnych w gminie Złotów	17

Tabela 2 Podmioty gospodarcze w gminie Złotów w poszczególnych sekcjach polskiej klasyfikacji działalności (PKD) w 2015 i 2016 roku	23

Tabela 3 Porady lekarskie na terenie gminy Złotów w latach 2010-2016	25

Tabela 4 Charakterystyka sieci wodociągowej, kanalizacyjnej i gazowej w gminie Złotów	29

Tabela 5 Struktura mieszkań w gminie Złotów w latach 2010-2016	30

Tabela 6 Podział Gminy Złotów na jednostki pomocnicze i przyjęte do Diagnozy obszary (stan na 31.12.2016 r.)	35

Tabela 7 Zestawienie wykorzystanych wskaźników	37

Tabela 8 Liczba osób w wieku poprodukcyjnym w przeliczeniu na 100 osób w wieku produkcyjnym wyznaczonych obszarów w 2016 r.	39

Tabela 9 Liczba osób w wieku przedprodukcyjnym w przeliczeniu na 100 mieszkańców wyznaczonych obszarów w 2016 r.	40

Tabela 10 Liczba osób bezrobotnych na 100 mieszkańców w wieku produkcyjnym wyznaczonych obszarów w 2016 r.	41

Tabela 11 Liczba osób długotrwale bezrobotnych w przeliczeniu na 100 mieszkańców w wieku produkcyjnym wyznaczonych obszarów w 2016 r.	42

Tabela 12 Liczba osób długotrwale bezrobotnych w ogólnej liczbie bezrobotnych wyznaczonych obszarów w 2016 r.	43

Tabela 13 Liczba osób korzystających ze środowiskowej pomocy społecznej na 100 mieszkańców wyznaczonych obszarów w 2016 r.	44

Tabela 14 Liczba osób korzystających ze środowiskowej pomocy społecznej z powodu ubóstwa na 100 mieszkańców wyznaczonych obszarów w 2016 r.	46

Tabela 15 Liczba osób korzystających ze środowiskowej pomocy społecznej z powodu długotrwałej lub ciężkiej choroby na 100 mieszkańców wyznaczonych obszarów w 2016 r.	47

Tabela 16 Liczba interwencji policji na 100 mieszkańców wyznaczonych obszarów w 2016 r.	48

Tabela 17 Liczba popełnionych przestępstw na 100 mieszkańców wyznaczonych obszarów w 2016 r.	49

Tabela 18 Średnie wyniki sprawdzianów szóstoklasisty na tle wyników w powiecie w roku szkolnym 2015/2016	50

Tabela 19 Zestawienie wskaźników sfery społecznej	52

Tabela 20 Liczba podmiotów gospodarczych na 100 mieszkańców w wieku produkcyjnym wyznaczonych obszarów w 2016 r.	57

Tabela 21 Liczba wyrejestrowanych podmiotów gospodarczych na 100 mieszkańców w wieku produkcyjnym wyznaczonych obszarów w latach 2012-2016 r.	57

Tabela 22 Liczba placówek oświatowych, gminnych obiektów kulturalnych i sportowych w wyznaczonych sołectwach w przeliczeniu na 100 mieszkańców	62

Tabela 23 Wskaźniki użyte do oceny sfery środowiskowej, gospodarczej, przestrzenno-funkcjonalnej i technicznej	67

Tabela 24 Zestawienie wskaźników sfery gospodarczej, środowiskowej, przestrzenno-funkcjonalnej i technicznej	68

Tabela 25 Zestawienie zdiagnozowanych negatywnych zjawisk wskaźników sfery społecznej	68

Tabela 26 Liczba mieszkańców i powierzchnia obszarów zdegradowanych	70

Tabela 27 Liczba mieszkańców i powierzchnia wyznaczonych obszarów rewitalizacji	71

Tabela 28 Charakterystyka celów rewitalizacji	85

Tabele 29 Przedsięwzięcie 1.1	89

Tabela 30 Przedsięwzięcie 1.2	90

Tabela 31 Przedsięwzięcie 1.3	90

Tabela 32 Przedsięwzięcie 1.4	91

Tabela 33 Przedsięwzięcie 1.5	92

Tabela 34 Przedsięwzięcie 1.6	93

Tabela 35 Przedsięwzięcie 2.1	93

Tabela 36 Przedsięwzięcie 2.2	94

Tabela 37 Przedsięwzięcie 2.3	95

Tabela 38 Przedsięwzięcie uzupełniające U.1	96

Tabela 39 Przedsięwzięcie uzupełniające 2	96

Tabela 40 Przedsięwzięcie uzupełniające 3	97

Tabela 41 Harmonogram realizacji podstawowych przedsięwzięć rewitalizacyjnych	98

Tabela 42 Komplementarność problemowa projektów	105

Tabela 43 Macierz korelacji projektów z poszczególnymi sferami – projekty podstawowe	106

Tabela 44 Macierz korelacji projektów z poszczególnymi sferami – projekty uzupełniające	106

Tabela 45 Projekt zrealizowany w Buntowie	108

Tabela 46 Projekty zrealizowane w Górznie	109

Tabela 47 Projekt zrealizowany w Nowinach	110

Tabela 48 Projekt zrealizowany w Skicu	111

Tabela 49 Indykatywne ramy finansowe projektów/przedsięwzięć głównych	114

Tabela 50 Indykatywne ramy finansowe projektów/przedsięwzięć uzupełniających	115

Tabela 51 Powiązania PR z krajowymi dokumentami strategicznymi	117

Tabela 52 Powiązania PR z dokumentami strategicznymi powiatu złotowskiego i województwa wielkopolskiego	122

Tabela 54 Opracowane wyniki ankiety	139

Tabela 55 Wskaźniki monitorowania celów	149

Tabela 56 Wskaźniki monitorowania celów	150

Tabela 57 Karta wdrażania przedsięwzięć rewitalizacyjnych - wzór	153

Wykres 1 Urodzenia i zgony na terenie Gminy Złotów w latach 2010-2016	14

Wykres 2 Przyrost naturalny w gminie Złotów	15

Wykres 3 Migracje mieszkańców gminy Złotów	15

Wykres 4 Ludność gminy Złotów wg ekonomicznych grup wieku w latach 2010-2016	17

Wykres 5 Bezrobotni w gminie Złotów w latach 2010-2016	18

Wykres 6 Udział bezrobotnych zarejestrowanych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym w gminie Złotów w latach 2010-2016	19

Wykres 7 Liczba rodzin korzystających ze środowiskowej pomocy społecznej w gminie Złotów w latach 2010-2016 (źródło: Bank Danych Lokalnych, wgląd czerwiec 2017 r., Urząd Gminy w Złotowie)	19

Wykres 8 Odsetek dzieci w wieku 3-5 lat objętych wychowaniem przedszkolnym w gminie Złotów w latach 2010-2015	21

Wykres 9 Liczba uczniów szkół podstawowych i gimnazjów w gminie Złotów w latach 2010-2015	22

Wykres 10 Dochody i wydatki gminy Złotów w przeliczeniu na 1 mieszkańca w latach 2010-2015	22

Wykres 11 Długość czynnej sieci wodociągowej, kanalizacyjnej i gazowej w gminie Złotów w latach 2010-2016 Źródło: Bank Danych Lokalnych (wgląd czerwiec 2017 r.)	29

Rysunek 1 Gmina Złotów na tle powiatu złotowskiego	13

Rysunek 2 Mapa gminy Złotów z podziałem na przyjęte do diagnozy obszary	36

Rysunek 3 Obszary w stanie kryzysowym na mapie gminy Złotów	54

Rysunek 4 Obszary zdegradowane w Gminie Złotów	69

Rysunek 5 Schematyczna prezentacja obszaru rewitalizowanego na mapie gminy Złotów	72

Rysunek 6 Mapka rewitalizowanego obszaru sołectwa Bielawa	73

Rysunek 7 Mapka rewitalizowanego obszaru sołectwa Buntowo	73

Rysunek 8 Mapka rewitalizowanego obszaru sołectwa Górzna	74

Rysunek 9 Mapka rewitalizowanego obszaru sołectwa Józefowo	74

Rysunek 10 Mapka rewitalizowanego obszaru sołectwa Nowiny	75

Rysunek 11 Mapka rewitalizowanego obszaru sołectwa Nowy Dwór	75

Rysunek 12 Mapka rewitalizowanego obszaru sołectwa Skic	76

Rysunek 13 Mapka rewitalizowanego obszaru sołectwa Stare Dzierzążno	76

Rysunek 14 Miejsca realizacji poszczególnych programów rewitalizacji	104

Rysunek 15 Wygląd strony głównej Urzędu Gminy w Złotowie podczas trwania ankietowania	129

Rysunek 16 Niszczejące budynki i zły stan drogi w Bielawie	131

Rysunek 17 Sala wiejska w Buntowie	132

Rysunek 18 Świetlica wiejska w Górznej	133

Rysunek 19 Sala wiejska w Józefowie	134

Rysunek 20 Częściowo zrewitalizowane otoczenie sali wiejskiej w Nowinach	134

Rysunek 21 Nowiny, teren gminny z potencjałem do wykorzystania na cele wiejskie np. teren rekreacyjny	135

Rysunek 22 Widok wsi Nowy Dwór z drogą żużlową	135

Rysunek 23 Park wiejski w Skicu o dużym potencjale dla rozwoju i służenia mieszkańcom	136

Rysunek 24 Zabudowa w Starym Dzierzążnie	137

Rysunek 25 Wymagająca remontu sala wiejska w Starym Dzierzążnie	137

Rysunek 26 Były budynek biurowy w Świętej I	138

Rysunek 27 Schemat przedstawiający instrumenty systemu informacji i promocji w połączeniu z mechanizmami włączenia interesariuszy	142

Rysunek 28 Schemat zarządzania PR	147

Rysunek 29 Schemat przedstawiający ramowy harmonogram rewitalizacji	148

Źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Bezrobocie

Źródło: http://eszkola.pl/wos/bezrobocie-rejestrowane-8169.html

Źródło: https://sjp.pwn.pl/sjp/delimitacja;2554578.html

Źródło: http://wypracowania24.pl/wos/1941/kapital-spoleczny-definicja-charakterystyka

Źródło: Ustawa o rewitalizacji z 9 października 2015 r.

Źródło: Ustawa o rewitalizacji z 9 października 2015 r.

Źródło: Ustawa o rewitalizacji z 9 października 2015 r.

Źródło: https://encyklopedia.pwn.pl/haslo/ubostwo;3990730.html

Źródło: http://www.sprawnyfachowiec.pl/artykul/1161/marginalizacja-i-wykluczenie-jako-problem-spoleczny_

Źródło: Ustawa o rewitalizacji z 9 października 2015 r.

Źródło: Ustawa o rewitalizacji z 9 października 2015 r.

Źródło: Bank Danych Lokalnych, wgląd czerwiec 2017 r.

Źródło: Wytyczne  w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020 (MIiR/H 2014-2020/20(2)/08/2016)

Wyznaczono na podstawie konsultacji i Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Złotów, Strategii Rozwoju Gminy Złotów na lata 2016-2025, Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Złotów na lata (2012) 2013-2016 z perspektywą na lata 2017-2020

Wyznaczono na podstawie konsultacji i Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Złotów, Strategii Rozwoju Gminy Złotów na lata 2016-2025

Wyznaczono na podstawie konsultacji i Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Złotów, Strategii Rozwoju Gminy Złotów na lata 2016-2025

Działania zostaną dostosowane do wyników poprzedzającej ekspertyzy ornitologicznej i chiropterologicznej.

Działania zostaną dostosowane do wyników poprzedzającej ekspertyzy ornitologicznej i chiropterologicznej.